Dodatek č, 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle Š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

číslo smlouvy objednatele: 06EU-002862 číslo smlouvy zhotovitele: 59/2016

Reditelství silnic a dálnic CR se sídlem:

DIČ:

Zastoupené:

(dále jen „Objednatel”) na straně jedné

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupen: Oprávněn j ednat ve věcech smluvních: ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé

1.

Smluvní strany

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle

659 93 390

CZ65993390

Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň

Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

25692810

CZ25692810

MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel

Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

Tímto Dodatkem č. I se mění a doplňují níže uvedené články Smlouvy o dílo ze dne 22. 08. 2016, na zakázku I/26 Holýšov most ev. č. 26-029 0prava mostních závěrů — realizace” takto:

11.

V Čl. III Casové plnění se ruší původní znění a nahrazuje se tímto termínem:

l . Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli zhotovené dílo v rozsahu a obsahu podle této Smlouvy v termínu do:

30. 06. 2017

Důvodem posunutí termínu jsou technické důvody a to zdlouhavé vyřizování dopravního opatření a průtahy při jednáních pro získání částečné uzavírky.

2. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele; po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět této Smlouvy v ujednaném termínu. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v době vzniku a po celou dobu trvání objektivních překážek, které nezavinil.

111.

Závěrečná ustanovení

l . Ostatní články předmětné smlouvy tímto Dodatkem č. I nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení této smlouvy

D . Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.

V Plzni dne							V Brně dne  4.10.2016

- 2 -