DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.1.2018

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:  	Služby Blansko, s.r.o.

Sídlo :		nám. Svobody 32/3, 678 01  Blansko

zastoupený: 	Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA (jednatel)

Technický dozor stavebníka: Ing. Ivan Kleinbauer (IPROS), Lesní 18, 678 01 Blansko,

IČ: 46247556, DIČ:CZ6206021085,

Kontakt: ipros.bk@tiscali.cz Tel: 602 79 28 85

bankovní spojení: KB, a.s. – pobočka Blansko

číslo účtu: 19-4810770267/0100

IČ:  652 77 333     DIČ:  CZ65277333

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 	PAHAMONT S.R.O.

Sídlo: 		 Poděbradova 341/30, 612 00 Brno

zastoupený: 	Ing. Milanem Pátkem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Milan Pátek

bankovní spojení: KB, a.s. – pobočka Kuřim,

číslo účtu: 43-5758990207/0100

IČ: 277 44 892  DIČ: CZ27744892

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u KS v Brně, oddíl C/56077

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy na „ Rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti- Blansko – Údolní “  se rozšiřuje o nutné statické zajištění  betonových prahů vytvářejcích stupně tribuny. Během výstavby po ubourání betonových bloků se zjistilo , že tyto měly též statickou zajišťovací funkci. Byly nahrazeny  ocelovými plocháči kotvenými do  příčných betonových pasů.

Článek V.

Cena díla se mění takto :

Cena díla dle základní SoD bez DPH :		2 566 278 Kč

Cena za Dodatek 1 bez DPH :           		   164 775 Kč

Cena díla celkem ( SoD+D1) bez DPH:                   2 731 053 Kč

(slovy: dva miliony sedm set třicet jeden tisíc padesát tři koruny české)

Celá stavba bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge), kdy zhotovitel bude fakturovat provedené práce bez DPH.

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy).

Ostatní články smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti

Tento Dodatek č.1 se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

Přílohy:

Položkový rozpočet

V Blansku  dne 22.5.2018			                   V Blansku dne 22.5.2018

….…….....……………………………				          …………………………………………..

Služby Blansko, s.r.o.					   PAHAMONT s.r.o.

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA					   Ing. Milan Pátek

(jednatel)                                     				        (jednatel)

za objednatele						      za zhotovitele