SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník

„Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice – dokumentace pro územní rozhodnutí“

- Smluvní strany

Objednatel:				Město Sušice

se sídlem:				Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

zastoupená:				Bc. Petrem Mottlem, starostou města

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:			Bc. Petr Mottl, starosta města

ve věcech technických:			Ing. Věra Marešová, místostarostka města

IČ: 					00256129

DIČ:					CZ00256129

Bankovní spojení: 			Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:				5070462/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem:				Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Zapsán v obchodním rejstříku:		vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních			ing. Petr Košan, jednatel

ve věcech technických			ing. Ondřej Kyp, vedoucí ateliéru koncepce a urbanismu

IČ:					47307218

DIČ:					CZ47307218

Bankovní ústav:				ČSOB a.s., Václavské nám. 32, Praha 1

Číslo účtu:				482851413/0300

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele zpracuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí – Rozvojové území Pod Kalichem (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace, která je součástí díla, bude řešit:

- Návrh hrubých terénních úprav řešeného prostoru (1. fáze výstavby). Důvodem pro tuto činnost je optimalizace návrhu území s ohledem na možné umístění komunikací a rodinných domů.

- Návrh příčných řezů komunikací s ohledem na jejich funkci v území

- Návrh prostorového řešení místních komunikací s ohledem na předpokládané vjezdy na pozemky

- Ověření rozhledových poměrů na křižovatkách

- Návrh inženýrských sítí:

  - Vodovodní řad, včetně přípojek

  - Splašková kanalizace, včetně přípojek

  - Dešťová kanalizace pro veřejný prostor

  - Veřejné osvětlení

- Retenční nádrže – nutný rozsah pro řešené území

- Úprava koryta potoka v lesoparku s ohledem na návrh retenčních nádrží

- Zajištění vyjádření od dotčených orgánů státní správy (dále je „DOSS“)

Zhotovitel dále zajistí inženýrskou činnost, jejímž cílem bude vydání územního rozhodnutí (dále jen „ÚR“)na výše uvedený rozsah projektu.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s firmou EKOEKO s.r.o., která bude pověřena projekcí inženýrských sítí a vodohospodářských děl.

- Termín  a místo plnění

Termín zahájení díla:

- ihned po uzavření smlouvy

Termín dokončení a předání díla:

- koncept DÚR k projednání s DOSS		do 4 měsíců od podpisu SoD a předání podkladů

- čistopis DÚR pro podání žádosti o ÚR		do 6 měsíců od podpisu SoD a předání podkladů

- předání ÚR a DÚR 				do 2 týdnů od vydání ÚR a nabytí právní moci

Místo předání předmětu díla je sídlo objednavatele: městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice. Objednatel je povinen dílo při převzetí s odbornou péčí zkontrolovat. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou případné výhrady objednatele k dílu.

- Cena za dílo

4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 509 500,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 106 995,- Kč a cena celkem ve výši 614 495,-Kč včetně DPH.

4.2. Členění ceny díla:

Kalkulace ceny je provedena následovně:

- Koncept dokumentace pro projednání 					409 500,- Kč

- Podání žádosti o územní rozhodnutí				  	50 000,- Kč

- Vydání územního rozhodnutí					  	50 000,- Kč

4.3. Součástí cenové nabídky nejsou případné správní poplatky za vydání ÚR. Pokud takové okolnosti nastanou, budou poplatky přefakturovány zhotovitelem objednateli.

4.4. Cena za dílo je platná po celou dobu trvání smlouvy a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související dodáním díla a poskytnutím autorského dozoru, s výjimkou

- Geodetického zaměření území

- Inženýrskogeologického průzkumu,

které budou zhotoviteli předány objednatelem jako závazný podklad.

4.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:

- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat a mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; případné vícepráce musí být předem písemně schváleny objednatelem;

- objednatel bude písemně požadovat práce nad rámec díla podle této smlouvy.

- Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) po dokončení a předání jednotlivých částí díla podle čl. 4.2 této smlouvy.

5.3. Platby budou provedeny převodem na účet zhotovitele do 14 kalendářních dnů od předání faktury objednateli. Zaplacením je den připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele.

5.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. Objednatel nemůže ke splnění svého dluhu z této smlouvy použít směnku.

5.5. Zhotovitel není povinen přijmout plnění, které mu namísto objednatele nabídne někdo jiný.

- Odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání zhotoviteli.

6.2. Vady, které objednatel nemohl při vynaložení předvídatelné péče zjistit při převzetí díla, pokud je objednatel písemně oznámí zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců od předání a převzetí díla. V tomto rozsahu poskytuje zhotovitel záruku na provedené dílo Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí nebo při vynaložení odborné péče zjistit může.

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které nezpůsobil porušením svých povinností, zejména pak za vady způsobené objednatelem např. neposkytnutím správných či úplných informací, které zhotovitel potřebuje pro řádné provedení díla.

6.2. Zhotovitel vady odstraní na své náklady nejpozději do 15 dnů ode dne sepsání protokolu s výhradou vad (čl. 3 smlouvy) nebo oznámení vady (čl. 6.2 smlouvy), pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

- Smluvní sankce

7.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

7.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo odměny za autorský dozor je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vady díla.

7.4. Právo na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu tím není dotčeno.

7.5. Nastane-li však mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která vznikne nezávisle na vůli smluvní strany a zabrání jí splnit povinnost ze smlouvy, zprostí taková překážka smluvní stranu povinnosti k placení smluvní pokuty a náhrady škody, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky, ať již je smluvní strana v té době v prodlení či nikoliv.

- Ustanovení společná

8.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran právě s těmi náležitostmi, které si smluvní strany přály ujednat, a nahrazuje jakákoliv případná jiná ujednání, k nimž mezi Stranami došlo před jejím uzavřením. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že jejich vzájemná práva neurčují obchodní podmínky kterékoliv ze stran. Případné obchodní zvyklosti přitom nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

8.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oběma stranami podepsaných vzestupně číslovaných dodatků. Tato smlouva i dodatky k ní jsou uzavřeny teprve okamžikem úplné shody na jejich obsahu.

8.3. Tuto smlouvu nelze postoupit bez písemného (nikoliv však e-mailového nebo jinými elektronickými prostředky učiněného) souhlasu druhé smluvní strany.

8.4. Objednatel není oprávněn postoupit svou pohledávku za zhotovitelem bez jeho souhlasu. Pokud zhotovitel promine objednateli dluh, učiní tak pouze výslovně a v písemné formě (nikoliv však e-mailem nebo jinými elektronickými prostředky); jakékoliv jiné jednání Zhotovitele nelze považovat za prominutí dluhu.

8.5. Každá ze stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá jako podnikatel v souvislosti s výkonem její podnikatelské činnosti, případně jako obec (město) či územní samosprávný celek v souvislosti se zajišťováním potřeb veřejného zájmu.

8.6. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zhotovitel předem výslovně souhlasí s využitím jeho osobních údajů objednatelem pro účely vnitřní potřeby a dále pro informování veřejnosti o činnosti objednatele, jakož i zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností se smlouvou souvisejících.

8.7.    Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

8.8. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

8.9. Každá ze smluvních stran důkladně a náležitě posoudila podmínky této smlouvy, hodnotu vzájemných plnění, jejich využitelnost a náklady na plnění a pečlivě zvážily všechna rizika z možného budoucího vývoje. S tímto vědomím smlouvu uzavírají a berou na sebe riziko změny okolností.

8.10. Pro účely doručování budou smluvní strany používat adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Zmaří-li některá smluvní strana doručení písemnosti tím, že druhé smluvní straně neoznámí změnu adresy pro doručování, platí, že písemnost jí zaslaná řádně došla.

- Závěrečná ujednání

9.1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že obsah této Smlouvy je výsledkem vzájemných jednání, přičemž každá Smluvní strana měla možnost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy.

9.2. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

9.3. Tato smlouva nabývá účinnosti připojením podpisu poslední smluvní stranou.

9.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

9.5.  Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 31.10.2016 usnesením č. 679.

- V Sušici dne 3.11.2016       		                            			V Praze dne 7.11.2016

Město Sušice 								AF-CITYPLAN s.r.o.

----------------------------------------						-------------------------------------

Bc. Petr Mottl								ing. Petr Košan

starosta města								jednatel