SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 06EU-003718

číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele: xxxxxxxxxxx

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

| bankovní spojení: | ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 |
| --- | --- |
| zastoupeno: | Ing, Jan Kroupa, FEng., generální ředitel |

# Ředitelství silnic a dálnic ČR

| se sídlem: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |
| IČO, DIČ: | 65993390, CZ65993390 |

kontaktní osoba ve věcech smluvních:   Hana Kobesová                      kontaktní osoba ve věcech technických: Lucie Paurová

# (dále jen „objednatel“)

# a

| 2. název: | ROADFIN STAVBY s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice |
| IČO, DIČ; | 04852427, CZ04852427 |
| bankovní spojení: | KB Plzeň, č.ú. 115-2097680207/0100 |
| zastoupen: | Ing. Václav Kotěšovec, jednatel |

kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Ing. Václav Kotěšovec, jednatel kontaktní osoba ve věcech technických:                Milan Hacker, stavbyvedoucí

# (dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel”")

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/19 Vlkov - Borovno - oprava propustků, ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 11 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 992 781,77 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní Částka bez DPH v Kč | DPH Y Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) - DPH z částky (a) |  |
| I/19 Vlkov Borovno - oprava propustků | 2 992 781,77 | 628 484,17 | 3 621 265,94 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/19 Vlkov - Borovno oprava propustků, číslo veřejné zakázky 06EU-003718.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) I

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky;

- Technická specifikace

- Výkresy5 a

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují;

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálii

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě,

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy,

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním V registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou

Stran.

Ředitelství silnic a dálnic ČR					ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:  05-06-2018						Datum:  05-06-2018

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: I/19 Vlkov - Borovno - oprava propustků

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-Článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.13 | ROADFIN STAVBY s.r.o. Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Délka stavby 3 měsíce. |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výkresy - Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele - Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7 |
| Pověřená osoba |  | Lucie Paurová |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Lucie Paurová |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Odstranění vad |  | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců. |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-Článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) I O % průběžné platby |
|  |  | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |
|  |  | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu V rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 7.508 KČ za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.502 KČ za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 1.502 Kč za každý započatý den prodlení |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-Článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 3.003 KČ za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. I 300 Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní Částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových Škod „proti všem rizikům“ (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči,

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. 5 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

(Pozn. pro dodavatele: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) — g) je dodavatel oprávněn předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou dodavatelem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě.)