Dodatek č. 1

KRD – obchodní společnost, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 81246

se sídlem:		Pekařská 603/12, 155 00 Praha 5

IČ: 26424991		DIČ: CZ26424991

zastoupený:		Mgr. Viktorem Krivjanským, jednatelem

bankovní spojení: 		Citibank Europe plc

číslo účtu:		2523340118/2600

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:		U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165

zastoupená: 		Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

#### bankovní spojení:		Česká národní banka

#### číslo účtu:		24035021/0710

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

uzavírají dnešního dne ke kupní smlouvě ze dne 5.3.2018, která je u kupujícího evidována pod sp. zn. PO 223/S/18 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 1

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje původně sjednaná doba plnění pro dodávku zboží – prvních dvou přístrojů uvedená v článku II. odst. 1 smlouvy na nově sjednanou dobu v týdnu od 18. 7. 2018 – 24. 7. 2018, a to z důvodu nutnosti instalační a provozní připravenosti prostor ze strany kupujícího. Dodávka zbylých dvou přístrojů bude realizována průběhu měsíce listopadu 2018 na základě písemné výzvy kupujícího a to do 4 týdnů od obdržení výzvy kupujícího.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne					                        	V Praze dne

------------------------------------------------------------                             		-----------------------------------------------------

Mgr. Viktor Krivjanský                                                                        	Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

jednatel	  		  		  ředitelka