### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-VZ/SOD/002120/2016/Kuc

### na provedení díla

„Neředín hřbitov – vstup II.“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/002120/2016/Kuc | Provoz |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ve věcech smluvních: |  |  |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | 585 513 335, | filip.zacek@olomouc.eu |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |  |  |
| tel.: | 588 488 690, | vladimir.michalicka@olomouc.eu |
| Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl |  |  |
| tel.: | 588 488 710, | jan.zedek@olomouc.eu |
| Technický dozor stavebníka (občasný TDS): |  |  |
| Ing. Ivo Tichý, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl |  |  |
| tel.: | 588 488 704 | ivo.tichy@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: |  |  |

| 2. Zhotovitel: | OSA STERA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zeyerova 855/15 772 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  | 60320044 |  |  |  | DIČ: | CZ60320044 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C |  |  |  |
|  | pod sp. zn.11597 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Jiří Ruprecht, jednatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  | e-mail: |  |  |
|  | Kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  | e-mail: |  |  |
|  | Osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  | e-mail: |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  | e-mail: |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-VZ/SOD/002120/2016/Kuc ze dne 13. 7. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí (vícepráce) vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

  - Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.

  - Předmětem tohoto dodatku je dále dohoda stran o změně termínu plnění provedení díla.

# Znění dodatku

  - Změna celkové ceny díla

    - Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Stavební část | 960 824,72 | -164 296,45 | 1 | 290 041,20 | 1 | 1 086 569,47 |
| SO 02 | Informační tabule | 29 113,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 29 113,20 |
| VON 03 | Vedlejší a ostatní náklady | 10 007,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 007,00 |
| Cena celkem |  | 999 944,92 | -164 296,45 |  | 290 041,20 |  | 1 125 689,67 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 236 394,82 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 1 362 084,49 |

    - Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.

    - Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

    - Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

  - Změna termínu plnění

    - Čl. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následovně:

| - provedení díla | do 30. 11. 2016 |
| --- | --- |

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: 17. 10. 2016 | V Olomouci, dne: 17. 10. 2016 |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Jiří Ruprecht jednatel OSA STERA s.r.o. |