V 2018 – 297/OB

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel:		Město Nový Jičín

se sídlem:		Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO:		00298212

DIČ:		CZ00298212

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		XXXXX

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:		Ing. Pavel Tichý, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	XXXXX, referent Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

XXXXX, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	     	Ing. Radovan Zainer

se sídlem:		757 01 Valašské Meziříčí, XXXXX

IČO:		                        60042397

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:		XXXXX

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 		Ing. Radovan Zainer

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:           XXXXX

zhotovitel není plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování a dodání podkladů pro vypracování projektové dokumentace.

II.

# Předmět smlouvy

1.	Předmětem smlouvy je zpracování a dodání podkladů pro vypracování projektové dokumentace na akci „Přestavba domu na adrese Masarykovo nám. 26/15 v Novém Jičíně na bytový dům“ (dále jen „podklady“ nebo „dílo“) a výkon dalších souvisejících činností v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Kompletní zpracování všech podkladů zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.

2.	Součástí díla je zejména:

- zaměření, zakreslení a ověření stávajícího stavu objektu a pohledové fotogrametrické zaměření fasád;

- provedení stavebně technického průzkumu krovu;

- vypracování návrhu sanačního opatření krovu (pouze v případě, že nebude nutné provést výměnu celých prostorových segmentů krovu);

- stavebně technický průzkum nosných konstrukcí stropů a podlah (provedení a vyhodnocení sond).

Zhotovitel v rámci předmětu díla vypracuje a dodá objednateli technickou zprávu s textovou, výkresovou a grafickou částí.

5.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a v souladu s pokyny objednatele.

6.	Mimo výše definované činnosti patří k úplnému provedení díla i následující práce a činnosti:

a) Zajištění dokladů o provedených průzkumech, vše v českém jazyce.

b) Pořízení zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

d) Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady  za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.

e) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.

f) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených pracemi).

g) Ostraha místa realizace díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

h) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.

i) Provedení průběžné fotodokumentace provádění díla a její dodání objednateli.

7.      Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat průběh provádění díla s objednatelem.

8.	Vyskytne-li se během prací potřeba vyjasnění předmětu díla, je objednatel povinen příslušné vyjasnění předat v dohodnutých termínech. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění.

9.	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.

III.

Místo, způsob a termíny plnění

- Místem realizace díla je budova č.p. 26 na adrese Masarykovo nám. 15. Některé práce na díle budou prováděny také v sídle zhotovitele.

### Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů od předání místa realizace díla objednatelem.

- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 3 měsíců od předání místa realizace díla objednatelem. Zhotovitel může dílo dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla.

- Kompletní podklady budou odevzdány v tištěné podobě v počtu 3 paré + 1 x na digitálním nosiči v DWG a PDF.  Výkresová část zaměření bude zakreslena v tištěné podobě v měřítku 1:100, v digitální podobě v měřítku 1:50.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho převzetím objednatelem. O předání a převzetí podkladů sepíší smluvní strany zápis, který se označí jako předávací protokol a který podepíší zástupci obou smluvních stran.

IV.

# Cena díla

- Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.

- Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě, že předmětem díla nebude vypracování návrhu sanačního opatření krovu z důvodů uvedených v čl. odst. II. st. h v čl.nebude nu lidí  objednateli 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 činí cena díla 299.800,- Kč, pokud předmětem díla bude vypracování tohoto návrhu, bude cena díla činit 309.800,- Kč (slovy: třistadevěttisícosmset korun českých).

V.

Platební podmínky

- Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po převzetí předmětu díla dle čl. II. odst. 2 objednatelem způsobem uvedeným v čl. III. odst. 5. Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů od jeho převzetí objednatelem. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

VI.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení s  předáním díla v termínu dle ust. čl. III. odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat po  zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z  příslušné ceny díla stanovené v ust. čl. IV. odst. 3 za každý i započatý den prodlení.

- V případě neodstranění vad či nedodělků díla (nebo jeho části) ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z  ceny příslušné části díla stanovené v ust. čl. IV. odst. 3 za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.

# Vady a nedodělky

- Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části podkladů, případně jejich neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými právními předpisy.

- Nedodělkem se rozumí chybějící část podkladů proti rozsahu sjednanému smlouvou.

- Objednatel není povinen převzít podklady, které vykazují vady nebo nedodělky.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- Pokud při provádění či užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracovaných podkladů, dojde vlivem vad podkladů ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. To platí i v případě, že škoda vznikla zaviněním zhotovitele při provádění díla.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

- Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

IX.

Další ujednání

- Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení objednatele od smlouvy.

- V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením vznikla.

X.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

- Změny a doplňky této smlouvy jsou účinné jen v písemné formě. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.

- V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.

- Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně svéprávné po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, ne v tísni, a jsou jejím obsahem vázány.

## Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů, které budou z uveřejnění vyloučeny  tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. a může být tedy uveřejněna v plném rozsahu.

V Novém Jičíně dne 05.06.2018                             Ve Valašském Meziříčí, dne 06.06.2018

Za objednatele:		Zhotovitel:

.........................................................	.........................................................

Ing. Pavel Tichý                   	Ing. Radovan Zainer

vedoucí Odboru bytového

Městského úřadu Nový Jičín