SMLOUVA  O  DÍLO

čl. I   SMLUVNÍ STRANY

obchodní firma   	: Středomoravské stavby s.r.o.

sídlo                    	: Přerov I – město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02

IČO, DIČ                    : 49689053, CZ 49689053

banka, číslo účtu	:

zastoupena		: Ing. Pavlem Zubíkem, jednatelem

(dále jen objednatel)

obchodní firma   	: TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

sídlo                    	: Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou

# IČ , DIČ                     	: 25871226, CZ25871226

Banka, číslo účtu            :

zastoupena		: Ing. Vilém Zeiner – místopředseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.

(dále jen zhotovitel )

čl. II  PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem této Smlouvy o dílo je zhotovení zdravotechniky a topení na akci: „Stavební úpravy objektu č.p. 250, Osek nad Bečvou“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Oldřichem Horákem z data 02/2018 a dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1.

čl. III   ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících termínech:

Zahájení prací 	: 		od 2. 7. 2018

Hrubé rozvody:		do 15. 7. 2018

Kompletace:			do 15. 8. 2018

- Přesné termíny budou dohodnuty vždy se stavbyvedoucím p. …………...

- Místem plnění je objekt č.p. 250, Osek nad Bečvou.

čl. IV   CENA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran:

Cena činí (bez DPH):

ZTI			   356.177,- Kč

ÚT			   730.000,- Kč

Cena celkem		1.086.177,- Kč

- Jednotková cena je ve sjednaném rozsahu cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou ujednanou dobu provádění díla dle čl. III, přičemž obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla. Jakákoliv změna ceny může být uskutečněna jedině na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.

- Objednatel bude zhotoviteli průběžně měsíčně uhrazovat část ceny zhotovených částí díla, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou bude záznam o rozsahu provedených prací.

- Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu obsahující závěrečné vyúčtování ceny díla. V případě, že v ní bude obsažena úhrada za dosud neuhrazené provedené práce, musí konečná faktura jako přílohu obsahovat záznam o rozsahu provedených prací. Odmítne-li objednatel dílo bezdůvodně převzít, je zhotovitel oprávněn konečnou fakturu vystavit ke dni, kdy mělo dojít k předání a převzetí díla objednatelem.

čl. V PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- V průběhu prací je objednatel oprávněn kontrolovat postup a kvalitu prováděných prací a přijímat případná opatření k nápravě a zhotovitel je povinen je akceptovat.

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobci.

- Smluvní strany se dohodly na převzetí provedeného díla jako celku v plném rozsahu vymezeném v čl. II. této smlouvy. Převzetí předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy bude provedeno formou zápisu o předání a převzetí díla, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran.

čl. VI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

- Zhotovitel musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné objednatelem prokázané výši.

čl. VII   ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 60-ti měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla.

- Zhotovitel je povinen vyjádřit se k oprávněnosti reklamace do 24 hodin od doručení reklamačního dopisu.

- Pokud je reklamace řešena formou odstranění vady zhotovitelem, a to včetně reklamace vady díla v záruční době, musí zhotovitel zahájit práce na jejím odstraňování nejpozději do tří dnů (není-li mezi stranami dohodnuto jinak) od jejího oznámení a vadu odstranit nejpozději do 10ti dnů (není-li mezi stranami dohodnuto jinak) od jejího oznámení, pokud s ohledem na charakter nebo rozsah vady nebude spravedlivé požadovat na zhotoviteli odstranění v jiném termínu.  V tomto případě bude termín odstranění dohodnut dodatečně. Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstranění vady ve stanoveném či dohodnutém termínu nebo neodstraní   vadu ve stanoveném či dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn odstranit ji sám, případně prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, je oprávněn objednatel požadovat odstranění vady nahrazením novým bezvadným plněním. Objednatel může rovněž uplatňovat nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami díla.

čl. VIII SMLUVNÍ POKUTY

- Za prodlení s dokončením prací z důvodů ležících na straně zhotovitele sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení objednatele s úhradou vyfakturované dílčí ceny zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

- Za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání díla v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu či nedodělek.

- V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kterýmkoliv pracovníkem Zhotovitele vyskytující se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

čl. IX OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Práce budou provedeny dle norem a technických předpisů platných nebo doporučených ve stavebnictví v době realizace stavby.

- Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

- Smlouva je sepsaná ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Přerově dne 1. 6. 2018                                      V Lipníku nad Bečvou dne 6.6.2018

……………………………….			…………………………………..

Za objednatel	e					    Za zhotovitele

Ing. Pavel Zubík, jednatel			               	Ing. Vilém Zeiner

místopředseda představenstva a.s.

……………………………………

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.