# **Smlouva o dílo**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem**

**zástupce pro věcná jednání: Ing. Martin Krčma, kastelán**

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

tel. číslo: +420 xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxx, pobočka xxxxxx, č. ú: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** **Studio 6.15, s. r. o.**

se sídlem Filmová 174, Zlín 761 79

IČ: 26936453 DIČ: CZ26936453

kterou zastupuje:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx, pobočka xxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel“)**

**II.**

**Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo specifikované v článku III. této smlouvy, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení článku V. této smlouvy.

**III.**

**Předmět díla**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na své náklady pro objednatele dílo: **„Grafické práce“** blíže specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
  2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré podklady, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.

**IV.**

**Doba plnění**

* 1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v tiskových datech, v předem dohodnutých termínech. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady a nedodělky.
  2. Zhotovitel je povinen dílo vždy před finálním předáním nejprve předložit objednateli ke kontrole a připomínkám.
  3. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen převzít dílo na zhotovitelovo vyzvání, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jej zhotovitel k převzetí díla vyzval.
  4. O předání a převzetí díla sepíší oprávnění zástupci smluvních stran protokol.

**V.**

**Cena díla a platební podmínky**

* + 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí:

Maximální cena díla bez DPH: 71.300,- Kč

(slovy: sedmdesátjednatisíctřistakorunčeských)

* 1. K ceně uvedené výše v bodě 5.1 bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. **Cena díla celkem včetně DPH: 86.273,- Kč**

**(slovy: osmdesátšesttisícdvěstěsedmdesáttřikorunčeských včetně DPH)**

* 1. Smluvní cena uvedená výše v bodě 5.3 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
  2. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této smlouvě.
  3. Výši celkové ceny díla lze překročit v případě změny zákonné sazby DPH.
  4. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle bodu 5.1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací. Rozsah a cena méněprací budou odsouhlaseny stejným způsobem jako vícepráce.
  5. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů, vystavovaných na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací je **14 dní** po doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
  6. Faktura – daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
  7. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název díla. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena.

**VI.**

**Smluvní pokuty**

* 1. Za pozdníúhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

**VII.**

**Ukončení smlouvy**

* 1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
  + písemnou dohodou smluvních stran,
  + písemnou výpovědí,
  + odstoupením od smlouvy.
  1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí **jeden měsíc** a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů.
  2. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho splatnosti. Výpovědní doba činí **jeden měsíc** a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů.
  3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
  + Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
  + Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
  + Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
  + Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku.
  1. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

**XIII.**

**Ostatní ujednání**

8.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

8.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.
  3. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinná.
  4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí návrhy smluvních stran a dohody mezi smluvními stranami, které se týkají anebo souvisí s plněním, obsaženým v této smlouvě.
  5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
  6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži dne 10. 5. 2018 | V Kroměříži dne 10. 5. 2018 |

Za zhotovitele: Za objednatele:

….………………………………….. ………………………………………………

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx**

**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. NPU-450/35108/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAKÁT** | | | **BANNER** | | **DL LETÁKY** | | | **ORIENT. SYSTÉM** | | | **POZVÁNKA** | | **RŮZNÉ** | |
| **formát** | **ks** | **cena** | **rozměr** | **cena** | **stran** | **sklad** | **cena** | **formát** | **počet** | **cena** |  | **cena** | **rozměry v mm** | **cena** |
| ***Víkend otevřených zahrad*** | A3 | 1 | **1 000 Kč** | 1920 x 856 | **600 Kč** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kabinet hudby - inovace* |  |  |  |  |  | 2 | 0 | **1 600 Kč** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Sloučené trasy - inovace* |  |  |  |  |  | 4 | 1 | **2 400 Kč** |  |  |  |  |  |  |  |
| *VIA ARTIS - inovace* |  |  |  |  |  | 6 x 8 | zatočený x harmon. | **3 600 Kč/5 000 Kč** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Skleníky - nově (bilingvní?)* |  |  |  |  |  | 4 | 1 | **2 400 Kč** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Informační systém Rotunda* |  |  |  |  |  |  |  |  | áčko | 1 |  |  |  | deska 600 x 1000 kompatibilní s áčkem | **2 000 Kč** |
| *Označení kanceláře* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 x 148 | **600 Kč** |
| *Pásek s otevírací dobou* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 x 44 | **600 Kč** |
| ***Prázdniny na zámku*** | A3 | 1 | **1 000 Kč** | 1920 x 856 | **600 Kč** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***HORTUS MAGICUS*** | A2 | 2 | **4 000 Kč** | 1920 x 856 | **600 Kč** | 6 x 8 | zatočený x harmon. | **3 600 Kč/5 000 Kč** | A1 | 5 | **5 000 Kč** | A5 | **1 500 Kč** |  |  |
| ***Výstava ovoce*** | A3 | 1 | **1 000 Kč** | 1920 x 856 | **600 Kč** |  |  |  |  |  |  |  |  | kniha 210 x 210, 30 str., vázané, ne křídový papír | **20 200 Kč** |
| ***Kamélie 2019*** | A2 | 1 | **2 000 Kč** | 1920 x 856 | **600 Kč** | 4 | 1 | **2 400 Kč** | B1 | 3 | **3 000 Kč** | A5 | **1 500 Kč** |  |  |
| *KZ rukama zahradníků* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CD | **600 Kč** |
| *Strip na nádvoří* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 x 2000 / 550 x 1800 | **4 000 Kč** |
| *Popisky galerie* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 ks dle e-mailu z 13. 4. | **1 500 Kč** |
| *Cena celkem* |  |  | **9 000 Kč** |  | **3 000 Kč** |  |  | **18 800 Kč** |  |  | **8 000 Kč** |  | **3 000 Kč** |  | **29 500 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **71 300 Kč** |