Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou

Smluvní strany:

Město Rokytnice nad Jizerou, zastoupená Ing. Petrem Matyášem – starostou města

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČO 00276057

Číslo účtu:

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, Předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou:

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou na realizaci investičních akcí:

- Rokytnice nad Jizerou – 483 - výstavba vodovodu v lokalitě Vilémov

- Rokytnice nad Jizerou – 319 - prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici

Realizovaných dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Jaroslavem Vávrou a Ing. Petrem Kořínkem.

Realizace obou akcí představuje:

Výstavba vodovodu v lokalitě Vilémov
vodovodní řad A z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 1221,2 m
vodovodní řad B z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 106,6 m
vodovodní řad C z PE 100 SDR 11 RC 1 D 63	délky 159,3 m
vodovodní řad D z PE 100 SDR 11 RC 1 D 63	délky 75,4 m
vodovodní řad E z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 41,1 m
vodovodní řad F z PE 100 SDR 11 RC 2 D 90	délky 37,8 m
celková délka vodovodních řadů z PE 100 SDR 11 je 1641,4 m

Součástí výstavby zásobního vodovodního řadu bude vybudování 36 veřejných částí vodovodních přípojek. V rámci výstavby vodovodu bude realizována jedna redukční šachta a dále bude realizován protlak pod komunikací ŘSD.

Prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici

Vodovodní řad V1/1 z PE 100 RC 2 SDR 11 D 90	délky 87 m

Vodovodní řad V1 z PE 100 RC 2 SDR 11 D 90	délky 590 m

Celková délka vodovodních řadů z PE 100 SDR 11 RC 2 je 677 m

Kanalizační stoka S1 z PVC SN 12 DN 250	délky 365 m

Kanalizační stoka S1/1 z PVC SN 12 DN 250	délky 50 m

Kanalizační stoka S2 z PVC SN 12 DN 300	délky 126 m

Celková délka kanalizačních stok je 341 m

Součástí výstavby vodovodu a kanalizace bude i výstavba 15ti veřejných částí přípojek.

Obnova povrchů – v rámci stavby v obou lokalitách bude v dotčených úsecích po stavbě veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace obnoven asfaltový povrch místní komunikace v celé šíři vozovky.

Dodavatelem stavby je korporace ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou. Technický dozor stavby zajišťuje Ing. Hana Uhlířová a Ing. Jaromír Beran.

Celková cena díla představuje částku 18 814 876,- Kč (bez DPH, včetně rezervy stavebních prací ve výši 700 tis. Kč)

Termín realizace stavby je ve smlouvě o dílo nestaven od března 2018 do 27. 9. 2018.

Článek II.

Účel, výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou činí  Kč 10 370 000,-- (slovy: deset miliónů tři sta sedmdesát tisíc korun českých). Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách:

- 1. splátka ve výši     7 370 000,- Kč do 30. 9. 2018

- 2. splátka ve výši 3 000 000,- Kč kdykoliv od podpisu veřejnoprávní smlouvy, max. do 30.4.2019, finanční prostředky budou zaslány na základě sdělení poskytovatele dotace.

Článek III.

Podmínky čerpání dotace

- Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

- Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.

- Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 31. 5. 2019, a to předložením závěrečného vyúčtování.

- K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizace investiční akce dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace. Zálohové faktury a jim podobné  doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje.

- Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:

a) individuální žádost o poskytnutí investiční dotace

b) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj

c) kopii smlouvy o dílo

d) rozpočet stavby na CD

- Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).

- Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

- Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

Článek IV.

Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona                  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení

- Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlovua byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených poskytovatelem.

- Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Rokytnice nad Jizerou dne 25.4.2018 usnesením číslo 648.

Rokytnice nad Jizerou dne 6.6.2018				           Turnov dne 31.5.2018

Za poskytovatele:							Za příjemce:

..................................................			........................................................

Ing. Petr Matyáš					Ing. Milan Hejduk