STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 **VAMBERK** IČO : 27521711 DIČ : CZ2752 I 711 Tel/fax : 494541856,60351 I806, E-mail:info@stavitelstvieu.cz Společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,vložka239IO

**Smlouva o dílo 11/2018**

I. **Smluvní strany** : **Objednatel** : **Obec Liberk**

Liberk 70, 517 12 Liberk

tel. : 494 545 129

Zastoupena: Jiřím Šimerda - starosta obce IČ: 00275051

DIČ: CZ0027505 l

Zastoupeno ve věcech:

smluvních:

technických a realizačních :

Jiří Šimerda Jiří Šimerda

**Zhotovitel: STAVITELSTVÍ EU s.r.o.**

Husovo náměstí 99,517 54 Vamberk

Zastoupený: jednatelem společnosti Milošem Sloupenským IČO: 27521711

DIČ: CZ27521711

bankovní spojní: ČSOB Rychnov nad Kněžnou číslo účtu: 216344101/0300

tel./fax: 603 511 806

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech

smluvních: Miloš Sloupenský- jednatel společnosti

technických Miloš Sloupenský - jednatel společnosti

uzavfeli nfže uvedeného dne, měsfce a roku tuto smlouvu o dllo podle § 536 a násl. Obchodnlho zákoníku č. 51311991Sb.

1. **Název stavby** :

**,,Oprava místní komunikace Rampuše"**

1. **Předmět plnění** :

Předmětem plnění jsou stavební práce na akci „Oprava místní komunikace Rampuše" v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu.

Smlouva o dílo č.11/2018

,. **Termíny plněni** :

4.1. zahájení .. .. ... .... .... .... . .. ................... ........ . .. . ..... **21.05.2018**

dokončení prací.... .. ... .. .... ........ .. .... .. .. .... .. . .. . ... **04.06.2018**

4.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a úhradu zvýšených nákladů :

* Nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
* Zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem.
* Jestliže přerušení prací bylo zaviněno „vyšší mocí" nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy, úředním zákazem, neposkytnutím výluk atd. ).
* V případě nemožnosti provádění prací s ohledem na klimatické podmínky nebo technologické postupy.

Prodloužení lhůty se dohodne podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době pro obnovení prací.

1. **Cena díla**

Cena díla se stanovuje dohodou na základě cenové kalkulace zpracované zhotovitelem v položkovém rozpočtu a činí:

Cena bez DPH DPH21%

399.448,93 Kč

83.884,27 Kč

Cena díla včetně DPH **483.333,20 Kč**

Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovenou stavbu převzít a dohodnutou cenu zaplatit V případě, že vzniknou požadavky objednatele na vícepráce, budou objednatelem odsouhlaseny podpisem, zhotovitelem provedeny a objednatelem uhrazeny do 14 dnů. Cena víceprací bude stanovena podle směrných cen ÚRS Praha platných v době provedení díla. Zároveň bude prodloužena lhůta dokončení prací o nutnou dobu k provedení těchto prací.

1. **Platební podmínky** :
	1. Úhrada stavebních prací bude provedena po úplném dokončení a převzetí prací na základě řádně vystaveného daňového dokladu.
	2. Splatnost daňového dokladuje **14 dnů** ode dne jeho vystavení.
2. **Porušení smluvních ujednání a sankce** :
	1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Smlouva o dílo č. I I/20l8

/.2. V případě nesplnění termínu zhotovení díla dle čl. 4 této smlouvy a následných dodatků má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

1. **Kvalitativní podmínky dodávky díla** :
	1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí.
	2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezproblémové provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a zahrne tyto činnosti do dodatku předmětu plnění této smlouvy.
	3. Objednatel umožní skladovat na staveništi materiál, potřebné nářadí a stroje.
	4. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace v souladu s platnými předpisy.
	5. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a

vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

1. SpolupUsobeoí obicdoatele n zhotovitele :
	1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do zabájení stavby. V rámci předání staveniště bude zhotoviteli předán obvod staveniště, základní směrové a výškové vytyčovací body stavby včetně vytyčení podzemních sítí, pokud se ve staveništi nacházejí.a současně předá objednatel zhotoviteli napájecí bod vody. Po dobu nesplnění této stavební připravenosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.
	2. Objednatel prohlašuje, že má všechna příslušná povolení pro tuto stavbu a má zajištěny finanční prostředky na úhradu provedených prací.
	3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věci přebíraných od objednatele, nebo nevhodnou povahu výkonů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací.
	4. Dojde-li zjakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla zhotovena.
2. **Provedeni díla** :
	1. Dílo je dokončeno a předáno zhotovitelem dnem podpisu „ Zápisu o předání a převzetí díla".
	2. Objednatel je na vyzvání povinen převzít předmět plnění uvedený v článku č.3 k požadovanému datu, pokud nebude vykazovat vady bránící užívání. O přejimce bude vystaven předávací protokol. V případě, že budou zjištěny drobné vady a nedodělky, dohodnou účastníci písemně lhůty pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků sepiší obě strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

**Smlouva o dílo č.11/2018**

# tl. Záruky:

## Záruční lhůta na provedené práce je oboustranně dohodnuta na **24 měsíců** a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednateli. Na dodávky materiálů platí záruční doba od výrobce, pokud je kratší než 36 měsíců. Na udržovací práce se záruka nevztahuje.

* 1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele, resp. budoucího uživatele, a nebo zanedbanou údržbou.
	2. Případnou reklamaci skryté vady díla je objednatel povinen písemně uplatnit u zhotovitele a to neprodleně po zjištění vady.
	3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly prokazatelně způsobeny použitím podkladů či materiálů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele a ten na použití trval. Den převzetí je zároveň posledním dnem pro výpočet smluvní pokuty za případné prodlení zhotovitele.
1. **Ustanovení závěrečná :**
	1. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a podmínkou její platnosti je písemná forma. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	2. Jakékoliv změny jsou platné pouze jako oboustranně odsouhlasené, číslované písemné dodatky k této smlouvě. Za platný se považuje i návrh dodatku vypracovaný jednou ze stran a odsouhlasený druhou smluvní stranou a to i faxem.
	3. Smluvní strany předkládají platný doklad o oprávnění podnikat a prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy jsou všechny údaje platné a pravdivé a zavazují se doporučeným dopisem oznámit neprodleně změny všech údajů, které jsou předmětem zápisu (dokladu o existenci dle obchodruno či jiného zákoníku) smluvních stran.
	4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,je uzavřena jasně a srozwnitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní stranu se zavazovat, což zástupci statutárního orgánu prokazují plnou mocí.
	5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
	6. Případné spory obou stran budou řešeny smírnou cestou.

***Seznam příloh,*** které jsou nedílnou součástí této smlouvy: č. 1 - položkový rozpočet

Ve Vamberku dne 15.05.2018

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran

## Objednatel: zhotovitel:

.*23.5.2018*

.....