Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

- č. OIPP/0120/18/SML ze dne 26. 3. 2018 na akci

- „Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

# SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:

Název			Město Tišnov

Sídlo			náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ				002 82 707

Daňový režim:		CZ002 82 707

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Č. účtu:			xxx

Zastoupený:		Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 	Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických:	 xxx

- odpovědný útvar: 	Odbor investic a projektové podpory

tel.: 			xxx

fax: 			xxx

e-mail: 			xxx

(dále jen „objednatel“)

- Dodavatel:

Název:			společná nabídka:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., vedoucí partner

UNIGEO a.s., ostatní dodavatel

Sídlo:			Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

203037

IČ:				27700810

DIČ:			CZ27700810

Daňový režim:		plátce DPH

Bankovní spojení:  	ČSOB a.s.

Č. účtu: 			xxx

Zastoupený:		Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  	Jaromír Peška, xxx, xxx

- ve věcech technických: 	xxx, xxx, xxx

xxx, xxx, xxx

(dále jen „dodavatel“)

# ROZSAH DODATKU

  - Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 17 Smlouvy o dílo uzavřené 26. 3. 2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

  - Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 1 – příloha č. 1 tohoto dodatku,  dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně čl. 3. odst. 3.2., který nově zní takto:

3.2.	Termín dokončení

    - Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a dodavatelem.

Termín dokončení byl stanoven nejpozději do 15. 6. 2018.

Přílohou této smlouvy o dílo je týdenní harmonogram postupu prací (Příloha č. 2 této smlouvy) a finanční plán (Příloha č. 3 této smlouvy) zpracované dodavatelem.

  - Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 1 – příloha č. 1 tohoto dodatku,  dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně čl. 4. odst. 4.1., který nově zní takto:

4.1.	Výše sjednané ceny

4.1.1.	Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:			3.167.901,00 Kč

Vícepráce (Dodatek č. 1)			   	   299.000,68 Kč

Cena celkem bez DPH			         	 3.466.901,68Kč

DPH (21 %):			 	 		    728.049,35Kč

Celkem vč. DPH:				             4.194.951,03Kč

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

3.3.	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

3.4.	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 14/2018 konané dne 23. 5. 2018.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Tišnově dne 24.5.2018

________________					__________________

Za objednatele:			                             Za dodavatele:

Bc. Jiří Dospíšil 					     Jaromír Peška

starosta města Tišnova			           HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.