Číslo smlouvy objednatele: 2016000150

Číslo smlouvy zhotovitele: 16005

DODATEK  č.1  č. 2016000506 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016000150

## Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel 			:   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Se sídlem			:   Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava

Statutární orgán            	:   Ing. Lubomír Káňa, ředitel

IČ                                   	:   47673036

DIČ                                	:   CZ47673036

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 554

Osoby oprávněné k jednání	:   Ing. Otakar Kačmař, náměstek ředitele pro obchod a správu

Bankovní spojení           	:

Číslo účtu                       	:

dále jen objednatel

Zhotovitel 			:   MŽT Stavitelství a.s.

Sídlo				:   Suderova 2024/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupený			:   Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

Bankovní spojení		:

Číslo účtu			:

IČO				:   277 62 157

DIČ				:   CZ 27762157

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B3006

Zastoupen ve věcech smluvních:   Martin Mikeska, člen představenstva, mimo podpisu smlouvy a jejich dodatků

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Břetislav Szarowski, místopředseda představenstva, ředitel společnosti, nebo jím pověřený zaměstnanec

dále jen zhotovitel

## ČL.II.  PŘEDMĚT  DÍLA

- Shora uvedeni účastníci uzavřeli dne 26.2.2016 Smlouvu o dílo stavební úpravy schodiště a chodeb budovy C v NZZ Odra na Ostravici, ve které se zhotovitel zavázal provézt pro objednatele práce dle předložené PD a rozpočtu a objednatel za ně zaplatit dohodnutou cenu.

Čl. III. CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

- Po detailní kontrole stavu povrchů stěn a složení podlah bylo rozhodnuto provézt úpravy stěn obkladem SDK na místo omítek a úpravy povrchů podlah jejich zpevněním a vložením podkladní vrstvy. Tyto práce vyvolaly méně a více práce. Jejich specifikace je přílohou tohoto dodatku Smlouvy č.1 jako příloha č.1 formou položkového rozpočtu. Cena předmětu díla se mění následovně:

Cena předmětu díla dle smlouvy:               848 435,- Kč bez DPH

Cena Méněprací dle dodatku č.1:	      - 35 533,- Kč bez DPH

Cena Víceprací dle dodatku č.1:	                 101 178,- Kč bez DPH

Cena dle dodatku č.1:	                            65 645,- Kč bez DPH

Cena díla vč. dodatku č.1:	    	     914 080,- Kč bez DPH

1 106 037,- včetně DPH

## ČL.  VIII.  OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. 	Ostatní ustanovení dodatku č.1 Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.

2.	Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3.	Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Ostravě dne  					V Ostravě dne

Objednatel						Zhotovitel

………………………..				                     ……………………………

Ing. Lubomír Káňa			                                 Ing. Jan Mikeska

ředitel						      předseda představenstva