# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění

Objednatel: 	ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou  jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11

370 86 České Budějovice

IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     HODBOĎ s.r.o.

se sídlem: Pod Hrází 472, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 26071835

DIČ: CZ26071835

Zastoupený: Ing. Ivem Heřmánkem – jednatelem firmy

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést stavební práce, včetně dodávky materiálů, a to realizaci akce „Oprava dlažby v objektu KP Český Krumlov“ dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 31.10.2016  a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy. Adresa objektu:  Za Soudem 285, 381 11 Český Krumlov - Plešivec.

## II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

- termín dokončení prací: do 15.12.2016

## III. Cena za dílo

      - Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 98.870,22 Kč.

Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 119.632,96 Kč.

      - Závazným podkladem pro cenu za dílo je nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 31.10.2016. Při jakékoliv změně rozsahu nebo ceny díla je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně a včas na tuto skutečnost upozornit a předložit mu ke schválení rozdílový rozpočet.

      - Ukáže-li se, že ve výkazu výměr byl uveden vyšší počet hmotných jednotek (větší výměry apod.) než kolik je ve skutečnosti třeba, zhotovitel dílo zhotoví podle skutečné potřeby hmotných jednotek. Neprovedená část díla je méněpráce.

## IV. Platební podmínky

- Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy.

  - Platba za provedenou práci bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla objednatelem. Předání a převzetí díla bude provedeno protokolárně.

  - Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení do sídla objednatele.

  - Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

e) účtovanou částku,

f) označení banky a číslo účtu pro platbu faktury,

g) lhůtu splatnosti faktury,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) v příloze soupis provedených prací.

- Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

## V. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel povede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, bude zodpovídat za dodržování předpisů BOZP a PO.

- Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o vlivu provádění stavby na životní prostředí - dodržet obecně závazné předpisy, týkající se hluku, prašnosti, znečištění prostor a pod.

- Zhotovitel je povinen vést práce tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele nebo vlastníků sousedních objektů a pozemků.

- Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech prostor stavbou využívaných.

## VI. Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději v den zahájení prací.

- Objednatel umožní zhotoviteli užívání příjezdové komunikace a zabezpečí parkovací plochu ve dvoře objektu.

- Objednatel umožní zhotoviteli připojení na existující rozvod pitné vody a na existující rozvod elektrické energie.

## VII. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli.

- Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla dohodnou na opatření a lhůtách jejich odstranění.

## VIII. Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí celého díla podle této smlouvy.

- Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 14 pracovních dnů od jejího obdržení a nejpozději do 28 dnů od jejího obdržení zahájit odstranění vad.

- Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi, tj. včetně poškozením díla třetími osobami, neodborným zásahem a činnostmi, které jsou v rozporu s provozními a technologickými podmínkami materiálů použitých při zhotovování díla.

## IX. Zajištění závazků - smluvní pokuty

- V případě nedodržení termínů dokončení díla dle článku II. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek z titulu záruky za dílo a nezahájí odstraňování vady ve lhůtách podle čl. VIII této smlouvy k reklamované vadě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

- Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

## X. Vzájemný styk a doručování

- Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené na první straně této smlouvy nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

XI. Odstoupení od smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

  - prodlení zhotovitele delší než 14 dnů se zahájením prací,

  - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal,

  - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla,

  - zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen úpadek,

  - zhotovitel i po písemném upozornění poruší svůj závazek podle této smlouvy.

## XII. Zvláštní ujednání

- Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a předpisy souvisejícími. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. Případné soudní spory bude řešit místně příslušný soud dle sídla objednatele.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem pod textem této smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek, obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Na tuto smlouvu (dodatek smlouvy) se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

## XIII. Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel: 						Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 4.11.2016	           V Českém Krumlově dne 1.11.2016

-----------------------------				           -----------------------------

Ing. Jiří Vrána                                                                 Ing. Ivo Heřmánek - jednatel

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj                                                             HODBOĎ s.r.o.