Smlouva  o  dílo   č.  11/2016

v souladu s novým Občanským zákoník č. 89/2012 Sb, podle § 2586 až § 2635

I.   Smluvní  strany

Objednatel  :     STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

RESSLOVA 2, České Budějovice 372 11

zast.   :       RNDr. Vladimírem Kostkou, ředitelem školy

IČO   :       60076089

DIČ   :       -

bank. :        ČSOB

č.účtu :       214514605/0300

(  dále  jen  objednatel  )

a

Zhotovitel  :   STAVITELSTVÍ  KAREL  VÁCHA  A  SYN  s.r.o.

Držitel certifikátu jakosti dle ČSN EN  9001:2009

a  evironmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

certifikátu v oblasti řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008

Vltavská 1010, Hluboká nad  Vlt.

Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích,

dne  8.12.1992,  složka  C , vložka  23 62

zastoupená  :  Bc. Eliškou Váchovou

jednatelem firmy

telefon         :  387965055

fax               :  387 965 055

e-mail          :  vachova@vachasro.cz

IČO            :   48 20 19 52

DIČ            :   CZ48 20 19 52

bank.spoj.   :   KB  Č.Budějovice ,číslo  účtu  :    5985220237/0100 					           nebo        GE MONEY BANK Č.B. 164 204 165 /0600

nebo        ČSOB , 235036526/0300

(   dále  jen  zhotovitel  )

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy,  případně jiného právního či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její  platnosti není třeba podpisu jiné osoby .

II.  Předmět   plnění

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že provede v objektu školy „ Opravy povrchů a výměna umyvadla. v učebně U26“ dle podkladů převzatých od  objednatele. Přesné vymezení prací je stanoveno v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Dojde-li při realizaci díla ke změnám a doplňkům, které mají vliv na cenu, nebo k rozšíření

předmětu díla nebo vad vyplývajících z projektové dokumentace, jdou náklady k tíži objednatele.

  - Dojde-li při realizaci předmětu díla k doplňkům či změnám, které mají vliv na cenu nebo k

rozšíření předmětu nebo redukci díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen

předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle položkových cen použitých

pro návrh ceny díla a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo.

  - Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat  záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.

Požadavek na záměnu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených

nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Změna bude řešena dodatkem.

III.  Cena  za  dílo

3.1. Cena za dílo je na základě podkladů pro realizaci rozdělena následovně:

C E L K E M   .................................................................................. 127.827,- Kč

DPH   21 %  ( bude účtováno dle  zákona č.235/2004Sb)………...    26.844,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

C E N A    C E L K E M    vč.  DPH  .............................................. 154.671,- Kč

3.2.  V  ceně  za  dílo  nejsou  zahrnuty:

-  změny technického řešení prací a dodávek, pokud si je objednatel vyžádá v rozporu s

Předanými podklady

-  vícepráce vyžádané v průběhu stavby objednatelem, nebo plynoucí z podmínek realizace díla,

případně z podmínek dotčených orgánů.

IV.  Čas  plnění

4.1.   Zahájení  prací     :        …………  14.11.2016  po předání staveniště investorem

Dokončení  prací :         ………… 24.11.2016

4.2.   Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, případně jeho části dle této smlouvy a

případných dodatků k ní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z

ceny bez DPH a to za každý kalendářní den prodlení v předání díla nebo jeho části.

V.  Fakturace  prací

5.1.  Platby za dílo budou zhotoviteli objednatelem poskytovány takto:

1.   Konečná faktura, vystavená po předání a převzetí díla objednatelem bude vyúčtováno

DPH dle zákona, splatnost 10 kal.dnů.

  - Při prodlení s placením konečné faktury za dílo, byly dohodnuty a sjednány tyto sankce:

Při prodlení s placením konečné faktury ve stanovené lhůtě splatnosti má zhotovitel

právo účtovat objednateli poplatek z prodlení ve výši 0,01% z ceny díla za každý kalendářní

den prodlení.

VI. Záruka

6.1.  Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za

vady, které objednatel na díle při jeho řádném užívání zjistil a včas reklamoval.

6.2.  Reklamace zjištěných vad musí být písemná.

VII.  Odstoupení  od  smlouvy

  - Od této smlouvy je možné odstoupit pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Při

jednostranné bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana straně druhé veškeré

náklady, které jí vzniknou ke dni odstoupení od smlouvy.

VIII.  Závěrečná  ustanovení

8.1. Zhotovitel  prohlašuje, že má zaveden a udržuje systém environmentálního managementu (EMS)

podle požadavků ČSN EN ISO 14001. Pro dotyčnou zakázku má vypracované pokyny, které jsou

závazné pro obě smluvní strany, a vstupují v platnost s podpisem této smlouvy. Politika kvality a

environmentální politika je zpřístupněna k seznámení s ní na webových stránkách zhotovitele –

www.vachaasyn.cz .

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění v nakládání s odpady vznikajícími při jeho činnosti

v rámci smlouvy.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 834 647 6516 s Českou pojišťovnou,

a.s. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu

VPPMO-P-01/2014. Účinnost této smlouvy je od 27.4.2016.

8.3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními příslušnými ustanoveními §2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

8.4. Platnost a účinnost této smlouvy začíná dnem jejího podpisu oběma stranami a končí uplynutím

záruční lhůty.

8.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá z obou

smluvních stran.

8.6. Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním této smlouvy a prohlašují, že byla sepsána dle

jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své

podpisy.

V Hluboké nad Vlt.,  dne  7. 11. 2016	V Českých Budějovicích, dne 7. 11. 2016

....................................................		          .......................................................

za zhotovitele                                                                   za objednatele