SMLOUVA O DÍLO

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

IČ: 00566381

DIČ:CZ00566381

se sídlem Kotlářská 9, 611 53 Brno

za níž jedná Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel

jako „objednatel“

a
 
Floormont & Construction s.r.o.

IČ: 03293017

DIČ: CZ03293017

S místem podnikání Brno, V aleji 330/39, 620 00

za níž jedná Petr Růžička

jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Podlahářské práce v budově Kotlářská 9:

- výměna podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladových vrstev podlah v místnostech: 112, 112a, 419,

- výměna podlahové krytiny se zakončením fabion včetně výměny a vyrovnání podkladových vrstev podlah v místnostech: 117, 410,

- výměna podlahové krytiny včetně výměny, vyrovnání a odizolování podkladových vrstev podlah podlahovou izolací tloušťky min. 4 cm v místnosti 201,

- výměna podlahové krytiny se zakončením fabion včetně výměny, vyrovnání a odizolování podkladových vrstev podlah podlahovou izolací tloušťky min. 4 cm v místnosti 202,

- výměna podlahové krytiny se zakončením fabion v místnostech: 313, 314,

- oprava podlahových lišt v místnostech 405, 406, 407,

- likvidace a odvoz odpadu.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.
Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku nejvýše 476 690,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesátšesttisícšestsetdevadesát korun českých) bez DPH a  bude uhrazena ve dvou etapách. První část bude uhrazena na základě reálně provedených a předaných prací. Druhá část bude uhrazena po převzetí kompletního díla.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 10.8.2018.

IV.
Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.

| V Brně dne 5.6.2018 | V Brně dne 5.6.2018 |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| zhotovitel: Petr Růžička Floormont & Construction s.r.o. | objednatel: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel |