SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele Sml. 2018-004-Ku a č. zhotovitele AS 1180016/1446

**uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)**

### I. Smluvní strany

**OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Sídlo objednatele: Šírava 482/21, 750 02 Přerov I - Město

Zástupce: Ing. Miroslav Dundálek

Kontaktní osoba:

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Mrva

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Dundálek

Bankovní spojení: KB Přerov, č.ú.: XXX

IČ: 47674521 DIČ: CZ47674521

Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 675

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kulíšek, tel.: XXX

e-mail: XXX

**a**

**ZHOTOVITEL:**  **FORTEX-AGS, a.s.**

Sídlo zhotovitele: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

**Nositel certifikátů: ISO 9001, ISO 14001 a 18001**

**Zástupce:** Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech technických: Ing. Roman Ženčák, ved. výroby ČOV

- ve věcech smluvních: Bc. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: XXX

IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025

Registrace: Krajský soud Ostrava, B 95

Vyřizuje: Vlasta Svobodová, tel.: XXX

e-mail: XXX

**II. Výchozí podklady a údaje:**

Místo stavby: Přerov

Název stavby: ČOV Přerov

Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

**III. Předmět smlouvy:**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele **opravu aeračního systému v rozsahu** dle odst. 2a objednatel se zavazuje **řádně provedenou opravu** převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Předmětem **opravy aeračního systému** dle této smlouvy (*dále též jen dílo*) je výměnu aeračních elementů v ČOV Přerov, dle nabídky zhotovitele č. 1AS 180127 ze dne 15. 3. 2018, v následujícím rozsahu: - **bude vyměněno 524 ks elementů AME-D a provedena ekologická likvidace původních elementů.**

3. Doklady k dílu - Průvodní technická dokumentace:

a) technické a dodací podmínky, návod k obsluze (dále jen TDP)

b) při předání díla: - 1 x prohlášení o shodě

Doklady dle písm. a) zašle zhotovitel objednateli společně s návrhem této smlouvy o dílo (*dále též jen návrh SoD*) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou shora. Akceptací návrhu SoD vyjadřuje objednatel s ním souhlas a současně potvrzuje jejich přijetí.

Doklady dle písm. b) předá zhotovitel objednateli při předání díla dle čl. IX.

**4.** **Součástí díla není: příprava nádrží pro výměnu.**

**IV. Termín a místo provedení díla:**

1. Termín provedení díla:  **do 25. 5. 2018**

**2. Termín zahájení prací upřesní zhotovitel s objednatelem v dostatečném předstihu podle provozních podmínek ČOV a kapacity zhotovitele tak, aby bylo možné aktivační nádrž vyprázdnit a vyčistit.**

**3. Vlastní montážní práce uvnitř nádrže včetně odzkoušení nepřesáhnou 10 kalendářních dnů.**

4. Místem provádění díla je: **ČOV Přerov.**

5. Řádné a včasné provedení díla ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném plnění povinností objednatele, vyplývajících mu z této smlouvy, včetně poskytnutí řádné a včasné součinnosti zhotoviteli při provádění díla.

6. V případě prodlení objednatele s plněním jeho povinností dle této smlouvy, zejména jeho prodlení s předáním staveniště, jeho prodlení s dokončením a přípravou stavebních konstrukcí, na nichž má být dílo prováděno, jakož i jeho prodlení s poskytnutím touto smlouvou dohodnuté součinnosti zhotoviteli, se termín provedení díla bez dalšího prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení. Po dobu prodlení objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla bez toho, aby byl uzavírán dodatek k této SoD.

7. Termín provedení díla se bez dalšího prodlužuje rovněž v případě, že v průběhu provádění díla poklesnou průměrné celodenní venkovní teploty pod 0°C (*dále též jen nepříznivé teplotní podmínky*), a to o dobu, po kterou panovaly tyto nepříznivé teplotní podmínky. Po dobu nepříznivých teplotních podmínek je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

**V. Cena díla:**

1. Cena díla (bez DPH) dle čl. III. 1. výměna AME 515.000,- Kč

 ekolog. likvidace 13.000,- Kč

 **celkem 528.000,- Kč**

2. K ceně díla bude připočtena příslušná sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a o tuto bude cena díla zvýšena. Podle zatřídění společnosti SIAK spol. s r.o., pro společnost FORTEX-AGS, a.s., se výměna aeračních elementů v ČOV klasifikuje kódem CZ-CPA 33.12.19, tudíž nespadá pod přenesenou daňovou povinnost.

3. Cena je sjednána jako pevná.

**VI. Platební podmínky:**

1. Cenu díla (včetně DPH) se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli do čtrnácti (14) dnů od provedení díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I.

2. Zhotovitel se zavazuje vystavit objednateli na sjednanou cenu díla fakturu - daňový doklad v souladu s předpisy daňového a finančního práva. Přílohu faktury bude tvořit soupis provedených prací a dodávek nebo předávací protokol, potvrzený pracovníkem objednatele pro věci technické, jenž je uveden v čl. I. smlouvy.

**VII. Předání staveniště:**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně vypořádání nároku třetích osob nejpozději do **21. 5. 2018.**

2. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně alespoň pět (5) dnů předem.

3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran s výslovným prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá.

4. Objednatel připraví staveniště v rozsahu:

- umývárnu a soc. zařízení pro 4 osoby,

- přípojku el. energie 230/400 V, 32 A v montážní zóně, odběr el. energie bude na náklady zhotovitele,

**- k termínu předání staveniště bude objednatelem zajištěno vyčerpání a vyčištění nádrží a provozuschopnost dmychadla,**

- skládku materiálu na neblátivé ploše cca 10 m2,

5. Nepřipravení či nezajištění kterékoli náležitosti staveniště dle sjednaného rozsahu v odst. 4 opravňuje zhotovitele k odmítnutí převzetí staveniště.

6. Objednatel provede ke dni zahájení provádění díla seznámení pracovníků zhotovitele s podmínkami prací, předpisy a organizačními směrnicemi, které je nutno respektovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na předaném staveništi.

7. Objednatel je ve smyslu Zákoníku práce povinen písemnou formou informovat zhotovitele o rizicích na stavbě ČOV a to formou vzájemně odsouhlaseného protokolu a předání a převzetí pracoviště. Protokol je samostatnou přílohou k zápisu o předání a převzetí staveniště.

**VIII. Další spolupráce smluvních stran:**

# 1. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škody a dodatečné náklady, které zhotoviteli vzniknou tím, že objednatel poskytl zhotoviteli chybné podklady, zejména podklady s chybným vyznačením rozměrů či tvarů nádrží či s chybným vyznačením míst napojení vzduchu. Účastníci se dohodli, že zhotovitel neodpovídá za vady díla, jež vznikly v důsledku chybných podkladů či nesprávných informací předaných objednatelem zhotoviteli.

3. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění díla, případně toto pro zhotovitele zajistí.

4. Objednatel se zavazuje před započetím provádění díla dokončit a připravit stavební konstrukce, na nichž má být dílo provedeno.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků. Po celou dobu provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu, zejména dodržovaní předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody způsobené jejich porušováním. Proškolení montážních pracovníků zhotovitele o místních specifických podmínkách v oblasti BOZP a PO zajistí objednatel prokazatelně (zápisem do montážního deníku) při nástupu pracovníků na montáž.

**IX. Předání a převzetí díla:**

1. Objednatel se zavazuje převzít dílo po jeho dokončení. Dílo se považuje za dokončené, je-li stran něho úspěšně provedena dohodnutá zkouška a je-li vyčištěno a řádně uklizeno staveniště.

2. Zkouška činnosti aeračního systému bude provedena po jeho zatopení vodou za přítomnosti technického zástupce objednatele. Pro provedení zkoušky provzdušňovacích elementů zajistí objednatel na svůj náklad naplnění nádrží do výše 30 cm (na úroveň elementů) užitkovou vodou v termínech dle pokynů vedoucího montéra. K účasti na zkoušce zhotovitel objednatele včas přizve.

3. Zhotovitel vyrozumí objednatele o přesném termínu předání díla a konání zkoušky dle odst.2. O předání díla a průběhu předávacího řízení sepíší obě strany „*Zápis o předání a převzetí dokončeného díla dle § 2605 občanského zákoníku*“ (*dále též jen zápis*) a správnost v něm obsažených údajů stvrdí svými podpisy. V zápise objednatel uvede své výhrady k předanému dílu. Nebudou-li v zápise uvedeny žádné výhrady objednatele, má se za to, že objednatel převzal dílo bez výhrad.

4. Zhotovitel po předání díla zaškolí obsluhu.

5. Pro případ, že objednatel nesplní své povinnosti nezbytné pro konání zkoušky dle odst. 2, zavazuje se zhotoviteli uhradit zvýšené náklady za prostoje a další výjezdy na ČOV. Po dobu prodlení objednatele s plněním povinností dle odst. 2, není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

**X. kvalita díla a záruka:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě potřebné pro řádnou a spolehlivou funkci díla odpovídající, právním předpisům a platným technickým normám ČSN.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce čtyřiadvaceti (24) měsíců. Záruční doba běží ode dne provedení díla.

3. Objednatel nemá práva ze záruky, způsobil-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější událost, jednání objednatele, zejména jeho neodborné zacházení, zásahy či nedostatečná údržba, nebo jednáním třetí osoby.

4. Objednatel je povinen případné vady díla, včetně volby nároků z těchto vad, oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zhotoviteli, a to písemnou formou nejlépe do rukou níže uvedeného, oprávněného zástupce zhotovitele: pan Tomáš Krill, tel.: XXX, fax: XXX, e-mail: XXX

5. V případě oznámení vady, která se projeví v záruční době, a uplatnění nároku na její odstranění opravou předmětu díla, se zhotovitel zavazuje započít s odstraněním vady ve lhůtě do tří (3) dnů od doručení oznámení takové vady. V případě, že se bude jednat o neoprávněné uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla či ze záruky, zavazuje se objednatel náklady spojené s odstraněním předmětné vady uhradit zhotoviteli. Náklady spojené s odstraněním vady budou určeny dle cen stavebních prací, výrobků a materiálůpodle katalogů popisů a směrných cen vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., platných pro období, kdy byly vada zhotovitelem odstraněna.

**XI. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty:**

1. Od smlouvy lze odstoupit za podmínek ujednaných v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se pro účely této smlouvy rovněž výslovně považuje, ocitne-li se objednatel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní z právních předpisů, jež jsou nezbytným předpokladem pro provedení díla, zejména s povinností předat zhotoviteli staveniště, s povinností dokončit a připravit stavební konstrukce, na nichž má být dílo provedeno a s povinností zajistit podmínky pro konání zkoušky dle odst. 2 čl. IX., po dobu trvající déle jak patnáct (15) dnů. Stejně tak se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje prodlení objednatele s převzetím díla či zaplacením ceny díla, trvající déle jak patnáct (15) dnů.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené ceny díla za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se po objednateli náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

3. Pro případ prodlení zhotovitele **se zahájením či ukončením prací na** provedením díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

4. Právo na zaplacení smluvní pokuty je oprávněná smluvní strana povinna písemně uplatnit u povinné smluvní strany výzvou k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta se stává splatnou třetím (3) dnem po doručení výzvy k jejím zaplacení povinné smluvní straně.

**5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoliv škody způsobené na zařízení ČOV stejně jako i finanční škody způsobené objednateli vlivem nedodržení termínů a lhůty provádění prací, např. za nedodržení kvality vypouštěných odpadních vod.**

**XII. Ostatní a závěrečná ujednání:**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. **Smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou náleží každé smluvní straně.**

**Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v rámci povinnosti dle zákona 340/2015 v platném znění zveřejní text smlouvy v plném rozsahu ve veřejném registru smluv.**

2. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto objednatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve smlouvě o dílo zhotoviteli, jakožto správci a zpracovateli, a to po dobu deseti (10) let **za účelem archivace smlouvy a pro řešení závazků a povinností z ní plynoucí.**

3. Není-li v této smlouvě odlišného ujednání, lze veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinnosti z této smlouvy činit výlučně jen v písemné formě. Dohodu o změně či zrušení závazků z této smlouvy lze uzavřít ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě. Je-li smlouva uzavírána mezi podnikateli, neuplatní se ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

4. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy společně a nerozdílně.

5. Zhotovitel má na svých webových stránkách umístěnu Politiku jakosti, ŽP a BOZP. Objednatel se může s těmito stránkami seznámit.

6. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, smlouvu si řádně přečetli a k seznámení s jejím obsahem měli dostatek času, s jejím obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tuto smlouvu neuzavírají v tísni, v rozrušení či z lehkomyslnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

**V Přerově: 11. 4. 2018 V Šumperku dne: 6. 4. 2018**

**Objednatel: Zhotovitel:**

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. FORTEX-AGS, a.s.**

Ing. Miroslav Dundálek, Ing. Michal Konečný,

ředitel společnosti místopředseda představenstva