Příloha č. 1 ke smlouvě č. SAAS – 1/2018 ve znění jejích příloh

Specifikace služby Tritius

- Smluvní strany

  - Poskytovatel: Tritius Solutions a.s.

se sídlem: Brno, Vodní 258/13, 602 00 Brno IČ: 05700582, DIČ:   CZ05700582

  - Objednavatel: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
	se sídlem: Kotlářská 263/9, Brno PSČ: 611 53  IČO: 00566381 DIČ: CZ00566381

- Úvodní ustanovení

  - Tato specifikace je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování softwarových služeb - systém Tritius.

  - V případě rozdílu mezi úpravou obsaženou v této specifikaci služeb a úpravou obsaženou ve Smlouvě, pak je rozhodující úprava dle tohoto pořadí:

    - Smlouva

    - Specifikace služby Tritius

- Služba zahrnuje

  - Právo používat systém Tritius dle VOP, velikostní licence: do 30.000 svazků

    - Katalogizace všech druhů dokumentů + Z-klient (pasivní) +Tisk č. kódů

    - Webový katalog Tritius

    - Výpůjční protokol

    - Revize

  - Využívání služby systému Tritius ve sdíleném režimu

  - Provoz na webové adrese https://skola.tritius.cz

  - Dostupnost systému dle VOP

  - Serverový HW a jeho obnovu v čase, náklady na napájení a chlazení serveru

  - Zálohování dat, monitoring systému, záruční servis, update systému.

Měsíční cena služby činí celkem bez DPH: 	1 042,00 Kč

Měsíční cena služby činí celkem s DPH:     		1 260,82 Kč

- Implementace zahrnuje:

  - Příprava a převod dat ze stávajících systémů – Clavius, SAS

  - Základní nastavení systému pro potřeby Objednatele

  - Školení koncových uživatelů v rozsahu 6 hodin

Jednorázová cena implementace služby bez DPH: 	21 556,00 Kč

Jednorázová cena implementace služby s DPH: 		26 082,76 Kč

- Termíny implementace

| Činnost | Termín realizace | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Příprava implementace systému (instalace a konfigurace Tritius vč. příp. testovacího převodu) | Max. 15 dní od dne D | Závisí na HW a SW připravenosti |
| Školení uživatelů | Max. 30 dní od dne D | Max. 3-4 osoby |
| Ostrý provoz všech částí systému | Max. 30 dní od dne D | Závisí na HW a SW připravenosti |

Den D je dnem uzavření smlouvy o poskytování softwarových služeb.

- Zodpovědné osoby

  - Smluvní strany se dohodly na těchto zodpovědných osobách určených pro rozhodující činnost dle této Smlouvy (dále jen „Zodpovědné osoby“):

  - Za Poskytovatele:

- Za Objednatele:

- Platnost dodatku

  - Tato specifikace platí a je účinná do dne účinnosti nové Specifikace služby, nahrazující dosavadní Specifikaci služby.

V Brně dne 					V Brně dne

Za Poskytovatele: 				Za Objednatele:

……………………………………………			………………………………………...