SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

Se sídlem:		Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany

Zastoupená:		Ing. Jiří Marhold

IČ:			183 80 824

Kontaktní osoba:	Ing. Marcela Koubová

Telefon:		415 237 731, mob. 731 584 184

E-mail: 		koubova@gsospodborany.cz

(dále jen “Objednatel”)

na straně jedné

a

AZISTAV s.r.o.

Zapsaný Krajským soudem v Ústí nad Labem

Se sídlem: 		Dobříčany čp.4, 438 01 Žatec

Zastoupený:		Bc. Stanislavem Kadlecem a Martinem Václavkem

IČ:			22797131

DIČ: 			CZ 22797131

Bankovní spojení: 	Česká Spořitelna

Č. účtu: 		3164385369/0800

Kontaktní osoba: 	Martin Václavek

Telefon: 		XXXXXXXXX

E-mail:			vaclavek@azistav.cz ,  info@azistav.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé,

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo:

Článek 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ – 568/2018 s názvem „Stavební úpravy učeben přírodovědného vzdělávání gymnázia, č.p. 843, Podbořany“ provedené dle projektové dokumentace zpracované Petrem Hynešem v říjnu 2017. Realizace zakázky bude v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29.5.2018, která předcházela uzavření této smlouvy.

  - Stavebními pracemi se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek materiálů, technických činností, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

  - Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka v rozsahu a provedení dle oceněné specifikace jednotlivých položek, která je přílohou č.1 této smlouvy s názvem: „Položkový rozpočet“.

  - Součástí díla je dále:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla, koordinační a kompletační činnost celého díla,

- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících užívání stavby,

- zajištění zpracování všech dalších dokumentací potřebných pro užívání, zejména dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizních zpráv,

- provedení veškerých doplňujících měření před zahájením dodávek zakázky

- doprava, montáž a instalace,

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel garantuje všechny technické, funkční, provozní a jakostní parametry dodávaného zboží a zařízení, které byly uvedeny a předloženy v jeho podané nabídce k plnění předmětu této zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je určeno.

Článek 2 – TERMÍNY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy po ukončení zadávacího řízení.

  - Zhotovitel dílo zahájí nejdříve 25.6.2018 v učebně biologie a 2.7.2018 v ostatních řešených prostorách. Dílo dokončí a předá nejpozději do 24.8.2018.

  - Místo plnění díla: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace, gymnázium - budova A, ul. Komenského, č.p. 843, Podbořany

Článek 3 – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Celková cena díla specifikovaného v článku 1 této smlouvy se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele ve výběrovém řízení jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem bez DPH 145 181,00 Kč, (slovy:

„jednostočtyřicetpěttisícjednostoosmdesátjednakoruna“)

Sazba DPH 21 %, (slovy: „dvacetjednoprocento“)

Sazba DPH 30 488,01 Kč, (slovy: „třicettisícčtyřistaosmdesátosmkurunjedenhaléř“)

Cena celkem vč. DPH 175 669,01 Kč, (slovy:

„jednostosedmdesátpěttisícšestsetšedesátdevětkorunjedenhaléř“)

  - Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků ze smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků ze smlouvy.

  - Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán.

  - Objednatel neposkytuje zálohy. K zaplacení ceny díla je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti zvláštních právních předpisů. Cena díla je splatná po řádném a včasném dokončení díla, příkazem k úhradě na účet zhotovitele uvedeným na faktuře. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli dle předcházející věty se dnem jejího doručení zhotoviteli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená, nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Doba splatnosti je 30 dní. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

  - Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodaných zařízení s jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, které byly objednatelem odsouhlaseny z hlediska objemů a cen fakturovaných položek. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neúplná.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodaných zařízení, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodaná zařízení, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající části faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.

  - Není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak, náleží zhotoviteli v případě prodlení objednatele s placením ceny za dílo úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

  - Součástí ceny díla jsou další práce, úkony a služby související s předmětem plnění díla.

Článek 4 – PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1	Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění díla dodržována veškerá zákonná ustanovení, příslušné normy a předpisy.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dnem předání staveniště zhotovitel přebírá a výlučně zajistí splnění všech povinností k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a z ustanovení § 2 až 11  zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými a pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost práce, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

4.4	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

4.5	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4.6 Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání díla objednateli.

4.7 Objednatel (zástupce objednatele) má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

4.8 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Článek 5 – PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání.

5.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- záruční listy dodávky,

- příslušné protokoly a revizní zprávy.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5.3 O předvedení a předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat podrobný položkový seznam, 1 provedení předávacího protokolu zůstane objednateli. Počátek běhu záruční doby na dodané dílo počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu objednatelem.

5.4 Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a předání všech dokladů uvedených v odst. 5.2 smlouvy.

5.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, ale které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

5.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části stanovené touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

5.7 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.

Článek 6 – PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

6.1 Přechod vlastnického práva k dílu ze zhotovitele na objednatele, jakož i přechod vlastnického práva k movitým věcem, které jsou součástí díla, nastává dnem předání a převzetí díla dle smlouvy.

6.2	Přechod nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele nastává dnem předání a převzetí díla dle smlouvy.

Článek 7 – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na provedení celého díla včetně všech dodaných zařízení a jejich součástí v délce 24 měsíců od data protokolárního převzetí díla objednatelem, pokud jsou výrobci zařízení či zboží stanoveny jiné záruční lhůty, platí tyto lhůty stanovené výrobcem zařízení.

7.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny díla.

7.3 V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla bezodkladně, nejpozději však do 72 hodin po jejich nahlášení při nezapočítávání hodin dnů pracovního klidu a pracovního volna, u vad nebránících řádnému užívání díla do 5 kal. dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.

7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 8 kal. dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7.5. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání 2 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla 1 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

Článek 8 – ZMĚNA SMLOUVY

8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.

8.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

8.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Článek 9 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení uvedené smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména:

provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.

9.2 Jestliže objednatel hodlá odstoupit od smlouvy podle odst. 9.1 smlouvy, potom to sdělí zhotoviteli v písemné formě doporučeným dopisem nebo elektronickými prostředky se zaručeným elektronickým podpisem. Toto sdělení (výzva) musí označovat okolnost, pro niž má objednatel v úmyslu odstoupit od smlouvy. Sdělení o odstoupení od smlouvy musí dále obsahovat prohlášení, že objednatel odstoupí od smlouvy, jestliže zhotovitel tuto okolnost neodstraní v přiměřené lhůtě, která bude ve sdělení (výzvě) také uvedena.

9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do insolvenčního řízení nebo na jeho majetek bude vyhlášeno insolvenční řízení či návrh na insolvenční řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku či zhotovitel jako uchazeč uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky či uchazeč byl zapsán do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

9.4 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejm.:

- nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy,

- nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.

9.5 V případě odstoupení objednatele od smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli.

Článek 10 – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál či výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či neodpovídá příslušným normám a předpisům. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10.2 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchování (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Článek 11 - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

11.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.

11.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou neúčinná.

11.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

11.5 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

11.6 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Zhotoviteli do datové schránky ID  8ypjtw6  . V případě, že Zhotovitel není vlastníkem datové schránky, bude informace o uveřejnění zaslána Zhotoviteli na e-mail: info@azistav.cz.

11.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

11.8 Tato smlouva má 6 stran, je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1

stejnopis.

11.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Podbořanech dne 6.6.2018				V Podbořanech dne 6.6.2018

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

………………………….				……………………………………..

(razítko a podpis)					(razítko a podpis)

Ing. Jiří Marhold					Martin Václavek

ředitel							jednatel

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet

PŘÍLOHA SMLOUVY č.2 Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku