# Návrh smlouvy o dílo

| Ev. č. smlouvy objednatele: | S-0017 |
| --- | --- |
| Ev. č. smlouvy zhotovitele: |  |

SMLOUVA O  DÍLO

č.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Štěrboholy

Granátnická 497/1, 102 00 Praha 10

IČ: 00231371

Telefon: (+420) 608 580 583

Email: sterboholy@zris.mepnet.cz

www: http://www.sterboholy.cz/

Zastoupený: František Ševít, starosta, tel.: (+420) 608 580 583, email: frantisek.sevit@gmail.com

a

2. Zhotovitel

TÚZ s.r.o.

Klouzková 248, 104 00 Praha 10 – Pitkovice

Zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95886

IČ: 27095452

Telefon: (+420) 724 139 483

Email: trousilova.j@seznam.cz

Zastoupený: Jaroslav Trousil, jednatel, tel.: (+420) 602 169 779, email:

trousilj@seznam.cz

tuto smlouvu o dílo.

1.

Předmět díla

1.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

1.2

Dílem se podle této smlouvy rozumí poskytnutí plnění spočívající v poskytnutí zahradnických a lesnických služeb při údržbě veřejné zeleně MČ Praha-Štěrboholys názvem „Pravidelná údržba zeleně MČ Praha Štěrboholy“.

Dílo bude probíhat podle podmínek vyplývajících ze zadávacího řízení ve veřejné zakázces názvem „Pravidelná údržba zeleně MČ Praha Štěrboholy“.Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a požadavky vyplývající z předcházející veřejné zakázky a je vázán zadávací dokumentací veřejné zakázky a obsahem své nabídky. V případě rozporu dokumentace či nabídky zhotovitele z předcházející veřejné zakázky a této smlouvy se právní vztahy řídí touto smlouvou.

1.3

Předmětem prací jsou služby v oblasti údržby zelených ploch v MČ Praha Štěrboholy. Jde zejména o sečení trávy na pozemcích ve správě MČ Praha Štěrboholy, které je opakující se činností (7x do roka). Dále jde o práce se sekáním trávy související, jako je úklid trávy a listí z trávníků a chodníků. Dalším typem prací jsou jednorázové a občasné práce. Jde o práce zahradnické, jako jsou zakládání nových trávníků, mulčování kůrou či oblázky, pletí záhonů, zálivka a podobně. Součástí jsou i práce arboristické, tj. občasné stříhání keřů a zdravotní prořezy stromů. Dále zadavatel požaduje občasné terénní modulace trávníků, postřik a údržbu maltových cest. Součástí prací na údržbě zeleně je i úklid sněhu, který bude součástí prací jen občas na výzvu MČ Praha Štěrboholy. Vzhledem k nadmořské výšce se očekává úklid sněhu jen 1x až 2x do roka.

1.4

Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.

Harmonogram díla a trvání smlouvy

2.1

Harmonogram díla je závazný. Změna je možná jen po dohodě objednatele a zhotovitele. Změna je iniciována zejména aktuální potřebou seče, úklidu, prořezů apod., které jsou závislé na počasí.

2.2

Předpokládaný harmonogram díla:

| P.Č. | Období | Obvykle prováděné práce |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leden | úklid sněhu (bude-li potřeba) |
| 2 | Únor | arboristické práce na stromech a keřích |
| 3 | Březen | úpravy živých plotů a keřů |
| 4 | Duben | seč travnatých ploch |
| 5 | Květen | seč travnatých ploch |
| 6 | Červen | seč travnatých ploch, řez živých plotů |
| 7 | Červenec | seč travnatých ploch |
| 8 | Srpen | seč travnatých ploch |
| 9 | Září | seč travnatých ploch |
| 10 | Říjen | seč travnatých ploch |
| 11 | Listopad | úklid listí a arboristické práce |
| 12 | Prosinec | úklid sněhu (bude-li potřeba) |

2.3

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu smluvními stranami.

3.

Určení ceny díla

3.1

Jednotkové ceny za provádění jednotlivých činností a celková cena za dílo jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Výkaz výměr a položkový rozpočet prací, která je nedílnou součástí této smlouvy, a zahrnují veškeré náklady zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení prací specifikovaných v čl. 1 této smlouvy.Jednotkové ceny za provádění jednotlivých činností jsou nepřekročitelné.

3.2

Cena díla k měsíční fakturaci se určí vždy podle skutečně provedených prací, kdy v dané položce bude násobena jednotková cena z položkového rozpočtu (příloha č. 1) celkovým provedeným množstvím v daném měsíci. Součet cen položek dá celkovou cenu v daném měsíci.

3.3

Evidence skutečně provedené práce za předchozí měsíc po jednotlivých dnech a činnostech se nazývá „Přehled provedených výkonů“.Přehled provedených výkonů bude zhotovitelem předkládán zástupci objednatele ve věcech provozních a technických, vždy minimálně jedenkrát měsíčně, a to do deseti kalendářních dnů od skončení daného kalendářního měsíce, neurčí-li objednatel období kratší. Na požádání zhotovitel objednateli předloží k nahlédnutí záznamy o provozu vozidel použitých k plnění dle této smlouvy.

3.4

Objednatel přehled provedených výkonů za předchozí měsíc písemně odsouhlasí a veškeré tyto podklady budou následně součástí faktury za provedení dílo v daném měsíci.

3.5

Jednotkové ceny za provádění jednotlivých činností a celkovou cenu za dílo je možné upravit pouze v těchto případech:

- Změny rozsahu, četnostia kvality vykonávaných činností požadovaných zadavatelem.

- Změny míry inflace dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).K úpravě jednotkových cen může dojít pouze jedenkrát ročně vždy k 1.7. příslušného roku, přičemž rozhodným údajem pro výši úpravy jednotkových cen je údaj uvedený ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

- Změny zákonných poplatků, plateb či daní stanovených právními předpisy, které mají vliv na jednotkové ceny.Vtakovém případě je zhotovitel oprávněn předložit objednateli návrh na úpravujednotkových cen s cenovou kalkulací, ve které bude promítnuta změna zákonných poplatků, plateb či daní.

Zhotoviteli vzniká nárok na uplatnění upravených jednotkových cen zvýše uvedených důvodů pouze vpřípadě odsouhlasení objednatelem auzavření dodatkuktéto smlouvě.

3.6

Pokud zhotovitel v určitém kalendářním roce nevyužije práva na úpravu jednotkových cen dle výše uvedených podmínek, pak mu toto právo nezaniká a je oprávněn tuto úpravu provést dodatečně při další úpravě jednotkových cen tzn. vlivy na změnu jednotkových cen lze mezi obdobími načítat, pokud nebyly již uplatněny.

3.7

V případě nutnosti provádění prací, které nejsou v položkovém rozpočtu obsaženy jednotkovými cenami (nové, v rozpočtu neobsažené položky), lze dohodou mezi stranami určit, že takové práce budou prováděny. V tom případě bude určena i jednotková cena takových prací. Jednotková cena takto určená musí být obvyklá na trhu v místě a v čase. Vyšší, než obvyklá cena na trhu je bezdůvodným obohacením a zhotovitel je povinen ho vrátit, prokáže-li objednatel, že cena není na trhu obvyklá v místě a v čase. Tyto nové položky nesmí být za rok v součtu vyšší než 100.000,- Kč. Budou-li v budoucnu prováděny tyto nové položky opakovaně, budou mít stejný popis i stejnou cenu.

3.8

Za vícepráce jsou považovány práce zvyšující celkovou cenu díla, za méněpráce práce snižující celkovou cenu díla.

3.9

Objednatel má právo snížit rozsah díla libovolně podle své vůle. Snížení rozsahu díla může být provedeno jak v celých položkách (vypuštění položek rozpočtu), tak ve výměře položek (snížení množství prací prováděných v položce rozpočtu). Zhotovitel je povinen akceptovat snížení rozsahu díla. Takovéto snížení rozsahu díla musí být projednáno se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto důvodu povinen upozornit objednatele nejpozději 7 dnů před objednáním subdodávky, materiálu, strojů či pracovníků na provádění příslušných prací tak, aby byl objednatel schopen sdělit zhotoviteli, že si konkrétní práce nepřeje provádět. Cena takto sníženého díla se stanoví odpočtem příslušných položek či částí položek z položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel nesplní povinnost upozornit objednatele na plánované objednání či realizaci prací podle tohoto článku, jsou veškeré náklady provedených či objednaných prací považovány za smluvní pokutu a objednatel je nebude hradit.

4.

Platební podmínky

4.1

Fakturu je oprávněn vystavit zhotovitel vždy k desátému dni za předchozí měsíc. Splatnost faktury je 14 dní. Faktura musí být doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

4.2

Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktury bude vždy „přehled provedených výkonů“. Bez přehledu provedených výkonů je faktura neplatná.

4.3

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).

4.4

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

4.5

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

5.

Práva a povinnosti zhotovitele

5.1

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

5.2

Zhotovitel je povinen termín zahájení každé seče konzultovat se zástupcem objednatele. Ukončení každé seče je zhotovitel povinen bez prodlení nahlásit zástupci objednatele a ten je povinen ukončenou seč převzít do 2 pracovních dnů. Nebude-li seč objednatelem do 2 pracovních dnů přebrána, platí, že byla provedena bezvadně.

5.3

Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů odstranit nedostatky zjištěné při přebírání prací a následně do 2 pracovních dnů vyzvat zástupce objednatele k novému převzetí prací.

5.4

Zhotovitel je povinen vést v písemné podobě podrobný deník údržby veřejné zeleně a zástupci objednatele kdykoliv umožnit nahlédnutí do tohoto deníku. Po skončení vegetační sezóny je zhotovitel povinen předat originál nebo kopii deníku objednateli.

5.5

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy a následnými písemnými ujednáními smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho převzetí objednatelem

5.6

Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

5.6

Zhotovitel je povinen zachovávat v místě plnění díla čistotu a pořádek a veškerou posekanou trávu a další odpady vzniklé při činnosti odstranit do 24 hodin.

5.7

Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat veškerý odpad vzniklý při provádění údržby veřejné zeleně v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odstranění odpadu zúklidu veřejných prostranství hradí objednatel.

5.8

Zhotovitel je povinen vegetační a technické prvky obsekávat tak, aby nebyly poškozeny. V případě jejich poškození je povinen bez prodlení sjednat nápravu.

5.9

Zhotovitel nebude bez předchozího písemného či e-mailového souhlasu pověřeného pracovníka objednatele provádět sekání a mulčování travnatých ploch o víkendech a státem uznaných svátcích.Sekání a mulčování travnatých ploch v měsících duben, květen, červen, září a říjen bude probírat v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7:30 do 17:30 hodin. Sekání a mulčování travnatých ploch v měsících červenec a srpen bude probírat v pracovních dnech v časovém rozmezí od 8:00 do 17:00 hodin.

5.10

Zhotovitel díla nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

5.11

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené třetí osobě (tj. občanům nebo jiným subjektům včetně objednatele) jeho činností, resp. nedostatečnou činností, která vyplývá z této smlouvy (např. poškození vozidel či budov při údržbě zeleně apod.) a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod, a to vše po celou dobu plnění této smlouvy. Všechny škody, které vzniknou třetím osobám, případně objednateli, v důsledku provádění činností dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit přímo subjektu, kterému škoda vznikla. Pokud dojde k řešení s pojišťovnou, zhotovitel se zavazuje pojistný případ s touto pojišťovnou bezodkladně vyřešit.Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu trvání smluvního vztahu s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě alespoň ve výši 1.000.000,- Kč

5.12

Objednatel preferuje u údržby zelených ploch vždy mulčování, tj. rozmělnění sečené trávy na prachové částečky, které zapadají ke kořínkům trávy a chrání půdu před vysycháním a současně hnojí trávu. V případě, kdy by nešlo použít mulčování (např. u likvidace plevelných rostlin), musí objednatel odsouhlasit zhotoviteli tento postup.

5.13

V případě vzniku jiných odpadů, než je bioodpad či směsný komunální odpad, např. při modelování terénu, musí zhotovitel doložit i předloženy doklady o způsobu využití odpadů (vážní lístky či jiné doklady).

5.14

pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů).

5.15

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

5.16

po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. V případě překročení limitů či obecně přijímané úrovně musí zhotovitel přijmout vhodná opatření (kropení, apod.).

5.17

všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené či zašpiněné v důsledku provádění díla, budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

6.

Práva a povinnosti objednatele

6.1

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na předmětné pozemky dle přílohy č. 1 tak, aby mohl řádně provádět činnosti vyplývající z této smlouvy.

6.2

Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

6.3

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na vlastní náklad odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

6.4

Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.

6.5

Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

7.

Záruky a reklamace

7.1

Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 3 pracovních dnů dle čl. 5.3odstranit nedostatky i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se reklamace prokáže neoprávněnou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na provedené výkony a spotřebovaný materiál.

7.2

U prací stavebního charakteru (např. hrubá a jemná modulace terénu, osazení obrubníků, apod.) je sjednána záruční doba60 měsíců. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

7.4

Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění).

7.4

V průběhu záruční doby podle čl. 7.2zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady.

7.5

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v čl. 7.5 nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

7.6

V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba v délcedle čl. 7.2.

7.7

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

8.

Odstoupení od smlouvy

8.1

Smlouvu lze ukončit:

- Písemnou dohodou smluvních stran s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce.

- Zánikem oprávnění k činnosti zhotovitele.

- Písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele zdůvodu hrubého porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. Odstoupení od smlouvy je platné datemdoručení protistraně.

8.2

Podstatným porušením smlouvy se rozumí porušení povinností stanovených touto smlouvou, přestože byl zhotovitel na nedostatky písemně upozorněn. Zejména se jedná o nedodržení termínů a lhůt či opakované závady prováděných prací, pokud to nebylo způsobeno vyšší mocí.

9.

Smluvní pokuty

9.1

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla uvedenou v čl. 2 (např. měsíční seč), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. To neplatí, bylo-li to způsobeno vyšší mocí či se smluvní strany na tomto postupu dohodly. Lhůta pro počítání sankce počítá prvním dnem následujícího měsíce, kdy nebyla povinnost splněna.

9.2

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Takovou škodu může objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

9.3

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu po jejím prokazatelném obdrženíve lhůtě splatnosti.Při nedodržení splatnosti může být účtována objednateli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky denně.

9.4

Nesplní-li zhotovitel či objednatel své jiné, ve smlouvě zakotvené povinnosti, zaplatí strana povinná straně oprávněné 500,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení v plnění své povinnosti. Podmínkou uplatnění sankce je písemné upozornění ze strany oprávněné straně povinné na neshodu se smlouvou a stanovení lhůty pro odstranění neshody ne kratší 5 pracovních dnů.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1

V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále obchodní zvyklosti.

10.2

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

10.3

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.4

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

10.5

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z  vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

10.6

V případě sporů z této smlouvy si její účastníci sjednali podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10, ve věcné příslušnosti krajských soudů pak místní příslušnost Městského soudu v Praze.

10.7

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

10.8

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.

10.9

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

10.10

Tato smlouva obsahuje 9 stran a 2 příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

10.11

Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1:	Rozpočet díla

Příloha č. 2:	Nabídka zhotovitele ve veřejné zakázce (netištěna, k dispozici oběma smluvním stranám)

V Praze, dne …6.6.2018………..	V Praze, dne ………6.6.2018……..

…………………………………	…………………………………

Objednatel	Zhotovitel

František Ševít, starosta	Jaroslav Trousil, jednatel