- DODATEK č.1

- ke smlouvě o dílo

- č. smlouvy objednatele : 863/2016

č. smlouvy zhotovitele  : 2016 POM

- Název díla :

- „Provedení těsnění prostupů kabelových tras požárně dělícími konstrukcemi“

- Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

- Tato smlouva byla uzavřena mezi :

- Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Eger, ředitel závodu Chomutov

zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Kaška, vedoucí TS a ZŘZ Chomutov

technický dozor investora :	Petr Brejška

tel:606756219, e-mail: brejska.@poh.cz

bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu :	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. Alena Kůrková

Poděbradova 1254/22, 430 01 Chomutov

IČ:	86831658

DIČ:	CZ-7562222734

zastoupený:	Ing. Alena Kůrková

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Alena Kůrková

zástupce ve věcech technických:	Ing. Alena Kůrková

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	107-2611230277/0100

Zhotovitel je zapsán v Živnostenském listu vydaném Magistrátem města Chomutova, Obecním živnostenským úřadem pod č.j. OŽÚ-1584-2011-3970-DVO/5.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé..

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. IIII. smlouvy o dílo č. 863/2016 (2016 POM)   – TERMÍN PLNĚNÍ.

Pro provedení této akce je plánovaná dvoudenní odstávka napájení areálu závodu Chomutov.

Vzhledem k vazbě na další investiční akce, probíhající v areálu závodu Chomutov ( Areál Z CV – oprava střešní krytiny trafostanice a Areál závodu CV, hala 2 – rekonstrukce střešní krytiny ) se termín dokončení této akce prodlužuje do 5.12.2016.

II.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo č. 863/2016 (2016 POM)  před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 863/2016 (2016 POM)   je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne:

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

- Ing. Pavel Eger					Ing. Alena Kůrková

- ředitel závodu Chomutov

- Povodí Ohře, státní podnik