Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

SM/0866/2017

S18-014-0043

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:	 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

sídlo:		Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			480 355 99

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			xxxx

ve věcech technických:			xxxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxxx

stavbyvedoucí:				xxxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0866/2017 uzavřené dne 2. 8. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a“

Článek V. Doba plnění, odst. 1 – II. etapa - zahájení prací 1. 3. 2018, dokončení prací 31. 5. 2018 se tímto Dodatkem č. 3 mění – II. etapa – zahájení prací 1. 3. 2018, dokončení prací 30. 6. 2018.

Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

I. ETAPA:

Zahájení prací: 		15. 8. 2017

Dokončení prací: 	30. 11. 2017

II. ETAPA:

Zahájení prací: 		1. 3. 2018

Dokončení prací: 	30. 6. 2018

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

# Článek III.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 498/17R/2018 ze dne 23. 5. 2018.

V Jindřichově Hradci dne 23.5.2018	              	V Jindřichově Hradci dne  31. 5. 2018

...........................................................			................................................................

za zhotovitele:						      za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec			  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Lenka Frűhaufová, vedoucí oddělení přípravy

a kalkulací