###### S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky:

„Obnova porostů náhradních dřevin pro Správu městských lesů Most pro období 2019 – 2020“

Čl. 1

Smluvní strany

| 1.1. Objednatel: | Správa městských lesů Most, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Právní forma: | příspěvková organizace |
| Sídlo objednatele: | Loupnická 176, Janov, 435 42 Litvínov 8 |
| IČ | 47324210 |
| Bankovní spojení: | 212591092/0600 |
| Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: | Bc. Miroslav Adam, ředitel organizace |
| E-mail: | info@lesymost.cz |
| Telefon: | 476 742 902 |

| 2.1. Zhotovitel: | Čížek Michael |
| --- | --- |
| Právní forma: | OSVČ |
| Sídlo zhotovitele: | Hřivice 174, 439 65 |
| IČ/DIČ | 62248642/CZ7610032749 |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: |
| Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: |  |

| E-mail: | michaelcizek@seznam.cz |
| --- | --- |
| Telefon: | 777654602 |

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Most (ID_PRmM_027).

Čl. 2.

# Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dílo „Obnova porostů náhradních dřevin pro Správu městských lesů Most pro období 2019 – 2020“ specifikované níže a objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za jeho provedení sjednanou odměnu. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí realizace lesnických činností v naplánovaném časovém harmonogramu let  2019 - 2020.

- Lesnickými činnostmi se pro účel smlouvy rozumí pěstební činnosti spojené s rekonstrukcí, obnovou, ochranou a hnojením lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálu (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností dle projektu).

Jedná se zejména o následující činnosti:

    - odstranění / proředění PND seštěpkováním „nastojato“

    - příprava půdy mechanizovaně

    - sadba / podsadba jamková do připravené i nepřipravené půdy

    - stavba oplocenek z nového materiálu (drátěné)

    - nátěr (nástřik) kmínků proti hlodavcům

    - ochrana kultur proti zvěři zimní

    - ochrana proti buřeni ožínáním

    - ochrana proti klikorohu – před výsadbou a postřikem na ploše

    - hnojení lesních kultur k sazenicím

- Součástí realizace díla bude vytýčení inženýrských sítí na parcelách, na nichž má být dílo prováděno.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad (dle čl. 3) a na své nebezpečí v době sjednané v čl. 4. této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním dílčích pěstebních činností jinou osobu. V takovém případě zhotovitel nese odpovědnost, jako by pěstební činnosti prováděl sám. V případě, že zhotovitel pověří prováděním určitých pěstebních činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze strany objednatele takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany objednatele zhotoviteli.

- Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (projekt PRV).

Čl. 3.

# Cena za provedení díla

  - Cena díla dle čl. 2. smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané v zadávacím řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě zadávací dokumentace.

  - Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

Nabídková cena za projektová opatření bez DPH      		1 784 034,00	             Kč

Celková výše DPH 21%					    374 647,14                 Kč

Celková nabídková cena za zhotovení díla vč. DPH		2 158 681,14                  Kč

  - Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla dle smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) až do doby ukončení plnění předmětu veřejné zakázky. Dohodnuté ceny (bez DPH) za jednotlivé činnosti jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými.

Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. 1.

Ceny za provádění pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:

- Dojde-li ke změně sazby DPH.

- Dojde-li při realizaci k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen vzešlých z výběrového řízení. Případné změny předmětu plnění budou řešeny písemným dodatkem smlouvy.

  - Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, zejména i náklady vyplývající z nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajícího zařízení a sítí.

Čl. 4.

# Doba a místo plnění

Místo plnění:       	Lesní úseky Klíny a Přehrada

Termín zahájení realizace:	1. 1. 2019

Termín ukončení a předání realizace:	15. 11. 2020

  - Případné překážky pro řádné plnění zakázky specifikované v této smlouvě ležící na straně zhotovitele musí zhotovitel neprodleně ohlásit objednateli. Pokud tak neučiní, může uplatnit pouze okolnosti objednateli známé. V případě překážek zaviněných objednatelem může být dle platného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přiměřeně prodloužena lhůta pro provedení příslušných prací.

  - Lhůty pro plnění zakázky mohou být prodlouženy i z předpokladu zásahu vyšší moci. V případě nemožnosti dokončení plnění zakázky v důsledku zásahu vyšší moci si obě strany vyrovnají dosud vzniklé závazky.

Čl. 5.

Financování a fakturace

  - Platy za dílo budou objednatelem vůči zhotoviteli realizovány níže uvedeným způsobem:

- Fakturace ceny provedených prací bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) s doloženým soupisem provedených pěstebních prací podepsaným pověřeným pracovníkem objednatele. Faktura bude vystavena nejdříve 5 dní po předání díla. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, popřípadě neodpovídají provedením požadované kvalitě, nebudou fakturovány.

- Fakturace prací a dodávek bude vázána na oceněný položkový rozpočet nabídky dodavatele. Jednotlivé práce nebo dodávky mohou být fakturovány jen v případě jejich kvalitního provedení v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu.

- Splatnost vystavené faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli ve dvojím vyhotovení, faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

  - Platby budou probíhat výhradně v českých korunách, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.

  - Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů.

  - Fakturace bude probíhat v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Program rozvoje venkova 2014-2020.

  - Objednatel neposkytuje zálohy “před“ zahájením prací.

  - Fakturace bude probíhat dle předloženého harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Práce budou fakturovány za každý ukončený kalendářní měsíc, nebo po dokončení jednotlivých činností.

  - V případě prodlení zadavatele s úhradou faktur se zadavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.

# Čl. 6.

# Provádění díla, odpovědnost za škodu a sankce

  - Dílo bude prováděno v souladu se zmiňovanou projektovou dokumentací, jakož i zadávacími podmínkami výběrového řízení, na základě kterého byla předmětná veřejná zakázka zhotovitelem zadána.

  - Zástupce objednatele předá zhotoviteli pracoviště a seznámí ho s rozsahem práce a požadovaným pracovním postupem. Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto pokynů. Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy dle požadavku partnera po předchozím dojednání termínu. U všech činností, kde je součástí dodávka materiálu, bude použitý konkrétní typ materiálu (zejména nátěrové a nástřikové repelenty nebo tabletové hnojivo) oznámen před zahájením prací, objednatel tento materiál předem odsouhlasí.

  - Zásady použití reprodukčního materiálu lesních dřevin:

Veškerý reprodukční materiál (sazenice) musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle zákona č.149/2003 Sb. a prováděcí vyhlášky č.29/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu). Zhotovitel předá objednateli originál dokladu vždy před zahájením zalesňování, parametry sazenic budou před výsadbou odsouhlaseny.

  - Zhotovitel se zavazuje, že své dílo zhotoví v souladu s požadavky platných zákonů. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.

Zhotovitel je zodpovědný (i u svých zaměstnanců a subdodavatelů) za:

- zajištění organizace práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc

- technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí. Používat pouze biologicky odbouratelné oleje a hydraulické kapaliny ve smyslu příslušných ustanovení zákona o lesích č.289/1995 Sb. v platném znění (§ 32 odst. 8, § 33 odst. 5)

- vhodnost ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a jejich používání

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně

- provést na své náklady ošetření těžbou nebo soustřeďováním dříví vzniklých poškození kořenových náběhů a kmenů proti dřevokazným houbám (nejpozději do 6 ti hodin od poškození). Za včasné neošetření kořenových náběhů či kmenů, které zhotovitel poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu.

- škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či platnými předpisy

- škody způsobené tím, že v důsledku prodlení zhotovitele musely být některé činnosti provedeny jinou osobou

- vyčištění silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod. od znečištění vzniklého jeho činností do konce směny

- škodu (újmu) vzniklou objednateli nepřiznáním či odnětím dotace z PRV, či uložením sankcí ze strany SZIF z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od Smlouvy dle čl. 13 Smlouvy;

  - Pokud zhotovitel při provádění díla narazí na skryté překážky (např. archeologický nález), je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení prací bude upravena lhůta dodávky. Doba provádění díla bude upravena v případě přerušení prací, které mohou způsobit nepříznivé klimatické podmínky. Přerušení díla bude zaznamenáno v pracovním deníku, pokud nebude v průběhu provádění díla ujednáno jinak.

  - Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky při realizaci na zhotovovaném díle po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

  - Pokud při provádění díla v mladých lesních porostech dojde ke zničení nebo poškození sazenic vlivem činnosti dodavatele, má objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli ve výši 50 Kč za každou zničenou nebo poškozenou sazenici. Za poškozenou sazenici se považuje sazenice s poškozením terminálního výhonu nebo s poškozením kmínku zasahujícím do dřeva.

  - Zhotovitel je povinen provést, vyžadují-li to důvodné okolnosti, veškerá předem dohodnutá opatření proti šíření lesních škůdců podle pokynu zástupce objednatele. Neučiní-li tak, zhotovitel souhlasí s provedením opatření na jeho náklad.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu plnění zakázky specifikované v této výzvě na pracovišti a přilehlých prostranstvích čistotu a pořádek zejména s ohledem na bezpečnost obyvatel.

  - Zhotovitel je povinen respektovat a nepoškodit inženýrské sítě v rámci plnění zakázky specifikované v této Smlouvě včetně jejich ochranných pásem. Při jejich poškození musí uhradit jejich příslušnému správci veškeré vzniklé škody.

  - Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení pracoviště, náklady na energie, náklady na vytýčení místa realizace dle podkladů předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí místa realizace.

  - Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno bez vážných vad a nedodělků, a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu.

  - Obě smluvní strany se dohodly, že u pohledávek vyplývajících z této smlouvy se zakazuje jejich postoupení na další subjekty.

  - Zhotovitel je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě lesní dopravní síť (LDS) v majetku objednatele či statutárního města Most. V případě, že zhotovitel nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. poddodavatel), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu objednatele k provádění pěstebních činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění zhotovitele na nevhodnost těchto podmínek

  - Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

# Čl. 7.

# Pracovní deník

7.1. 	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí ploch o prováděných pracích pracovní deník (dále PD) a pracovní dozor dodavatele je povinen spolupracovat se zástupci objednatele na realizaci dle projektu „Obnova porostů náhradních dřevin pro Správu městských lesů Most pro období 2019 – 2020“. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

7.2.	Do PD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a o    jejich jakosti. Dále se zaznamenají důvody pro odchylky od projektové dokumentace. Během pracovní doby musí být PD trvale k dispozici.

# Čl. 8.

# Pracovní plochy

  - Objednatel se zavazuje zápisem předat zhotoviteli pracovní plochy prosté právních i faktických vad týden před zahájením prací. Objednatel neodpovídá za případné škody způsobené chybným nebo nepřesným vytýčením podzemních vedení.

# Čl. 9.

# Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky „Obnova porostů náhradních dřevin pro Správu městských lesů Most pro období 2019 – 2020“.

Objednatel je oprávněn jednostranně provádět změny v příloze č. 2 Smlouvy v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

- živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody, kterými je činnost objednatele omezena nebo znemožněna;

b)      dojde-li ke schválení změny poskytovatelem dotace.

  - Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín odevzdání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

  - Zhotovitel objednateli při zahájení přejímacího řízení předloží pracovní deník.

  - O převzetí díla pořídí objednatel podle obvyklých obchodních zvyklostí zápis o odevzdání a převzetí díla. Originál zápisu (protokol), stejně jako jeho kopie, budou po podpisu oběma smluvními stranami stejnopisem protokolu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Takto vyhotovený zápis – soupis provedených pěstebních prací (v členění výkon, podvýkon, činnost, porost, technická jednotka, počet jednotek a cena) bude závazný. Navrhovaná opatření k případným vadám a nedodělkům budou považována za dohodnutá.

  - Termín předání díla se považuje za splněný, pokud bude dílo objednatelem převzato před uplynutím sjednaného termínu. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

  - Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené podle této smlouvy.

  - Bez předchozí dohody nebude objednatel neoprávněně užívat dílo nebo jeho část. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady nebo škody, které tímto užíváním vznikly.

  - Při předání díla zhotovitel předloží veškeré nezbytné doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů sadebního materiálu.

# Čl. 10.

# Přerušení provádění díla

  - Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla:

a) jestliže provádění díla zabrání vyšší moc

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla

c) dojde-li k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu

  - Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty zakotvené v této 	smlouvě. Tímto není dotčen konečný termín dokončení díla, který je 15. 11. 2020.

  - Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozpracovanou část zhotovovaného 	díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

# Čl. 11.

# Odpovědnost za vady díla, záruční doba

  - Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo provede bez jakýchkoliv vad, v souladu s dokumentací objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy.

Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisů. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 10 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla do 15 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 2615-2619 Občanského zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

  - Za vady, které se na díle projeví po jeho dokončení, odpovídá po dobu trvání záruky zhotovitel. Na vyzvání   	objednatele je povinen vady odstranit v dohodnutém termínu.

  - Zhotovitel garantuje u celého předmětu veřejné zakázky, zejména na zalesnění záruční dobu v délce 12 měsíců (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil zhotovitel). Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků.

Úhyn na zalesňování nesmí překročit 10% vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesněné ploše, přičemž se na ploše nesmí vyskytovat mezery bez životaschopných sazenic větší než 9 m2. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10% vysázeného počtu jedinců (každé dřeviny zvlášť na zalesňovací ploše), je zhotovitel povinen provést na svůj náklad náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu (nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10%), a to v nejbližším termínu vhodném pro zalesňování stanoveném objednatelem. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu hodnoty sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování a nákladů na náhradní zalesňování dle přílohy č. 1 (taktéž i po skončení smluvního vztahu v průběhu záruční doby).

Odlišné lhůty záruky:

- záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech

používání přípravků minimálně po dobu 60 dnů od aplikace přípravku

- záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po

kalendářním měsíci, ve kterém objednatel převzal příslušné pěstební činnosti

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije zhotovitel přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy zhotovitel použije přípravek s kratší záruční dobou, než je požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena.

  - Záruka se nevztahuje na vady vzniklé technologickou nekázní při následné odborné údržbě prováděné cizími subjekty po celkovém předání díla.

  - Objednatel neprodleně oznámí e-mailem nebo telefonem a následně písemně všechny závady, které se v záruční době na realizovaném díle vyskytnou. Po přijetí takového oznámení je zhotovitel povinen neprodleně zahájit práce na opravě vadné části díla, a to na své náklady. Pokud tuto výzvu po stanovení lhůty zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn nechat závady odstranit třetí firmou.

Zhotovitel nese náklady, které tímto náhradním plněním vzniknou. Jsou to náklady třetí firmy a výdaje objednatele. Pro práce prováděné během záruční lhůty platí znovu navržená záruční lhůta.

  - Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitý zásah, mohou být      	se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem nebo jím pověřenou osobou, a to na náklady zhotovitele.

  - Případné vady díla se budou řešit v souladu s § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

  - Odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po dobu realizace, případně za škody způsobené 	činností zhotovitele třetí osobě, nese zhotovitel až do převzetí dokončené stavby objednatelem.

# Čl. 12.

# Smluvní pokuty

# 12.1.	V případě, že zhotovitel  nedokončí dílo v termínu stanoveném smlouvou včetně protokolárního předání, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla. Dohodnutá smluvní pokutu bude uhrazena vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12.2.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý den prodlení s termínem splatnosti dané faktury.

12.3.   	V případě nedodržení konečného termínu projektu ponese Zhotovitel i veškeré náklady a sankce, zejména sankce ze strany poskytovatele dotace - SZIF.

Objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu této Smlouvy bude financováno z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Náklady projektu se pro účely této smlouvy rozumí celková nabídková cena vybraného uchazeče, respektive uchazeče, se kterým bude uzavřena Smlouva. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně vybraného uchazeče, se kterým bude případně uzavřena Smlouva, zadavatel tuto dotaci neobdržel, či ji obdržel pouze zčásti, zavazuje se uchazeč nahradit zadavateli takto vzniklou škodu (zejm. rozdíl mezi předpokládanou výší dotace a výší dotace, jež bude zadavateli skutečně poskytnuta)  v plném rozsahu. Tato povinnost Smluvního partnera k náhradě škody platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí dotace z důvodů nepřevzetí prací od zhotovitele dle ustanovení čl. 9. této Smlouvy.

# Čl. 13.

# Odstoupení od smlouvy

13.1.     Odstoupení od smlouvy je možné při jejím závažném porušení za předpokladu, že to jedna smluvní strana oznámí druhé smluvní straně do 30 dnů ode dne, kdy k takovému porušení došlo. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z Programu rozvoje venkova 2014–2020, ve kterém žádal o dotaci na tento projekt.

Za závažné porušení smlouvy se přitom zejména považuje:

- Neplnění harmonogramu prací, a to ani v dohodnutém náhradním termínu. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 3 měsíce, přestože byl na prodlení objednatelem písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku nebo je toto prodlení prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění zhotovitelem, se nezapočítává do doby, po kterou je zhotovitel v prodlení s prováděním pěstebních činností.

- Když jakost dodaných prací a materiálu vylučuje bezvadné užívání díla, které je předmětem zakázky podle stanovených parametrů nebo má za následek případné navýšení nákladů na následnou údržbu – neodpovídá oborovým normám.

- Překročení pevné smluvní ceny bez předchozí dohody.

- Nedodržení dohodnutého financování ze strany Objednatele, pokud nebude schopen poskytovat záruku, že ho dodrží v náhradním termínu.

  - Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění

vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy.

# Čl. 14.

# Řešení sporů

  - Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby přímým jednáním v dohodě vyřešili jakékoliv 	spory nebo neshody v plnění smluvních ujednání.

  - Jestliže se objednateli ani zhotoviteli nepodaří spor vyřešit do 30 dnů po zahájení jednání, může kterákoliv 	smluvní strana požádat o soudní rozhodnutí.

# Čl. 15.

# Závěrečná ustanovení

  - Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

  - Smlouva vstupuje v platnost podpisem všech smluvních stran. Smluvní strany podpisem vyjádří souhlas            	s celým obsahem smlouvy.

  - Měnit nebo doplňovat obsah smlouvy je možné jen formou písemných a číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. Tato povinnost se vztahuje na právnickou nebo fyzickou osobu, podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných rozpočtů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Zhotovitel souhlasí a zavazuje se ke spolupráci s kontrolami ze strany poskytovatele dotace, tj. Státním zemědělským intervenčním fondem – regionální odbor Ústí nad Labem. Dále souhlasí a zavazuje se ke spolupráci s kontrolami ze strany třetích osob pověřených poskytovatelem dotace, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu v ČR po dobu udržitelnosti projektu. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu (akci), včetně účetních dokladů.

  - Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumentace plynoucí z realizace předmětu plnění smlouvy (zejména účetní a daňové záznamy), a to minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

  - Veškerá dokumentace (daňové doklady, zápisy z kontrolních dní apod.) musí obsahovat povinnou publicitu Programu rozvoje venkova 2014–2020, dále název a registrační číslo projektu „Obnova porostů náhradních dřevin SML Most pro období 2017 - 2018“.

  - Objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci PRV.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy, včetně všech jejích příloh.

  - Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

  - Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Všechny subjekty zúčastněné na této smlouvě prohlašují, že si smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím 	obsahem. Dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 	Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Přílohy:

- Položkový rozpočet celkový a dle jednotlivých let  - příloha č. 1

- Specifikace dodávek a prací (projekt PRV) – příloha č. 2

V Litvínově dne  …………….		  	                          	 V                              dne ………………

Za Objednatele:  			        	                                         Za Zhotovitele:

...............................................................				  ……………………………………………

Bc. Miroslav Adam  v. r.

ředitel p.o.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet celkový a dle jednotlivých let

Položkový rozpočet projektu PND Správy městských lesů Most pro období  2019 - 2020

Položkový rozpočet pro rok 2019

Položkový rozpočet pro rok 2020

Příloha č. 2

Specifikace dodávek a prací (projekt PRV)

Zde bude přiložena příloha č. 2 zadávacích podmínek

# Text boxes

Kód

Výkon

Pod-

výkon

Činnost

Počet

tech.j.

Technická

jednotka

Cena za

tech.jedn.

Cena bez

DPH (Kč)

001

37

013

Rekonstrukce porostů - štěpkování "nastojato"

2,50

ha

0,00 Kč

002

37

011

Rekonstrukce porostů  výřez + vzveyení hmoty

8,58

ha

0,00 Kč

003

11

04

První sadba do nepřipravené půdy - ruční, jamková (0,25m x 0,25m)

48,770

tis.ks

0,00 Kč

003

11

04

Sazenice smrk ztepilý (SM) 1255

26,320

tis.ks

0,00 Kč

003

11

04

Sazenice jedle bělokorá (JD) 10265

4,050

tis.ks

0,00 Kč

003

11

04

Sazenice buk lesní (BK) 50255

18,400

tis.ks

0,00 Kč

005

19

01

Nátěr kultur repelenty - zimní

52,640

tis.ks

0,00 Kč

005

18

01

Oplocenky z nového materiálu - drátěné do 220 cm,  pletivo 200 cm, oka 5x5 cm

2,000

km

0,00 Kč

005

19

011

Ochrana proti buřeni - ožínání v ploškách 60x60 cm

48,770

tis.ks

0,00 Kč

005

19

051

Ochrana proti klikorohu - postřik kmínků sazenic na ploše (SM,JD)

30,370

tis.ks

0,00 Kč

004

33

011

Hnojení lesních kultur k sazenicím

48,770

tis.ks

0,00 Kč

005

20

10

Ochrana proti hlodavcům

22,160

ha

0,00 Kč

Publicita výroba a instalace informační desky

1,000

ks

0,00 Kč

C e l k e m v Kč bez DPH (2019-2020)

0,00 Kč

DPH

21%

C e l k e m  Kč  včetně DPH

0,00 Kč

Kód

Výkon

Pod-

výkon

Činnost

Počet

tech.j.

Technická

jednotka

Cena za

tech.jedn.

Cena bez

DPH (Kč)

001

37

012

Rekonstrukce porostů - štěpkování "nastojato"

2,50

ha

0,00 Kč

002

37

011

Rekonstrukce porostu výřez + vyvezení hmoty

8,58

ha

0,00 Kč

003

11

04

První sadba do nepřipravené půdy - ruční, jamková (0,25m x 0,25m)

48,770

tis.ks

0,00 Kč

003

11

04

Sazenice smrk ztepilý (SM) 1255

26,320

tis.ks

0,00 Kč

003

11

04

Sazenice jedle bělokorá (JD) 10265

4,050

tis.ks

0,00 Kč

003

11

04

Sazenice buk lesní (BK) 50255

18,400

tis.ks

0,00 Kč

005

19

01

Nátěr kultur repelenty - zimní

26,320

tis.ks

0,00 Kč

005

18

01

Oplocenky z nového materiálu - drátěné do 220 cm,  pletivo 200 cm, oka 5x5 cm

2,000

km

0,00 Kč

005

20

10

Ochrana proti hlodavcům

11,080

ha

0,00 Kč

Celkem v Kč bez DPH (2019)

0,00 Kč

Kód

Výkon

Pod-

výkon

Činnost

Počet

tech.j.

Technická

jednotka

Cena za

tech.jedn.

Cena bez

DPH (Kč)

005

17

021

Nátěr kultur repelenty - zimní

26,320

tis.ks

0,00 Kč

005

19

011

Ochrana proti buřeni - ožínání v ploškách 60x60 cm

48,770

tis.ks

0,00 Kč

004

33

011

Hnojení lesních kultur k sazenicím

48,770

tis.ks

0,00 Kč

005

19

051

Ochrana proti klikorohu - postřik kmínků sazenic na ploše (SM,JD)

30,370

tis.ks

0,00 Kč

005

20

10

Ochrana proti hlodavcům

11,080

ha

0,00 Kč

Publicita výroba a instalace informační desky

1,0

ks

0,00 Kč

Celkem v Kč bez DPH (2020)

0,00 Kč