Smlouva o dílo

2016/071

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb .. občanský zákoník. mezi smluvními stranami:

LILA Domov pro postižené děti Otnice.p.o sídlo: Boženy Němcové 15 L 683 54 Otnice IČ: 00226572

společnost zapsaná v aR vedeném KS Brno. oddíl Pr vložka 1216 zastoupená ředitelkou Mgr.Ludmilou Pšenákovou

tel: 60 I 392 785

osoba zodpovědná za převzetí díla Mgr. Ludmila Pšenáková e-mail: lila@lila.cz

dále jen jako "objednatel'" na straně jedné a

Prosto interiér s.r.o.

sídlo: Oldřichova 247/5. Nusle; 12800 Praha 2 IČ: 03171906

společnost zapsaná v aR vedeném Městským soudem v Praze. sp. zn. C 228274 zastoupená jednatelem: Urubek Lukáš

tel:+420 737 468 387

e-mail:urubek@prosto.cz

dále jen jako "zhotovitel" na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

I. Předmět smlouvy

1/ Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v odst. 2 tohoto čl. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2/Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve výrobě a montáži polykarbonátového zastřešení včetně demontáže stávajícího nevyhovujícího zastřešení. a to v rozsahu blíže specifikovaném v položkovém rozpočtu. který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha Č. I.

II. Cena díla

1/ Cena díla byla sjednána smluvními stranami ve výši 99.900.- Kč bez DPH. 2/ Ke sjednané ceně díla bude připočteno DPH ve výši 21 %.

3/ Cena díla může být navýšena zejména při:

a) Rozšíření předmětu plnění nad rámec rozsahu díla definovaném v položkovém rozpočtu zhotovitele či změně rozsahu díla na základě požadavku objednatele

b) Zákonné změně sazby DPH.

III. Doba a místo plnění

1/ Dílo bude vyrobeno na provozovně zhotovitele. Montáž díla. bude provedena u objednatele ve sjednaném místě montáže. 2/ Zahájení výroby: 1.11.2016; nebude-Ii uhrazena část ceny díla dle čl. IV. bod a) této smlouvy, není zhotovitel povinen započít s výrobou. přičemž po dobu prodlení objednatele s úhradou této části ceny díla není zhotovitel v prodlení se zahájením výroby a termín pro dokončení výroby a montáže dle odst. 3 tohoto čl. smlouvy se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s úhradou části ceny díla dle čl. IV bod a) této smlouvy.

3/ Výroba a montáž bude provedena v termínu do: 20.12.2016

4/ Místo montáže Boženy Němcové 151. 683 54 Otnice

IV. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla následujícím způsobem:

a) část ceny díla ve výši 60.000,- a to na základě faktury vystavené zhotovitelem

b) zbývající část ceny díla nejpozději do 7 dnů od dokončení a převzetí díla objednatelem. a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.

V. Předání díla

Po dokončení díla vyzve zhotovitel osobu zodpovědnou za převzetí díla za objednatele k jeho převzetí. tato je bez zbytečných průtahů povinna dostavit se k zahájení přejímacího řízení.

1

VI. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce 2 let. Tato záruka se nevztahuje na vady. které byly způsobeny neodborným zacházenim objednatele či třeti osoby. neoprávněným zásahem objednatele či třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

VII. Smluvní pokuty

1/ Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části. je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2/ Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením díla. je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% ze sjednané ceny díla za každý den prodlení maximálně však do výše 5% ze sjednané ceny díla.

3/ Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany tak výslovně vylučují užití § 2050 zák. Č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

VIII.

Obchodní podmínky

1/ Práva a povinnosti smluvních stran jsou blíže upraveny v obchodních podmínkách vydaných zhotovitelem v souladu s § 1751 odst. I zák. Č. 89/2012 Sb .. občanský zákoník. které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha Č. 2 (dále jen" obchodní podmínky"). přičemž objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje. že je mu obsah obchodních podmínek znám. Odchylná ujednání obsažená v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

2/ Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1801 zák.č. 89/2012 Sb .. občanský zákoník. vylučují možnost použití ustanovení § 1799 a § 1800 zák. č.89/20 12 Sb .. občanský zákoník.

IX.

Závěrečná ustanovení

1/ Vztahy smluvních strany touto smlouvou a/nebo obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2/ Smluvní strany ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. Č. 89/2012 Sb .. občanský zákoník. přebírají nebezpečí změny okolností. 3/ Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech. po jednom pro každou smluvní stranu.

4/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5/ Smluvní strany prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly. že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. určitě, vážně a srozumitelně. nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

Přílohy: položkový rozpočet

V Brně dne 21. října 2016

objednatel

zhotovitel

LILA

Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace .

B. Němcové 151 , 683 54 Otnlce IČO: 00226572

PROSTO INTERIÉR s.r.o.

Oldrichova 247/5 . 12800 Praba 2 ,C: 03171906 Dle: CZ03171906

2

FlRIiiIST_. cz

Cenová nabídka:

Zastřešení

Zadavatel: LILA Domov pro postižené děti Otnice

Zastřešení polykarbonát Polykarbonát komůrkový tll0mm Rozměr: 144m2

Cena: 50.400,-

Přítlačná lišta AI s těsněním Délka: 84 bm

Cena: 29.400,-

Ukončovací profil nahoře plastový, dole AI s okapničkou Rozměr: 128 bm

Cena: 14.208,-

Kování:

Cena: 3.500,-

Montáž:

Cena: 25.000,-

Doprava:

Cena: 2.000,-

Cena celkem: 124.508,- s DPH

Cena celkem po slevě: 120.879,- s DPH Cena celkem po slevě: 99.900,- bez DPH

Cena obsahuje: materiál, výrobu, dopravu, montáž, předání díla Ceny jsou s DPH

V Brně dne 17. 10.2016