Smlouva o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

se sídlem:		U Dráhy 6, Zábřeh, 789 01

IČ/DIČ: 		00577324

zastoupena: 		Ing. Vítězslavem Martykánem, ředitelem školy

(dále jen „Objednatel“, na straně jedné)

a

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s. r. o.

se sídlem:		Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc

IČ:			253 76 799

DIČ:			CZ25376799

zastoupena:		Ing. Janem Borůvkou, jednatelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost ELEKTRO-BAU OLOMOU, s. r. o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16700.

(dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé)

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“

tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek výběrového řízení na zakázku „Modernizace a vybavení odborné učebny pro obor autolakýrník“ (dále jen „Zakázka“).

Zakázka dle předchozího ustanovení je realizována v rámci projektu „Zřízení jazykové laboratoře, laboratoře fyziky a odborné učebny fyziky“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002638 (dále jen „Projekt“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a státního rozpočtu České republiky.

Protože tato investiční akce bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, práva, povinnosti či podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a pravidly poskytovatele dotace.

# Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy v rozsahu, způsobem a jakosti dle této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. Stavební rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající v zabudování lakovacího boxu o rozměrech 7.330 x 4.370 x 3,490 mm a potřebné úpravy, prodloužení a napojení technických rozvodů, tj. vzduchotechniky, plynu (potrubí 2ʺ zakončené kulovým ventilem), vody, vytápění silových rozvodů elektrické energie (přívodní kabel CYKY 5 x 10 v mědi) a tlakového vzduchu.

Součástí předmětu jsou i činnosti související a nutné pro úplnou, funkční a bezvadnou realizaci díla, a to:

-  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení předmětu díla

-  zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla

objednatelem

-  zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí

-  předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení,

technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla

objednateli;

Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž instalace, zprovoznění, odzkoušení, revize, záruční servis a zaškolení pověřených osob.

(dále jen „dílo“).

- Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, s oprávněnými pokyny objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy,  které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.

# Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

Předání a převzetí místa plnění dne 1. 6. 2018.

Zahájení stavebních prací bude do 5 pracovních dní od předání a převzetí místa plnění.

Dokončení stavebních prací do 30. 6. 2018.

Úklid staveniště bude do 5 dnů od předání díla.

Předání a převzetí díla do 13. 7. 2018.

- Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je U Dráhy 6, Zábřeh, 789 01.

- Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť mimo staveniště, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit její umožnění také u jeho poddodavatelů.

# Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele k veřejné zakázce a činí:

418 510,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřistaosmnácttisícpětsetdeset korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Rozpočet je úplný.

  - Faktury jsou splatné ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.

  - Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět toto registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002638.

  - Faktury – daňové doklady musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn do 10 dnů po obdržení faktury vrátit Zhotoviteli fakturu v případě, že nesplňuje výše uvedené náležitosti. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit s novým termínem splatnosti.

  - Faktury – daňové doklady budou doručeny v tištěné podobě na adresu Objednatele.

  - Cena díla, bude hrazena průběžně měsíční fakturací, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí každé faktury. Provedené práce musí být realizovány v souladu se zadáním a uzavřenou smlouvou, projektovou dokumentací, v dohodnutém množství, kvalitě, provedení a ve sjednaných termínech.

IV. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že stavební práce budou mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu, která začíná plynout od předání a převzetí díla a skončí pátým rokem od předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel poskytuje záruku na dodávku vybavení související se stavebními pracemi 24 měsíců od předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti ujednané touto smlouvou, nelze-li takto vlastnosti určit, zavazuje se, že dílo bude mít kvalitu hodící se účelu a nelze-li zjistiti účel, tak kvalitu obvyklou. O předání a převzetí je povinen objednatel zhotovitele informovat.

- Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit ve lhůtě 30 dnů od jejich prokázání zhotovitelem takto vzniklé účelně vynaložené náklady.

- Objednatel je oprávněn odstranit vadu prostřednictvím třetí osoby a to na účet a zhotovitele. Objednatel je tak oprávněn jednat, pokud zhotovitel je v prodlení 15 dnů ode dne notifikace vady s odstraňováním nebo ji odmítá odstranit.

### Oprávněné osoby

- Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je

Ing. Vítězslav Martykán,

- Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je Ing. Jan Borůvka

V. Obchodní podmínky

- Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy (do doby úplného dokončení díla bez vad a nedodělků) udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. pět set tisíc (500 000) Kč. Pojistnou smlouvu je povinen uzavřít vybraný dodavatel nejpozději jeden den před podpisem smlouvy o dílo. Kopii dokladu o uzavřené pojistné smlouvě předloží vybraný dodavatel nejpozději před podpisem smlouvy.

- Objednatel nebude v průběhu plnění VZ poskytovat dodavateli žádné zálohy.

- Záruční lhůta na stavební práce je 5 let ode dne převzetí díla. Záruční lhůta na dodávku vybavení související se stavebními pracemi stanovuje 24 měsíců ode dne převzetí díla. Zárukou se rozumí typ záruky na místě bez nároku na finanční kompenzaci za práci a dopravu.

- Objednatel je povinen uhradit úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Dojde-li k porušení smluvních povinností nedodržením termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb v položkovém rozpočtu, Prokáže-li se, že položkový rozpočet obsahuje všechny položky, které byly obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavebné práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

VI. Smluvní podmínky

- Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

- Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

- Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

- Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

- Ke změně ceny díla může dojít pouze při změně zákonné sazby DPH.

# VII. Důvěrné informace

  - Zhotovitel a Objednatel se zavazují, že veškeré důvěrné informace budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nepoužijí jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám k jiným účelům, než k plnění této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za důvěrné informace se nepovažují povinně zveřejněné informace.

  - Důvěrné informace jsou takové, které poskytující strana za důvěrné označí, prohlásí nebo které jsou takto vymezeny obecně závaznými právními předpisy. Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu poskytující smluvní stranou určenou, pokud není tato doba určena, ochrana důvěrných informací potrvá po dobu 10 let po ukončení Smlouvy.

  - Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytla přijímající smluvní strana se souhlasem poskytující smluvní strany a za podmínek podle tohoto ustanovení článku Smlouvy. Přijímající smluvní strana zajistí ochranu důvěrných informací vůči třetí straně ve stejném rozsahu a odpovídá za případné porušení ochrany důvěrných informací i touto třetí Stranou.

  - Ustanovení tohoto článku Smlouvy, jakož i ustanovení této Smlouvy o příslušných smluvních pokutách zůstanou pro strany závazná i po skončení této Smlouvy, a to i v případě jejího skončení odstoupením smluvní strany od této Smlouvy.

# VIII. Řešení případných sporů

- Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění Smlouvy takovým způsobem, aby při tom mezi nimi nedocházelo ke sporům. Pokud by i přesto k nějakému sporu mezi smluvními stranami došlo, zavazují se smluvní strany učinit vše pro to, aby veškeré případné sporné záležitosti byly vyřešeny smírně.

- Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

# IX. Další a závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, neupravená touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Zhotovitel na sebe převzal v souladu s ustanovením § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebezpečí změny okolností, přičemž před uzavřením Smlouvy plně zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření Smlouvy nastat. Tuto Smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy lze provádět písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Dle § 219 odst. 1 ZZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na svém profilu Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky. Objednatel je dále povinen uveřejnit Smlouvu včetně všech jejích smluv a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v registru smluv.

Je-li kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude takovým prohlášeno rozhodnutím soudu či jiného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost dalších ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, platným a vynutitelným, které svým obsahem nejlépe odpovídá a vystihuje obsah a účel ustanovení původního, neplatného a/nebo nevynutitelného.

Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že jsou způsobilí k právním jednáním, že úkony spojené s uzavřením této Smlouvy učinili svobodně a vážně, že tuto Smlouvu neuzavřeli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné právní překážky jejího uzavření. Obě smluvní strany dále shodně prohlašují, že se před podpisem této Smlouvy řádně seznámily s jejím obsahem, souhlasí s ní a na důkaz toho níže připojují vlastnoruční podpisy osoby oprávněné jednat jejich jménem.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: Příloha č. 1 – Stavební rozpočet, Příloha č. 2 – Technická specifikace, Příloha č. 3 – Cenová nabídka

Za Objednatele						Za Zhotovitele

V Zábřehu dne …………………		V Olomouci dne 23. 5. 2018

| Ing. Vítězslav Martykán, ředitel |  | Ing. Jan Borůvka jednatel |
| --- | --- | --- |