Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

#### Číslo smlouvy zhotovitele:  	 55/2016

Na základě ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v účinném znění uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo na akci s názvem

„Kroměříž-řadové domy“

## Smluvní strany

Objednatel:			PMS Reality, a.s.

Pivovarská 261

78833 Hanušovice

IČ: 476 76 647

DIČ : CZ47676647

Zastoupený :

Ing.Vilémem Nohelem-předsedou představenstva a mgr. Antonínem Polákem-členem představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 810

Zástupci pro věci  technické:	xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:			Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Sídlo :				Kotojedy 56, 767 01  Kroměříž

IČO : 	26908298

DIČ : 	CZ26908298

Statutární zástupce :	Ing. Emil Vraník, jednatel společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44 644

Bankovní spojení :	Komerční banka a.s.; č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík :  	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44644

Zástupci pro věci  technické:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Zhotovitel)

Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny údajů v předcházejících bodech této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní průkazným způsobem bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

Článek 1

PŘEDMĚT DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a obstarat pro Objednatele realizaci prací a dodávek, tedy provést dílo označené „Kroměříž-řadové domy“ v rozsahu dle bodu 1.2. této smlouvy a předložené nabídky ze dne 18.10.2016 (příloha č. 2  této smlouvy), vypracované na základě předaných podkladů do soutěže a dále na základě místního šetření na staveništi.

  - Rámcový rozsah předmětu díla:

„Kroměříž-řadové domy“

SO 01		Kanalizace

SO 02		Vodovod

SO 03		STL Plynovod

SO 05		Veřejné osvětlení

SO 06		Komunikace

Předmětem díla  je kompletní dodávka a montáž stavebních prací v rozsahu potřebném ke zhotovení funkčního, bezpečného a provozuschopného díla dle zadávacích podkladů a projektu, a to i včetně všech činností, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou však k provedení díla nezbytné.

Součástí předmětu díla je zejména provedení, dokončení, údržba do doby předání a předání předmětné stavby a souvisejících projektových, inženýrských a ostatních činností, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb a činností, nezbytných pro dokončení díla v souladu s jeho určením.

Veškerá projektová řešení dle předchozího ustanovení, které by mohly mít vliv na standard díla je povinen zhotovitel zavčas projednat s objednatelem.

Součástí předmětu díla je rovněž:

- splnění všech podmínek stavebního povolení a územního rozhodnutí, vydaných k předmětné stavbě, dodržení všech podmínek správců sítí a dalších dotčených orgánů a organizací, a to i podmínek stanovených v průběhu stavby a to včetně podmínek, uložených stavebníkovi

- konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran při kolaudačním řízení nebylo důvodem neprovedení úspěšné kolaudace

- pojištění zhotovitele na zodpovědnost za škody vzniklým třetím osobám ve výši 5 000 000,-Kč po celou dobu výstavby

- zřízení a provoz zařízení staveniště, jeho napojení na inženýrské sítě, např. vodu, plyn, el. energii, včetně úhrad za tato média jejich dodavatelům a vyklizení staveniště a úhrada nákladů s tím spojených,

- zabezpečení stavby bude řešeno výstražnými tabulemi na vstupech, označení stavby poutačem (odsouhlaseným objednatelem) s uvedením informací v rozsahu povinného označení stavby, mimo jiné objednatele, zhotovitele, projektanta, a termínu dokončení díla

- plnění všech pokynů daných koordinátorem bezpečnosti práce

- poplatky za odvoz a uložení odpadů vzniklých při realizaci díla, např. obalový materiál nebo zbytky nespotřebovaného materiálu včetně zajištění a úhrady skládky. Orniční a podorniční zemina bude rozprostřena pravidelně na pozemku parc.č.3744/45 v k.ú. Kroměříž, případné navážky z předchozích demolic budou uloženy na příslušné skládce jako odpad kategorie „O“.

-projednání dopravních omezení, zajištění s tím souvisejícího dopravního značení a náklady            s tím spojené, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků a respektování stanovisek příslušných orgánů,

-osazení všech potřebných dopravních značek a náklady s tím spojené,

- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana, odpovědnost za dodržení podmínek jejich vlastníků a správců či uživatelů,  zpětné předání správcům

- veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po  dobu stavby  (výškový a polohový bod)

- součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby

- vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací

- provedení všech kvalitativních zkoušek materiálů nebo částí stavby v rozsahu stanoveném projektem a současně minimálně v rozsahu dle norem, technických a právních předpisů platných na území České republiky a dále i dle požadavků a specifikací objednatele sloužících k prokázání kvality a množství prováděných prací, popř. dokladujících dodržení norem, technologických postupů atd. a úhrada nákladů s tím spojených, včetně písemné evidence o průběhu a výsledcích těchto zkoušek a jejich předání ve 3 vyhotoveních objednateli,

- zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu pro zápis do KN včetně ověření

katastrálním úřadem a jeho předání v 6 vyhotoveních objednateli v termínu předání a převzetí dokončené stavby. Dále geometrický plán na zřízení věcného břemene pro kanalizaci a vodovod podle podmínek VaK

- zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce,

- zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných Krajskou hygienickou stanicí, provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů - týká se prováděných prací.

- zajištění a předání objednateli dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 paré v listinné podobě, s razítkem zhotovitele a podpisem oprávněné osoby a v jednom vyhotovení v digitální formě.

- účast na místním šetření kolaudačního řízení (případně kolaudačních řízení) a odstranění vad a nedodělků vytknutých při tomto řízení a úhrada nákladů s tím spojených

-  součinnost při zabezpečení vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu)

- uvedení příslušných částí díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití

Místo provádění předmětu díla: areál bývalých Žižkových kasáren v Kroměříži a přilehlé parcely:

parcely parc.č. 862/1, 862/7, 3744/4, 3744/45, 3744/53, 3744/54, 3744/75, 3743/86, 3743/41, vše v k.ú. Kroměříž

  - Zhotovitel se seznámil s místními podmínkami a napojovacími body a provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

  - Veškeré vícepráce, méněpráce či změny oproti předanému položkovému rozpočtu budou vzájemně dohodnuty a objednány zápisem ve stavebním deníku, na základě těchto zápisů vytvoří Zhotovitel položkový rozpočet víceprací, méněprací či změn, který předloží Objednateli k odsouhlasení včetně případného vlivu na termín dokončení anebo záruční podmínky. Po podpisu položkového rozpočtu oběma smluvními stranami se vícepráce, méněpráce či změny stávají závaznými a Zhotovitel je povinen je provést a Objednatel uhradit. Až na základě výzvy Objednatele předloží Zhotovitel dodatek ke smlouvě, oboustranně podepsaný položkový rozpočet víceprací, méněprací či změn budou nedílnou součástí dodatku.

Správní rozhodnutí, vydaná k předmětu díla :

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060601/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060604/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060610/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/041427/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060592/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. MeUKM/060596/2015 ze dne 24.9.2015,

Územní rozhodnutí č.j. 02/328/028098/1167/24/2015/Kub ze dne 15.2.2016,

Stavební povolení Kroměříž-řadové domy – SO 06 Komunikace, č.j. MeUKM/042316/2016 ze dne 28.6.2016

Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo stvrzuje převzetí kopií všech uvedených správních rozhodnutí, včetně všech vyjádření účastníků jednotlivých řízení a dotčených třetích osob.

Článek 2

DODACÍ LHŮTA

Zahájení prací na předmětu díla:

Zahájení prací ……………………………………………………  31.10.2016

Dokončení stavebních prací v rozsahu:

Stavební a inženýrské objekty:

Úplné dokončení objektů ……………………………………. do 31.5.2017

Předání dokončeného díla  ............................…… ….………… do 31.5.2017

Odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště ……………      9.6.2017

Počátek běhu záruční lhůty:                 	shodný s termínem předání a převzetí díla

  - Změna termínu dokončení díla je možná pouze

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, kvality a druhu prací anebo dodávek vyvolaných Objednatelem.

- Dojde-li k opožděnému odevzdání staveniště.

- O dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článku 12.

- O dobu, kdy Objednatel neposkytl součinnost se Zhotovitelem dle článku 5.

Článek 3

CENA DODÁVKY

  - Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle předložené nabídky Zhotovitele ze dne 18.10.2016 a činí:

SO 01	Kanalizace	355.643,00

SO 02	Vodovod	413.128,00

SO 03	STL Plynovod	213.171,00

SO 05	Veřejné osvětlení	119.382,00

SO 06	Komunikace	1.739.256,00

Cena celková za všechny objekty bez DPH :	2.840.580,00 Kč

  - Nabídkovou cenu je možno překročit pouze na základě změny rozsahu, kvality a druhu prací anebo dodávek vyvolaných Objednatelem anebo při změně sazeb DPH dle příslušného zákona, postupem dle odst. 1.4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou.

Vícepráce a méněpráce.

Za vícepráce se nepovažují práce, nutné pro provedení funkčního a provozuschopného díla, které bude případně muset provést zhotovitel odlišně od přesné definice a rozsahu jednotlivých položek smluvního rozpočtu a které bylo možné dle charakteru stavby předvídat.

Za vícepráce se považují změny předmětu díla písemně vyžádané objednatelem.

Za vícepráce se považují také práce, jejichž provedení nebylo vzhledem k nepřístupnosti konstrukcí před zahájením stavby předvídat nebo jejich rozsah přesně stanovit.

Veškeré takovéto práce, u nichž chce zhotovitel nárokovat úhradu odlišně od smluvního rozpočtu musí být zhotovitelem uplatněny před jejich provedením, písemně a v případě jejich zápisu ve stavebním deníku zhotovitelem musí být výslovně a viditelně označeny „vícepráce“. Zhotovitel je povinen při uplatnění takového nároku povinen také vyčíslit objem prací, jejich jednotkovou a celkovou cenu. Nárok na jejich úhradu vzniká jen při odsouhlasení  objednatelem před provedením, a to včetně odsouhlasení jejich ocenění.

Jako méněpráce má objednatel právo uplatnit rozdíly v rozsahu a charakteru stavebních prací, které vzniknou v průběhu stavby z jakýchkoli důvodů v porovnání se smluvním rozpočtem.

Článek 4

FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

4.1. Provedené práce budou vybranému zhotoviteli hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací, které budou přílohou vystavené faktury. Fakturace bude vystavována měsíčně, za práce provedené v předchozím měsíci, poslední po dokončení a předání díla.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze ty práce, u jejichž odsouhlasení nedošlo k rozporu.

4.2. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od doručení faktury, přičemž za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy na provedené práce ani dodané materiály nebudou objednatelem poskytovány.

Faktury budou zhotoviteli hrazeny do výše 90% z celkové ceny díla.

Na základě předání a převzetí dokončeného díla (dílčí části) vystaví zhotovitel do 30 dnů konečnou fakturu.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

-	celkovou sjednanou cenu bez DPH-jedná se o přenesenou daňovou povinnost

-	soupis všech uhrazených faktur

-	částku zbývající k úhradě

-          daň odvede zákazník

4.3. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla bez DPH. Tato

pozastávka z konečné faktury bude zhotoviteli uhrazena ve lhůtě dle bodu 4.2. této smlouvy za

předpokladu podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z předávacího řízení objednatelem

a současně za předpokladu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k předmětné stavbě včetně

odstranění případných vad z kolaudačního řízení, nebo po splnění obou těchto podmínek, budou-li

splněny později.

Aby nedošlo k pochybnostem, sjednávají smluvní strany, že pozastávka se vztahuje i na odstranění případných vad částí díla, které zhotovitel fakturoval a byly mu v průběhu stavby hrazeny v rozsahu 100% příslušné části díla.

4.4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.5.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu

nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli,

vystaví objednatel zhotoviteli daňový doklad s vyčíslenou smluvní pokutou a zašle zápočet.

4.6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění provedení plateb zhotovitele za

provedené práce u subdodávek. V případě, že nedodržení těchto smluvních závazků mezi

zhotovitelem a subdodavateli by ohrozilo smluvní termín dokončení díla, vyhrazuje si

objednatel právo provedení přímých plateb za provedené práce přímo těmto subdodavatelům.

O takto provedené platby se sníží dohodnutá cena díla.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. a zákona            č. 235/2004 Sb. v platném znění a bude zaslána do sídla Objednatele.

Článek 5

ZÁVAZKY OBJEDNATELE

  - Provádět pravidelné a řádné kontroly provádění díla, v případě zjištění porušení povinností Zhotovitele daných touto smlouvou nebo závaznými právními předpisy je Objednatel povinen Zhotovitele písemně upozornit zápisem v montážním deníku a určit mu přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

  - Práce budou na akci řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni techniků obou smluvních stran.

Článek 6

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla. Jestliže tyto skutečnosti překážejí v řádném provádění díla, je Zhotovitel oprávněn jeho provádění přerušit do doby zjednání nápravy.

  - Zhotovitel povede na akci stavební deník, zachycující důležité okolnosti činností prováděných prací na pracovišti. Stavební deník musí být trvale přístupný technickému dozoru  Objednatele.  Zhotovitel umožní výše zmíněným přístup na pracoviště k provádění kontroly díla.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne v důsledku provádění díla třetím osobám škoda, odpovídá Zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.

Článek 7

PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA

7.1.  Zhotovitel předá dokončenou stavbu objednateli v termínu dohodnutém v této smlouvě. Objednatel se zavazuje dokončenou stavbu převzít pouze za předpokladu, že nebude vykazovat vady a nedodělky, bránící řádnému a bezproblémovému užívání díla.

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně s uvedením data přejímky, nejméně 7 dnů před tímto datem.

Součástí předání dokončené části stavby je i předání kompletních dokladů dle čl. 1.2 této smlouvy.

Zhotovitel poskytne pověřenému zástupci objednatele lhůtu nejméně 3 pracovních dnů na pořízení soupisu vad a nedodělků a kontrolu dokladové části před datem přejímky.

7.2.	O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel  zápis, jehož přílohou bude  i soupis případných drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, se lhůtou pro jejich odstranění, která nepřesáhne 14 kalendářních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek 9

GARANCE

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady, které se projeví v průběhu záruční doby. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

  - Zhotovitel poskytuje  na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí díla. Na dodávky a výrobky, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem, se vztahuje tato záruční doba. Zhotovitel předá Objednateli tyto záruční listy při přejímce díla.

  - Objednatel je povinen vady písemně nebo mailem reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (nejpozději do 5 kalendářních dnů po té, kdy Objednatel vady zjistí). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace písemně nebo faxem oznámit Objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla provozovatel apod. je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Článek 10

##### Smluvní pokuty, náhrada škody

  - Jestliže Zhotovitel nedokončí dílo v termínu dle smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli  a Zhotovitel pak povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.

  - Jestliže Zhotovitel nezahájí odstraňování vady reklamované Objednatelem v záruční lhůtě, a/nebo jestliže odstraňování vady reklamované v záruční lhůtě neukončí ve sjednané lhůtě je Objednatel 	oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel pak povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

.

### Článek 11

###### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnictví k dílu.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel.

Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném díle do okamžiku podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

  - Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v

Protokolu o předání a převzetí díla.

### Článek 12

Pojištění

  - Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

### Článek 13

##### Okolnosti vylučující odpovědnost - „vyšší moc„

  - Zhotovitel není vystaven náhradě škody, jestliže jeho zpožděné plnění nebo jiné neplnění závazků podle 	smlouvy je výsledkem případu okolnosti vylučující odpovědnost - „vyšší moci„. Pokud tato „vyšší moc„ 	netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání této „vyšší moci„. V případě 	trvání „vyšší moci„ déle než šest (6) měsíců, je nutno řešit vzniklou situaci vzájemnou dohodou mezi 	Zhotovitelem a Objednatelem.

  - Pro účely tohoto článku jsou za okolnosti „vyšší moci„ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly 	nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností 	a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo 	překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídány.

  - Za okolnosti „vyšší moci„ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.

  - Nastane-li situace „vyšší moci„, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění smlouvy.

Článek 14

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Od smlouvy lze odstoupit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, nebo pokud dojde 	k podstatnému porušení smluvních povinností obou stran a pokud podstatné porušení písemně oznámí 	jedna strana druhé do 14 dnů ode dne, kdy se o porušení dozvěděla. Za podstatné porušení se považuje:

- v případě objednatele prodlení s platbami podle čl. (4) smlouvy o více než 30 dnů.

- v případě zhotovitele prodlení s plněním jeho závazků  delší jak 30 dnů

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, provede se finanční vyrovnání na základě nezávislého znaleckého 	posudku, dohodnutého oběma stranami, pokud se na vyrovnání strany nedohodnou po vzájemném projednání. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

Článek 15

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.

  - Jména osob vykonávajících technický dozor zapíše Objednatel do stavebního deníku nejpozději v den zahájení stavby.

  - Pokud bude zhotovitel zařazen správcem daně do registru nespolehlivých plátců DPH dle § 106 a) Zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) Zákona o DPH ze strany kupujícího.

  - Pokud zhotovitel nezveřejní číslo svého bankovního účtu používané pro ekonomickou činnost dle § 98 Zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů  a bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 Zákona o DPH ze strany kupujícího.

  - Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemného číslovaného dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

  - Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

  - Tato smlouva nahrazuje a ruší veškeré dřívější smlouvy či dohody uzavřené písemně či ústně mezi oběma stranami o předmětu této smlouvy a rovněž v plné míře nahrazuje veškerou zavedenou praxi a obchodní zvyklosti, pokud byly při dosavadní obchodní spolupráci mezi prodávajícím a kupujícím vytvořeny.

  - Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech o šesti číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

  - Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum). Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

  - Práva (ani pohledávky) vzniklá zhotoviteli vůči objednateli z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Jednostranné započtení ze strany zhotovitele na pohledávky vůči objednateli se nepřipouští. Pokud bude objednatel dlužit zhotoviteli více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na pohledávku z titulu jistiny dluhu, dále z titulu úroků z prodlení a nakonec z jiných oprávněných důvodů, to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.

  - Zhotovitel se výslovně vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text této smlouvy řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem, jemuž náležitě porozuměly, tuto smlouvu níže podepisují. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

  - Smlouva vstoupí v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.

  - Obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.

Přílohy:

1.   Územní rozhodnutí, stavební povolení, včetně vyjádření dotčených subjektů

2.   Podrobný položkový rozpočet

3. Podrobný harmonogram realizace díla

V Hanušovicích dne 21.10.2016	                 	V Kroměříži dne  21.10.2016

Objednatel :						Zhotovitel :

..................................................................        	........................................................

Ing.Vilém Nohel-předseda představenstva	             Ing.Emil Vraník-jednatel společnosti

……………………………………………

Mgr. Antonín Polák