SMLOUVA O DÍLO

Podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Smluvní strany

1.Objednatel : Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,

Dvorská 447/29

příspěvková organizace

Dvorská 447/29

460 05 Liberec 5

IČO: 0055053

DIČ: CZ0055053

Zastoupený: Ing. Zdeněk Šlaich

2.Zhotovitel: Vladimír Vlček

sídlo/místo podnikání: Orlí 260/10, 460 01 Liberec 1

Zastoupený: p.Vladimír Vlček

IČO: 104 28 364

DIČ:  CZ6404250050

Bankovní spojení / č.ú.: 4846193369/0800

e-mail: drogerievlcek@tiscali.cz

zapsaný v: Živn.list 06/ŽU/03973/01/Fo 350506-34414

osoby oprávněné jednat ve věcech realizačních, vedoucí, osoby povinné vést stavební

deník:

3.Objekt: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29 a Dvorská 458

I.Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, provést řádně a včas za podmínek určených touto smlouvou o dílo

dle cenové  nabídky ze dne 23. 05. 2018:

- malování vnitřních prostor

- provedení obkladových prací

- vyspravení soklů

Místo provádění díla:  Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29 a Dvorská 458

Zhotovitel se zavazuje, předat objednateli spolu s dílem i veškeré doklady k dílu či věcem,

které byly dodány v rámci provedení díla, zejména záruční listy apod.

II. Cena díla

Strany se dohodly na pevné smluvní ceně za úplné a řádné zhotovení sjednaného díla ve

výši:

Cena za zhotovení díla bez DPH      150 215,- Kč

DPH 21%                                            31 545,- Kč

__________________________________________________

Cena celkem s DPH                          181 760,- Kč

Výše ceny může být měněna jen písemným dodatkem ke smlouvě, změní-li se rozsah

předmětu plnění.

III. Platební podmínky

Fakturace se uskuteční předáním díla způsobem uvedeným v této smlouvě

dle provedené práce. Splatnost faktur je 14 dní od doručení řádné faktury s níže

uvedenými náležitostmi objednavatele.

Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla se soupisem případných vad a nedodělků.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků.

V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, není objednatel povinen zaplatit část ceny díla v rozsahu vadného plnění až do dne odstranění vad a předání bezvadného díla objednateli (potvrzeného v protokolu o odstranění závad zjištěných při přejímce).

IV. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo v době od 18. 06. 2018 do 19. 07. 2018 dle Vaší písemné

specifikace (poptávka) ze dne 16. 05. 2018

V případě špatných povětrnostních podmínek bude po dohodě termín ukončení

Změněn.

V. Podmínky provádění díla

Povinnosti objednatele:

- Objednatel zajistí volný přístup k předmětu díla.

- Objednatel má právo kdykoli provést kontrolu kvality práce během provádění díla

- Objednatel převezme dílo, provedené řádně a bez vad v souladu se smlouvou

Povinnosti zhotovitele:

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době

- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místem provádění díla.

- Zhotovitel povede stavební deník (až do úplného odstranění vad)

- Objednatel je oprávněn do deníku zapisovat a nahlížet

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků při provádění prací. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

- Zhotovitel dodrží přísl. ustanovení technických norem, zák.č.22/1997

Sb., zák.č. 185/2001 Sb. Ve znění prováděcích předpisů

- Zhotovitel bude provádět likvidaci odpadu ze své činnosti a v prostorách, kde pracoval bude udržovat pořádek. Pokud tyto povinnosti nezajistí po ukončení prací ani k výzvě objednatele, je objednatel oprávněn provést úklid  a likvidaci odpadu na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené objednateli i třetím osobám. Objednatel

je oprávněn započíst své nároky na náhradu škody proti ceně díla.

- Zhotovitel vyzve objednatele 3 dny před dohodnutým termínem plnění k převzetí díla, které se uskuteční prohlídkou díla a podpisem protokolu o předání a převzetí díl.

VI. Další ujednání

Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy  a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Objednatel neodpovídá za věci zhotovitele a nenese odpovědnost za škodu na nich až do

doby předání celého díla. / to se týká též věcí v uzamykatelné místnosti poskytnuté zhotoviteli).

Vlastnické právo k věcem dodaným zhotovitelem přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

Pokud bude zhotoviteli  v provádění prácí bránit jim nezaviněná překážka, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli, po vzájemném posouzení závažnosti  bude možné dodatkem  ke smlouvě řešit prodloužení termínu dle článku IV. smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tom, že níže uvedené skutečnosti jsou podstatným porušením smlouvy:

- zhotovitel vážně porušuje bezpečnostní předpisy

- zhotovitel nedodržuje technologické postupy a kvalitu prací

- zhotovitel je v prodlení a předáním díla více než 30 dnů po dohodnuté době plnění

Objednatel má v těchto případech právo písemně odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné pátým dnem ode dne jeho odeslání doporučenou poštou do sídla/místa podnikání zhotovitele uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do doby úplného předání díla.

Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody.

VIII. Záruka

Zhotovitel je povinen provést dílo v řádné kvalitě a v souladu s touto smlouvou a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy či normami, které se na zhotovení díla vztahují.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezchybnost provedeného díla po dobu 2 roků od data předání celého díla objednateli.

V dalším platí ustanovení §560 565 obch.zák.

Objednatel převezme dílo, provedené řádně a bez vad v souladu se smlouvou a přílohami, které jsou její nedílnou součástí.

Závady nebo havárie v době záruky budou odstraněny bezplatně bez zbytečného prodlení na výzvu objednatele, a to nejdéle do 10dnů. Toto se nevztahuje závady způsobné

objednatelem.

IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ke jednomu vyhotovení smlouvy pro objednatele bude připojena kopie výpisu zhotovitele z obchodního rejstříku,( živnostenský list).

V Liberci dne:  01.06.2018

Za objednatele: Ing. Zdeněk Šlaich                                    Za zhotovitele: p. Vlček