Smlouva o dílo - SoD 2018-188

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Strany smlouvy

I.)  		KLIMARK Czech s.r.o.

sídlo:		Rudé armády 2004/17a, 733 01 Karviná - Hranice

IČ: 		27816729

DIČ: 		CZ27816729

web: 		www.klimark.cz

e-mail: 		klimark@klimark.cz

zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 52635

zastoupený:	Ladislavem Lánským, jednatelem

Romanem Mamulou, jednatelem

bankovní spoj.	ČSOB Karviná č.ú. – 217788521/0300

dále jen („zhotovitel“)

II.)		STaRS Karviná, s.r.o.

sídlo:		ul. Karola Sliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát

IČ:  		25857444

DIČ: 		CZ 25857444

zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22459

zastoupený:  	Mgr. Petr Dyszkiewicz – jednatel STaRS Karviná, s.r.o. 
bankovní spoj.	ČSOB Karviná č.ú.- 166021311/0300

osoba odpovědná jednat ve věcech technických-koordinátor :  Buba M. 724239906

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevili vůli se řídit všemi jejími ustanoveními. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České Republiky.

2. Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je „Vzduchotechnika- vodoléčba hala házené“ dle odsouhlaseného návrhu a dle požadavku objednatele. Předmět díla byl dále upřesněn v cenové nabídce zpracované zhotovitelem, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s podmínkami na stavbě a že předmět díla specifikovaný v nabídce zhotovitele je v souladu s těmito podmínkami.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu za podmínek sjednaných v čl. 4. a 6. této smlouvy.

3. Lhůty k plnění a způsob předání předmětu díla

- Termín zahájení: 	12.6.2018

Termín dokončení;	28.9.2018

- Dokončením předmětu plnění se rozumí jeho předání, představení funkčnosti (komplexnosti).

4. Ujednání o ceně

Cena díla bez DPH 				348 140,-- Kč

- Uvedená cena může být změněna pouze:

- v případě zákonné změny sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

- rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu ke stavebnímu řízení stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.

- Veškeré změny nad rámec této smlouvy a cenové nabídky budou považovány jako více nebo méně náklady a budou objednateli vyúčtovány. Pro více a méně náklady budou použity jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce, která je součástí přílohy.

- Účetní doklad - faktura bude vystaven ihned po dokončení. Doba splatnosti tohoto dokladu bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení.

- Platby probíhají výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje jsou v této měně.

5. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

- Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, zejména mu na jeho žádost včas poskytnout údaje nutné pro zhotovení díla a umožnit prohlídku místa, kde má být provedena montáž díla.

- Na žádost zhotovitele umožní objednatel bez zbytečného odkladu přístup do místa montáže díla.

- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas; při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele.

- Zhotovitel je povinen včas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického charakteru (např. chybné rozměry v nákresu), o nevhodnosti požadovaného nebo jím dodaného materiálu či nevhodnosti pokynů objednatele.

- Zhotovitel je povinen koordinovat své aktivity s osobou zodpovědnou za koordinaci prací na stavbě, za bezpečnost odpovídá zhotovitel.

6. Dokončení díla

  - Objednatel se stává vlastníkem zrealizované části díla po jejím zaplacení zhotoviteli.

  - Po dokončení díla vystaví zhotovitel protokol o předání a převzetí díla a vyzve objednatele k převzetí. Objednatel převezme dílo pouze pokud je funkční, zaznamená do protokolu případné vady a nedodělky, dílo převezme a potvrdí podpisem.

7. Záruka na dílo

- Pod záruku nespadají poruchy způsobeny vyšší mocí, např. živelné pohromy, požár nebo krádež, různé poškození mechanickými či tepelnými vlivy, nebo svévolná poškozeni.

- Na práci prováděné zhotovitelem je stanovena záruční doba na 24 měsíců od předání objednavateli.

- Na materiál je stanovena záruka dle záručních podmínek dodavatelů, minimálně však 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

- Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.

- V případě, že se bude jednat o vady ohrožující provoz a nebudou souviset s podmínkami v bodě 7.1) této smlouvy, zahájí zhotovitel odstranění těchto vad do 24 hodin.

- Objednatel je oprávněn nahlásit závadu emailem na email: klimark@klimark.cz a zároveň na email: mamula.r@klimark.cz nebo email: buglova.p@klimark.cz nebo písemně na adresu sídla firmy. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady ve smyslu 7.4. ihned po obdržení ohlášení závady objednatelem.

8. Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. 3. 1. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den prodlení s vyklizením stanoviště.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den prodlení s předáním staveniště

9. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V Karviné dne 7.6.2018

Objednavatel:		   ..…….………………..…	
Mgr. Petr Dyszkiewicz

V Karviné dne ……………

Zhotovitel:………………………………

Roman Mamula