Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 1185/2017

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák

Zhotovitel:		SATES ČECHY s.r.o.

zastoupen:		Ing. Ivo Šimek, jednatel

sídlo:		Radkovská 252, 588 56 Telč

IČ:			25172654

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 43099

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			xxx

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:				xxx

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1185/2017 ze dne 22.11.2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 1 889 985,72 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 97 905,51 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, kdy se jedná o odpočet neprovedeného vytrhání a zpětného osazení kamenných obrubníků a odpočet neprovedených geodetických prací, přípočet přesunu uliční vpusti a předláždění přechodu pro chodce a přípočet výměny dlažby varovných pásů u 3 vjezdů do přilehlých objektů.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ………………………………… 1 792 080,21 Kč

DPH 21% …………………………………………..    376 336,84 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………………….  2 168 417,05 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

  - Změnový list č. 1

- Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 376/13R/2018 ze dne 18.4.2018.

V Telči dne 30.4.2018				V Jindřichově Hradci dne  23.4.2018

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Ivo Šimek, jednatel				Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  |  |  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, J. Hradec |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  | 0001 |
| SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  | 11.4.2018 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, Jindřichův Hradec |
| SO 0xx Název | 01 - Detail č. 1 |
|  | 02 - Detail č. 2 |
|  | 03 - Detail č. 3 |
|  | 04 - Detail č. 4 + č. 8 |
|  | 05 - Detail č. 5 |
|  | 06 - Detail č. 6 |
|  | 07 - Detail č. 7 |
|  | 08 - Varovné pásy u snížených obrubníků |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedeného vytrhání a zpětného osazení obrubníků, odpočet geodetických prací, odpočet přemístění odpadkového koše. |  |  |  |
| Přípočet přesunu uliční vpusti a předláždění přechodu pro chodce, přípočet výměny dlažby varovných pásů u 3 vjezdů. |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedeného vytrhání a zpětného osazení obrubníků, odpočet geodetických prací, odpočet přemístění odpadkového koše. |
| Přípočet přesunu uliční vpusti a předláždění přechodu pro chodce, přípočet výměny dlažby varovných pásů u 3 vjezdů. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7 |  | 113201112 |  | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | -251,10 | 102,00 |  |  | -25 612,20 |
| Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7 |  | 916241213 |  | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -251,10 | 194,00 |  |  | -48 713,40 |
| Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7 |  | 979024443 |  | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | -251,10 | 28,00 |  |  | -7 030,80 |
| Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7 |  | 12002001 |  | Geodetické práce při výstavbě | h | -59,00 | 850,00 |  |  | -50 150,00 |
| Detail č. 1, Detail č. 2, Detail č. 3, Detail č. 4 + č. 8, Detail č. 5, Detail č. 6, Detail č. 7 |  | 12002002 |  | Geodetické práce po výstavbě | h | -59,00 | 1 000,00 |  |  | -59 000,00 |
| Detail č. 4 + č. 8 |  | R0001 |  | Přemístění mobiliáře z trasy vodící linie - odpadkový koš + rozcestník | kus | -2,00 | 860,00 |  |  | -1 720,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -192 226,40 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Detail č. 5 |  | 113106151 |  | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva | m2 | 21,120 | 56,50 |  |  | 1 193,28 |
| Detail č. 5 |  | 460650152 |  | Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého | m2 | 22,120 | 450,00 |  |  | 9 954,00 |
| Detail č. 5 |  | R0001 |  | Obkopání uliční vpusti | hod | 3,000 | 1 850,00 |  |  | 5 550,00 |
| Detail č. 5 |  | R0002 |  | Demontáž stávající uliční vpusti | hod | 3,000 | 1 850,00 |  |  | 5 550,00 |
| Detail č. 5 |  | R0003 |  | Hloubení jámy pro uliční vpusť, vč. odvozu | hod | 3,000 | 1 850,00 |  |  | 5 550,00 |
| Detail č. 5 |  | R0004 |  | Osazení uliční vpusti | hod | 3,000 | 1 850,00 |  |  | 5 550,00 |
| Detail č. 5 |  | R0005 |  | Obsyp uliční vpusti, hutnění | hod | 1,000 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 113106161 |  | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva | m2 | 15,050 | 56,50 |  |  | 850,33 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 113107112 |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 15,050 | 132,00 |  |  | 1 986,60 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 162701105 |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odst. podkladu | m3 | 3,010 | 257,00 |  |  | 773,57 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 3,010 | 16,40 |  |  | 49,36 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 181102302 |  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 15,050 | 21,30 |  |  | 320,57 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 15,050 | 210,00 |  |  | 3 160,50 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 772521150R |  | Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, bez příplatku za pracné provádění v obloucích | m2 | 6,160 | 715,00 |  |  | 4 404,40 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 583810940R |  | kamenná rovinná deska - žula světlá, š. 250 mm (lemování prvků) | m2 | 6,468 | 1 730,00 |  |  | 11 189,64 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 772521250R |  | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, bez příplatku za pracné provádění | m2 | 8,890 | 715,00 |  |  | 6 356,35 |
| Varovné pásy u snížených obrubníků |  | 583811590R |  | sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-Ctětín) | m2 | 9,330 | 3 310,00 |  |  | 30 882,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 320,89 Kč |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -97 905,51 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | xxxx, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | xxx, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |