DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/5/2018,

uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo č. 1/2018

mezi

objednatelem: 	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Petrem Markesem

a

zhotovitelem: 		Lothar Lorenz

Třebízského 3089/22, 430 03 Chomutov

Dohodou obou smluvních stran se dle čl. IV, odst. 5 rámcové smlouvy o dílo č. 1/2018 termín provedení díla prodlužuje do 30. 6. 2018.

V Hoře Svatého Šebestiána dne 28. 5. 2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Petr Markes						Lothar Lorenz

ředitel

…………………………….				…………………………….

Zdeněk Kopecký

revírník

…………………………….

Marcel Segeš

revírník

…………………………….