Smlouva o dílo

Modernizace Perkova 2m dalekohledu v Ondřejově

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „OZ“)

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i

Sídlo: 25165 Ondřejov, Fričova 298/1

IČO: 67985815

Jehož jménem jedná Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel

Ve věcech technických jedná: RNDr. Miroslav Šlechta, CSc. – vedoucí Stelárního oddělení, mail: miroslav.slechta@asu.cas.cz, telefon: 725 851 175

dále jen „Objednatel“

a

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

se sídlem: 182 00 Praha 8, Za Slovankou 1782/3

IČO: 61389021

DIČ: CZ61389021

zastoupený: RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 101256398/0300

dále jen „Zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v modernizaci Perkova 2m dalekohledu v Ondřejově̌ (dále také jen „dalekohled“), a to dle nabídky předložené na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace Perkova 2m dalekohledu v Ondřejově̌“, která byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 3 písm. e) za splnění podmínek dle § 64 písm. a) ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

- Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Veškeré komponenty použité v rámci realizace díla budou nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami a nesmí porušovat práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

- Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:

- doprava do místa realizace;

- montáž a instalace zboží;

- úklid na místě plnění po montáži a instalaci;

- veškeré poplatky spojené s dovozem komponentů díla, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s realizací díla až do jeho funkčního předání v místě plnění;

- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s předmětem plnění;

- provedení nezbytné justáže a testů;

- dodací listy;

- potřebná dokumentace (uživatelská příručka a manuál) v českém a anglickém jazyce.

II.

Doba a místo plnění

- Dílo bude realizováno v letech 2018 a 2019, a to následovně:

- Zahájené realizace díla: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

- Termín provedení díla: nejpozději do 30. 11. 2019

- V roce 2018 bude vyrobena podstatná část optických a mechanických prvků. V roce 2019 dojde zejména k dokončení některých optických a mechanických prvků. Dokončení bude v takovém časovém horizontu, aby bylo možné v roce 2019 provést instalaci do dalekohledu v Ondřejově a provést nezbytnou justáž a testy (či případné opravy) tak, aby mohlo dojít k předání do konce listopadu 2019. Zhotovitel splní svou povinnost dílo řádně provést tím, že bude uvedeno do provozu, bude provedena nezbytná justáž a testy a objednatelem bude převzato jako úplné a bezvadné. Přesné termíny dodávky a montáže díla budou konzultovány a dohodnuty s osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech technických

- Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno, na místě umístění dalekohledu, kterým je Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Fričova 298, Ondřejov, PSČ 251 65.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	…………………………………………	2.220.750,-	Kč

DPH 21%:	……………………………………………………………………………	466.357,50	Kč

Celková nabídková cena včetně DPH:	……………………………………	2.687.107,50	Kč

- Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém rozpočtu, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Položkový rozpočet obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

- Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

- Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude probíhat úhrada ceny díla následovně:

- 75% ceny dle čl. III, bod 1 této smlouvy bude uhrazeno na základě faktury vystavené zhotovitelem dne 30.11.2018

- 25% ceny dle čl. III, bod 1 této smlouvy bude uhrazeno na základě faktury vystavené do 14 kalendářních dní ode dne řádného provedení díla.

- Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.

- Splatnost faktury je 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

- Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- IČO,

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

- odvolávka na smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,

- soupis příloh.

- V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

IV.

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen informovat objednatele o průběhu realizace díla, a to nejméně jednou měsíčně. Zhotovitel je dále povinen realizaci díla konzultovat s objednatelem a optiky ESO (European Southern Observatory, Evropská jižní observatoř). Veškeré případné náklady zhotovitele na konzultace realizace díla s optiky ESO hradí objednatel, který i pro zhotovitele dojedná na vlastní jméno možnost konzultací přímo u ESO. Pokud optici ESO odmítnou zhotoviteli poskytnout konzultaci, nenese za to zhotovitel žádnou odpovědnost a je zproštěn svého závazku takto konzultovat realizaci díla.

- Před zahájením vlastních prací na realizaci díla zpracuje zhotovitel návrh provedení díla, tj. modernizace dalekohledu, který je povinen zaslat objednateli k odsouhlasení. Objednatel je pak povinen se k návrhu provedení díla vyjádřit bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel bude realizovat dílo za provozu dalekohledu, pokud mu to technické podmínky realizace díla umožní. Výluky z provozu dalekohledu budou jistě pouze po dobu montáže prvků na dalekohledu, jakékoliv jiné výluky musí být předmětem předchozí dohody zhotovitele a objednatele s tím, že objednatel může odmítnout výluku jen z podstatných důvodů.

- Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

- V příloze č. 2 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány podzhotoviteli (poddodavateli) zhotovitele, pokud je to zhotoviteli známo.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit objednateli.

Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým podzhotovitelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě podzhotovitele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje či nikoliv.

- Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění montáže v prostorech objednatele dodržována veškerá zákonná ustanovení, předpisy pro předcházení úrazů osob apod. Zhotovitel zajišťuje protipožární ochranu zhotovovaného díla a dodržování předpisů BOZP svých zaměstnanců, které budou oprávněny dílo provést. Zhotovitel zaváže k témuž závazku své poddodavatele.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pro montáž, které tam budou na základě jeho vyzvání nebo pokynu, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří budou oprávněni dílo provést, včetně zaměstnanců poddodavatele, kteří budou oprávněni dílo provést, splňovali veškeré relevantní pracovněprávní předpisy České republiky vztahující se k realizaci díla. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

- Zhotovitel je povinen objednatele informovat o všech změnách týkajících se realizace díla, které budou známy a které mohou realizaci díla ovlivnit. Zrovna tak objednatel je povinen předem informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na realizaci díla.

- Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

- Objednatel prohlašuje, že neexistují žádná práva třetích osob jakkoliv se týkající dalekohledu a jeho provozu, která by mohla být v rozporu s realizací díla podle této smlouvy, a pokud by nějaká třetí osoba taková práva přesto uplatňovala, nese objednatel veškerou odpovědnost za jakékoliv případné nároky, které za takových okolností mohou třetím osobám vzniknout.

## V.

## Provedení a převzetí díla

      - Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný zápis (předávací protokol), který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků). Za objednatele je předávací protokol oprávněna podepsat osoba jednající ve věcech technických.

      - Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.

      - Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění. Zhotovitel však neodpovídá zejména za vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do dalekohledu, na němž bylo prováděno dílo, za vady nemající původ v použitém materiálu, za vady způsobené neplněním technických podmínek pro provoz dalekohledu při realizaci díla ze strany objednatele.

      - V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít, a takové důvody se vždy musí týkat jen kvality provedení díla (tj. podstatných vad, nebo nedodělků), jinak není objednatel oprávněn odmítnout dílo převzít.

      - Vlastnické právo k materiálům použitým při provádění díla přechází na objednatele v okamžiku podpisu předávacího protokolu. Zároveň tak na objednatele přechází nebezpečí škody na věci.

###### VI.

###### Smluvní pokuty

      - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedení díla stanoveném v čl. II, bod 1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z důvodů na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. Má se za to, že prodlení vznikne z důvodů na straně objednatele vždy, pokud objednatel zhotoviteli neposkytne požadovanou konzultaci, nebo oprávněně požadovanou součinnost, nebo pokud neprovede potřebnou výluku provozu dalekohledu, nebo pokud se včas nevyjádří k předloženému návrhu provedení díla (čl. IV. odst. 2. této smlouvy).

      - V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení, pokud lze dodržení termínu po zhotoviteli spravedlivě požadovat.

      - V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

      - V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

      - Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

      - Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

###### VII.

###### Odpovědnost za vady – záruka

            - Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

            - Délka záruční doby je 2 roky. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

            - Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Zhotovitel neodpovídá zejména za vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do dalekohledu, na němž bylo prováděno dílo, za vady nemající původ v použitém materiálu, za vady způsobené neplněním technických podmínek pro provoz dalekohledu po realizaci díla, za vady vzniklé z běžného opotřebení apod.

            - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii a materiálu.

            - Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být objednatelem bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, reklamovány u zhotovitele, a to písemně na adrese sídla zhotovitele nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese …, jinak mu právo z vadného plnění zaniká. V reklamaci je objednatel povinen i uvést konkrétní popis vady a její vztah k realizovanému dílu. Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit.

            - Zhotovitel je povinen v záruční době adekvátně reagovat na nahlášenou vadu ve lhůtě nejpozději do 72 hodin od nahlášení vady, a to dle potřeby buď telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou technika zhotovitele. Lhůta pro odstranění vady nesmí být delší než 30 kalendářních dní. Tyto lhůty počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady. V případě dodávky specifického náhradního dílu bude domluvena přiměřená lhůta pro odstranění závady.

            - Odpovědnost zhotovitele za vady se dále řídí příslušnými ustanoveními OZ.

            - Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## VIII.

## Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- Splněním

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

- Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

- Odstoupením od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, a není-li v této smlouvě stanoveno jinak, pokud zároveň platí, že byla dotčená strana na porušení smlouvy prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna a byla jí s tím poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu k nápravě, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:

- při prodlení s termínem řádného provedení díla dle čl. 2 odst. 1 této Smlouvy ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 dnů; a nebo

- při zjištění, že parametry díla neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci nebo nabídce zhotovitele; a nebo

- při zjištění, že komponenty, které je předmětem realizace díla nejsou nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo

- v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení specifikovaném v čl. I bod 1. této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení; a nebo

- bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení řízení objednateli, ze stejného důvodu vztahujícího se k objednateli je pak oprávněn odstoupit od smlouvy i zhotovitel.

4.	Následná nemožnost plnění

Závazek zaniká pro nemožnost plnění, stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným (§ 2006 a násl. občanského zákoníku).

5.	Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy České republiky. Zejména příslušnými ustanoveními OZ v platném znění.

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. v anglickém jazyce.

- Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná kupní cena včetně DPH.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud objednatele.

- Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou s doručenkou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý  platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 paré.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

  - příloha č. 1: Technická dokumentace

  - příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

  - příloha č. 3: Oceněný položkový rozpočet

Objednatel:		Zhotovitel:

V Ondřejově dne __. __. ____	V Praze dne __. __. _____

_______________________________	_______________________________

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel	RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel