**Smlouva o dílo č. 01105052016**

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace**

se sídlem: Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav

Zastoupena: **Ing. Václavem Mikešem – ředitelem příspěvkové organizace**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Václav Čížek** – technický pracovník školy

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

IČ: 14801973 DIČ: CZ14801973

**a**

**2. Zhotovitel:**

**POLYMONT s.r.o.**

se sídlem: Benešova 610, Kutná Hora, PSČ 284 01

Zastoupen: **Petrem Rajchmanem – jednatelem firmy**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Václav Kalina** – technický pracovník

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

IČ: 04246021 DIČ: CZ04246021

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy a to v případě řádného a včasného provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I

**Předmět díla**

Předmětem provedení díla je: výměna vnitřního kování u vstupních dveří 3x- zajistí funkčnost nového přístupového systému. Vymění se stávající spojovací dveře mezi budovami za dvoukřídlové požární. Nový kamerový systém se instaluje ze 7 kamer se záznamem cca 6 dní. Zařízení bude mít zálohovaný zdroj. Přístup do kamerového systému bude z internetu. V dodávce systému bude 400 ks čipů. Videotelefon bude možno koordinovat z několika místností v budově. Závěrem bude realizována dokompletace, oživení systému a proškolení uživatelů včetně předání provozních a revizních zpráv.

Práce, které objednatel plánuje realizovat, jsou vypsány v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou část (rozpočet).

Článek II

**Cena díla, platební a fakturační podmínky**

1. Maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat činí na základě přiložené cenové nabídky

**Cena celkem (bez DPH)………………………………………… 223 670,00Kč**

DPH 21%......................................................................................... **46 970,70Kč**

**Cena celkem včetně DPH** **……………………………………… 270 640,70Kč**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami. Pokud budou zjištěny drobné nedodělky jež nebrání provozu bude v předávacím protokole uveden dohodnutý termín jejich odstranění.
3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb. Faktury budou vystavovány v intervalu 3 týdnů. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.
4. Faktury budou adresovány na kontaktní údaje objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
5. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit, nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
7. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
8. Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet zhotovitele.
9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Článek III

**Čas plnění, místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

Termín realizace:  **25.10.2016 – 12.12. 2016**

2. Místem plnění: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,

 příspěvková organizace - Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav (budova školy).

Článek IV

**Závazky zhotovitele při provádění díla**

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponent.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.

4. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby), tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.

10. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

Článek V

**Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.
3. Objednatel zajistí potřebná povolení k provádění díla.
4. Objednatel se zavazuje, že v případě dokončení díla před termínem dle čl. III dílo převezme.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli napájecí bod elektro (220 V) a vody, za úhradu. A jednu místnost pro umístění nářadí a šatnu..

Článek VI

**Záruky a vady díla**

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na všechny zhotovené práce v délce 60 měsíců.

 Článek VII

 **Zajištění závazku**

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

Článek VIII

**Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažně porušováni technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje zastavení prací na dobu delší než 7 dní bez příslušného promítnutí tohoto prodlení do konečného termínu díla.

Článek IX

**Staveniště**

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X

**Závěrečná ustanovení**

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
11. Zástupcem zhotovitele pro provádění díla bude: p. Petr Rajchman, zástupcem objednatele bude osoba, jež bude při předání staveniště zapsána do stavebního deníku.

V Čáslavi dne: 25. 10. 2016 V Kutné Hoře dne: 25. 10. 2016

za objednatele: za zhotovitele:

 **Ing. Václav Mikeš Petr Rajchman**

 **ředitel školy jednatelé společnosti**

Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č.1

Zadavatel : **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,**

 **příspěvková organizace,Aug.Sedláčka1145,28601Čáslav**

Firma : **POLYMONT s.r.o.**

 **se sídlem: Benešova 610, Kutná Hora, PSČ 284 01**

Stavební akce : **Zabezpečení budovy školy :**

**Rozpočet nákladů :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Prvek | Množství | Celková cena |
| 1. | Výměna kování vstupních dveří | 3ks | 18 640,-Kč |
| 2. | Ocelové dvoukřídlové dveře – požární | 1ks | 52 450,-Kč |
| 3. | Montáž, stavební úpravy | kpl | 9 800,-Kč |
|  | Celkem |  | **80 890,-Kč** |
|  | **Kamerový systém** |  |  |
| 4. | Kamera - 4MPix IP  | 7 ks | 33 320,-Kč |
| 5. | Kompletační dovybavení, zálohovaný zdroj | kpl | 24 200,-Kč |
| 6. | Kabeláž + lišty | kpl | 9 640,-Kč |
| 7. | Stavební přípomoci | kpl | 2 400,-Kč |
| 8. | Montáž | kpl | 9 840,-Kč |
| 9. | Režijní náklady + doprava | kpl | 1 800,-Kč |
|  | Celkem |  | **81 200,-Kč** |
|  | **Přístupový systém** |  |  |
| 10. | Řídící jednotka | 1ks | 6 720,-Kč |
| 11. | Síťová čtečka | 3ks | 4 660,-Kč |
| 12. | Zálohovaný zdroj -komplet | kpl | 1 380,-Kč |
| 13. | EM button | 400 ks | 6 160,-Kč |
| 14. | Kabeláž + lišty | kpl | 6 740,-Kč |
| 15. | Stavební přípomoci | kpl | 1 450,-Kč |
| 16. | Montáž  | kpl | 6 760,-Kč |
| 17. | Režijní náklady + doprava | kpl | 1 250,-Kč |
|  | Celkem |  | **35 120,-Kč** |
|  | **IP Videotelefon** |  |  |
| 18. | Dveřní stanice | 1ks | 6 190,-Kč |
| 19. | Ip bytový monitor | 1ks | 4 850,-Kč |
| 20. | Video/Audio distributor | 1ks | 4 790,-Kč |
| 21. | Kabeláž | kpl | 3 560,-Kč |
| 22. | Montáž | kpl | 5 230,-Kč |
| 23. | Režijní náklady + doprava | kpl | 1 840,-Kč |
|  | Celkem |  | **26 460,-Kč** |
|  |  |  |  |
|  | **Celková cena bez DPH** |  |  **223 670,00Kč** |
|  | **DPH 21%** |  |  **46 970,70Kč** |
|  | **Celková cena s DPH 21%** |  |  **270 640,70Kč** |
|  |  |  |  |

Datum : 25. 10. 2016