Smlouva o dílo

SMLUVNÍ STANY

Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2
736 01 Havířov - Podlesí
IČ: 62331566
DIČ: CZ62331566
Bank. Spojení: KB Havířov
Číslo účtu: 193500210227/0100
V zastoupení: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy

Zhotovitel:	Hawlik & sons, s.r.o.
K Černavám 701/3
725 29 Ostrava - Petřkovice

IČ: 27784649
DIČ: CZ27784649
Bank. Spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3722682/0800
V zastoupení: Jiří Hawlik, jednatel

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem plnění této smlouvy je realizace díla:
Vymalování včetně penetrace v prostorách školy v rozsahu cca 1 700 m2 a oprava nátěru soklu omyvatelným nátěrem v rozsahu cca 250 m2 v budově Střední průmyslové školy stavební, Havířov, příspěvkové organizace, Kollárova 1308/2, Havířov – Podlesí , dle poptávky ze dne 4. 6. 2018.

CENA ZA DÍLO

Cena díla je stanovena dle předložené cenové nabídky ze dne 8. 6. 2018

      Cena za dílo bez DPH	147 050,00 Kč
     DPH 21%	30 880,50 Kč
      Cena celkem	177 931,00 Kč

Faktury budou vystaveny se 14 denní splatností.

TERMÍN PROVEDENÍ

Dílo bude zahájeno dne : 9. 7. 2018
Dílo bude dokončeno dne :	17. 8. 2018

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční dobu stanovuji v délce trvání 24 měsíců na provedené práce.

MAJETKOVÉ SANKCE

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nesplnění ukončených prací smluvní pokutu ve výši 0,5 promile za každý započatý den prodlení z dohodnuté ceny.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení s placením po dni splatnosti faktury ve výši 0,5 promile z ceny, která měla být zaplacena.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Za bezpečnost a požární ochranu na pracovišti zodpovídá zhotovitel.
V případě záboru veřejného prostranství požádá zhotovitel písemně objednatele minimálně týden před zahájením prací.
Vyklizení staveniště proběhne nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

V případě zastavení prací ze strany objednatele, uhradí tento zhotoviteli prokazatelné náklady související s realizací prací dle této smlouvy.
Měnit, nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen písemnou formou dodatky ke smlouvě, které budou platné, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se spisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Havířově, dne 18. 6. 2018	V Petřkovicích, dne 18. 6. 2018

…………………………..	……………………………..
     Ing. Pavel Řehoř	Jiří Hawlik
        ředitel školy	jednatel společnosti