# SMLOUVA  O  PROVEDENÍ  DÍLA

číslo   48037

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavírají

Zhotovitel           	KOVO KASEJOVICE KLIMA s. r.o., Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice

zastoupený           	p. Lukášem Vodičkou, jednatelem společnosti a ředitelem společnosti

bankovní spojení 	XXXXXXXXXXXX		č. účtu XXXXXXXXXXX

### IČO 01527975         	DIČ CZ01527975

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl C., vložka 28511

a

Objednatel          	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy

### zastoupený 		Mgr. Markétou Lorenzovou, ředitelkou

bankovní spojení	XXXXXXXXXXXX 	č. účtu XXXXXXXXXXX

IČO 70838534

#### 1. Předmět plnění (díla)

Stavební práce na rekonstrukci vzduchotechniky a elektroinstalací, dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení na akci:

„Rekonstrukce kuchyně – Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy“

dle projektové ve stupni DPS vypracované v lednu 2018 p. Radovanem Gaigerem a cenové nabídky KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o. č. PO 020/2018 ze dne 16. 05. 2018

Předmětem plnění není/nejsou měření hluku, nátěry potrubí a jiné práce výslovně v této smlouvě neuváděné.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. 3 „CENA DÍLA“.

#### 2. Čas provedení díla

Zhotovitel provede dílo v termínech:

zahájení: 23. 07. 2018

dokončení vnitřních instalací: do 15. 08. 2018

celkové dokončení díla: do 30. 09. 2018

#### 3. Cena díla

Cena díla byla stanovena ve smyslu platných cenových předpisů dohodou ve výši:

| Kč bez DPH | 999 000,- |
| --- | --- |
| + DPH 21 % |  |

#### 4. Místo plnění

adresa stavby: Školní 280, Plasy

#### 5. Fakturace a placení

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. 3 „CENA DÍLA“ následně:

- Jednou konečná faktura po dokončení díla se splatností 14 dnů od data doručení faktury. Faktura musí být zadavateli doručena alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání (doručení) náležitě doplněné či opravené faktury.

Výše úplaty dle vystavené faktury bude odpovídat nabídkové ceně, nebude-li dohodnuto jinak.

Platba bude provedena bezhotovostní formou – převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany.

Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

Právo fakturovat vznikne zhotoviteli i v případě překážek bránících v postupu (dokončení) prací nebo předání díla, způsobených objednatelem.

Do doby úplného zaplacení ceny díla objednatelem, je zboží majetkem zhotovitele.

#### 6. Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli stavebně připravené pracoviště do bezplatného užívání pro provedení předmětu plnění dle této smlouvy nejpozději do 23. 07. 2018.

K převzetí stavebně připraveného pracoviště vyzve objednatel zhotovitele nejméně 5 dnů před tímto plánovaným termínem: na adresu zhotovitele nebo e-mailem na montaz@kovokasejovice.cz.

V případě neuskutečnění výzvy objednatelem, prodlužuje se čas provedení díla (článek smlouvy č. 2) o dobu prodlení s předáním pracoviště od výše uvedeného data 23. 07. 2018.

Zástupce zhotovitele 	ve věcech smluvních: Lukáš Vodička, jednatel - tel. XXXXXXXXXXXXX

ve věcech realizace:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce objednatele 	ve věcech smluvních: Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka - tel. XXXXXXX                           	   ve věcech realizace:	   Markéta Boudová	tel. XXXXXXXXXXX

Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- dostatečný příkon elektrické energie

- volnou skládku

Při přerušení montáže z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn uplatnit náklady na stěhování a nový nástup dle vyhlášky o cestovném a ušlý výkon.

#### 7. Stavební deník

Zhotovitel je povinen na stavbě vést stavební deník ve smyslu zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů.

Na stavbě bude veden, pokud nebude dohodnuto jinak, jeden stavební deník. Do deníku budou zapisovány požadavky objednatele, příp. zhotovitele, a odsouhlasení objednatele včetně zápisů projektanta. Zápisy potvrzuje zástupce objednatele tak, aby před zahájením byla dohodnuta u víceprací cena, rozsah a lhůta provedení.

Povinnost vést deník končí dnem odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státního dozoru.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům. Zhotovitel je povinen nejméně jednou za kalendářní týden předat zástupci objednatele na kontrolním dnu či dle dohody jiným způsobem průpis záznamu deníku.

Během celé pracovní doby musí být deník na dohodnutém místě stavby přístupný.

Mimo zmocněných zástupců zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru projektanta a jiní objednatelem k tomu písemně zmocnění zástupci, dále orgán státního stavebního dohledu, případně jiné příslušné orgány státní správy.

V případě nesouhlasu objednatele s obsahem záznamu v deníku je objednatel povinen předat své námitky do 3 pracovních dnů ode dne převzetí záznamu stavbyvedoucími nebo jeho zástupci.

V případě ohrožení plynulého postupu prácí nebo termínu, vyzve zhotovitel dozor objednatele na telefonním čísle uvedeném v deníku k okamžitému vyjádření.

Jestliže ve stavebním deníku k zápisům oprávněná osoba zhotovitele s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta nesouhlasí, je povinna připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření a předat je v tomto termínu na místě určeném k předání záznamů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Neprovedené práce (méněpráce) budou vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku a bude o nich veden přehled v soupisu provedených prací.

#### 8. Záruční doba

Zhotovitel poskytne na výrobky a montáž KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o. záruku 60 měsíců,

na subdodávky (vzduchotechnickou jednotku, elektrické prvky) dle záručních listů výrobců - od jejich předání (minimálně však 24 měsíců).

Prodloužení záruční doby je podmíněno uzavřením servisní smlouvy mezi uživatelem a zhotovitelem.

V záruční opravě nebudou uznány závady vzniklé nedodržováním návodu pro provoz a údržbu

vzduchotechnického zařízení.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným provozním opotřebením, neodborným zacházením, svévolným zničením, neoprávněným nebo neodborným zásahem třetích osob, požárem, explozí nebo vyšší mocí, které z běžného provozu nebo běžné údržby nelze odvodit, pozdním uzavřením servisní smlouvy, zanedbáním údržby dle návodu.

#### 9. Sankce

Při nedodržení termínu zhotovení díla zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu výši 0,05% z ceny díla.

Při nedodržení termínu pro splatnost faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

#### 10. Bezpečnost při provádění montáže

Objednatel je povinen seznámit pracovníky zhotovitele s bezpečnostními a protipožárními opatřeními a předpisy, platnými v místě montáže.

#### 11. Další ujednání

Kromě ujednaného se předmětná smlouva řídí výhradně ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, uhradí zhotoviteli vzniklé náklady.

Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky.

Pokud se k písemnému návrhu na změnu smlouvy nevyjádří rovněž písemně druhý účastník nejpozději do 7 dnů poté, co jej obdržel, má se za to, že s ním souhlasí a dodatek je v předloženém znění uzavřen.

Vyjádření je zasláno včas, je-li ve stanovené lhůtě doručeno předkladateli návrhu.

Smluvní strany jsou povinny neprodleně oznámit druhé straně změny ve výpisu v Obchodním rejstříku.

Objednatel prohlašuje, že má na realizaci díla k dispozici potřebné finanční prostředky a je připraven zhotoviteli za dílo smluvní částku uhradit.

#### 12.	Ochrana a zpracování osobních údajů

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré mu Objednatelem poskytnuté osobní údaje, budou zpracovány pouze pro účely plnění dle této smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které v souvislosti s plněním dle této smlouvy od Objednatele obdrží, zpracuje zcela v souladu platnou právní úpravou, zejména pak s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že za účelem ochrany osobních údajů vydal dne 18. 05. 2018 zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 Informační memorandum o zpracování osobních údajů společností KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o. které je volně dostupné na webových stránkách Zhotovitele, a to: http://klima.kovokasejovice.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju . Objednatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se se zněním informačního memoranda seznámil a s jeho obsahem souhlasí.

Objednatel svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem plnění dle této smlouvy

13. Mlčenlivost

Objednatel je povinen zachovávat mlčelivost o veškerých informacích a skutečnost, o nichž se při výkonu činnosti dle této smlouvy dozvěděl.

#### 14. Odevzdání a převzetí díla

Dílo je předáno úspěšným provedením provozních zkoušek, o kterých bude účastníky vyhotoven zápis. Při předávce budou objednateli předány veškeré doklady (prohlášení o shodě, záruční listy, předávací protokol a „Návod pro provoz a údržbu VZT zařízení“).

#### 15. Závěrečná ustanovení

Smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Obě strany prohlašují, že smlouvu přečetly, považují ji za oboustranně výhodnou a na důkaz souhlasu s jejím obsahem a s vůlí plnit její ustanovení připojují své podpisy.

V Kasejovicích, dne 18. 06. 2018		   	V Plasích, dne 18. 6. 2018

Za zhotovitele: 					Za objednatele:

p. Lukáš Vodička					Mgr. Markéta Lorenzová

jednatel společnosti					ředitelka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-----------------------------------------------			----------------------------------------------

KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.  		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy