Dohoda o finančním vypořádání

nároků ze smlouvy o dílo č. 2

- Město Nový Jičín

Se sídlem :                          Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO: 			00298212

Zastoupeno: 		PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:	          		xxx

(dále jen „Město“)

a

2.    Beskydská stavební, a.s.

Se sídlem:			Frýdecká 225, 739 61  Třinec

IČO:			28618891

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 4287

Zastoupena:		Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a ředitelem

společnosti

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu: 		xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo č. 2 (dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ujednání

- Dne 13. 1. 2017 spolu Město a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2017-004/OB (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel pro Město provedl dílo „Krytý bazén - modernizace relax centra v hale dětského bazénu a úpravy vnějších ploch venkovního bazénu“ (dále jen „Dílo“).

- K této Smlouvě o dílo byly uzavřeny dodatky č. 1, 2 a 3, kterými došlo ke změně sjednaného předmětu díla a změně jeho ceny.

- Dne 7.12.2017 bylo provedené Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu čl. XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli (Městu), a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo ve znění dodatků a dále se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlasených změnových listů.

- Za účelem vypořádání nároků smluvních stran souvisejících se změnami předmětu díla, které nebyly předmětem dodatků k uzavřené smlouvě uzavřely smluvní strany dne 26.1.2018 Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo.

II.

Předmět dohody

- Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé dalšími změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo a Dohodou o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo, a to v rámci odstraňování drobných vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.

## Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny Díla specifikované ve změnových listech (vícepráce a méněpráce), byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí.

## Oceněný soupis víceprací a méněprací IV., včetně jednotlivých změnových listů, tvoří přílohu této Dohody.

III.

Finanční vypořádání

  - V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto:

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 | 20 471 580,64 Kč | 4 299 031,93 Kč | 24 770 612,57 Kč |
| Změna ceny díla (cena víceprací) dle dohody o finančním vypořádání | 886 922,91 Kč | 186 253,81 Kč | 1 073 176,72 Kč |
| Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo č.2 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Konečná cena díla | 21 358 503,55 Kč | 4 485 285,74 Kč | 25 843 789,29 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

  - Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

  - Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každý účastník této Dohody obdrží jedno její vyhotovení.

  - Doložka právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody na straně Města rozhodla Rada města Nový Jičín dne 7.6.2018  usnesením č. 1892/67R/2018.

6.   Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody. Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací IV.

V Novém Jičíně dne : 	15.06.2018				V Třinci  dne 8.6.2018

| za objednatele Město Nový Jičín PhDr. Jaroslav Dvořák starosta města |  | za zhotovitele Beskydská stavební, a. s. Ing. Jiří Dohnal, MBA místopředseda představenstva a ředitel společnosti |
| --- | --- | --- |