*COI0X011D9V6*

COI0X011D9V6

| Rozdělovník: | Jméno: | Originál/kopie | Obdržel* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel – 1 ks |  | Originál |  |
| Objednatel – 1 ks | Ing. Josef Hrubý | Originál |  |

* vyznačte zatržením

Evidenční číslo smlouvy objednatele: SML042/18

Evidenční číslo VZ objednatele: VZ010/18

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Č.j.  ČOI 58195/18/0100

SMLOUVA O DÍLO

ČR – Česká obchodní inspekce

Adresa:	            Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

IČO: 		            00020869

DIČ:                            CZ00020869

Zastoupená:	            Ing. Mojmírem BEZECNÝM, ústředním ředitelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Zuzana Chamrádová

(dále jen „objednatel“)

a

3COMP, s. r. o.

Adresa sídla:             Trnkova 1, 628 00 Brno - Líšeň

IČO:                           27695557

DIČ:                           CZ27695557

Adresa provozovny:	Trnkova 1, 628 00 Brno - Líšeň

Zastoupená:             Soňou Svobodovou, jednatelkou

bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:                  xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

Smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této Smlouvě.

2.  Místem plnění závazku zhotovitele je: administrativní budova ČOI, sídlo Inspektorátu pro

Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 1, Ostrava.

II.

Vymezení Díla

- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele následující Dílo:

„Oprava kanalizace v budově ČOI na ul. Provozní 1 v Ostravě – 2018 - II“.

Předmětem veřejné zakázky je:

- celková oprava vnitřní dešťové a splaškové kanalizace v celé budově ČOI v souladu s platnými předpisy dle projektové dokumentace zadavatele a na základě pokynů zadavatele a osoby pověřené k provádění technického dozoru stavby,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,

- obstarání/dodávka zboží, materiálů a zařízení,

- doprava, nakládka, vykládka skladování zboží a materiálů na místě stavby,

- odvoz odpadu a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu,

- výměna poškozeného a nevhodného sanitárního zařízení vč. armatur, baterií, ventilů, vše tak, aby vyhovovalo současným hygienickým podmínkám,

- zajištění ochrany koberců, PVC, nábytku, ICT apod., tak, aby nedošlo k jejich poškození,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (stěny, podlahy, stropy apod.),

- průběžný úklid během realizace a úklid staveniště po ukončení prací před protokolárním předáním díla,

- výchozí tlakové revize včetně dokumentace skutečného stavu, případné elektro revize včetně jejich dokladů,

- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby a zajištění účasti stavbyvedoucího,

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Provádění prací bude bez jakéhokoliv omezení provozu budovy tak, aby došlo k zajištění alespoň v omezeném rozsahu odvodu splaškového odpadu.  Zhotovitel bude při opravě kanalizace postupovat v souladu s přiloženou projektovou dokumentací, která obsahuje i nový stav po částečné opravě kanalizace a čerpadel v suterénu budovy a dle požadavků zadavatele. Při opravách kanalizace bude zhotovitel postupovat tak, aby nedošlo k porušení bezpečnosti práce nebo ohrožení osob pohybujících se v administrativní budově v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1. tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci Díla podle této Smlouvy, i v případě není-li práce nebo dodávky součástí této Smlouvy či přílohy k této Smlouvě. Závazek zhotovitele provést Dílo zahrnuje zejména provedení veškerých výkonů a služeb včetně demontážních a bouracích prací a zajištění odvozu a likvidace stavební suti a ostatních materiálů v souladu s platnou legislativou, obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení Díla podle této Smlouvy, zajištění hrubého úklidu v předmětných prostorách objednatele.

Veškeré použité materiály a postupy musí splňovat požadavky zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel taktéž, bude-li k provedení díla potřeba, zajistí zábor komunikace, parkování, pronájem a stavbu pomocného lešení, zařízení staveniště a další.

Součástí díla je také zajištění pořízení fotodokumentace průběhu opravy a předání fotodokumentace objednateli.

- Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla.

- Strany se mohou písemným dodatkem k této Smlouvě dohodnout na změně rozsahu Díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že do své Cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, zahrnul všechny dodávky a práce nutné k provedení Díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

- Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení Díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto Smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započetím provádění Díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část Díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.

Cena Díla

- Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku II. této Smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH						               2.557.866,39 Kč

DPH ve výši 21 %						                             537.151,94 Kč

_____________________________________________________________________________

CELKOVÁ CENA							               3.095.018,33 Kč

(slovy:  Třimilionydevadesátpěttisícosmnáctkorunčeských a třicettřihaléřů).

- Sjednaná cena Díla podle odst. 1. tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení Díla v rozsahu vymezeném v článku II. této Smlouvy.

- K ceně za provedení Díla bude zhotovitel (pozn. je-li plátcem) účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).

- Cena Díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty dle odst. 3 tohoto článku nebo rozsahu Díla dohodou stran. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou změnu Díla se má jednat a jakou odpovídající cenu za provedení změny Díla bude zhotovitel od objednatele požadovat uhradit, a následně dodatků ke Smlouvě se změnou předmětu a ceny Díla, včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této Smlouvě.

- Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v cenové nabídce, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl.  V ceně Díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz prostorů určených k provedení Díla pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, dopravní náklady pro personál a materiál na provedení Díla a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy.

- 6.  Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost podkladů předaných objednatelem, umožní mu realizaci Díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Zhotovitel za ně přebírá ručení.

- 7.  Povinností zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek a jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny Díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně chybí, ačkoliv je její existence z dokumentace zřejmá nebo pro zhotovení Díla, jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.

8. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

IV.

Fakturace a platební podmínky

- Dohodnutá cena za provedení Díla bude zhotovitelem fakturována po dokončení a po protokolárním předání celého Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel předloží objednateli při protokolárním předání Díla bez vad a nedodělků konečnou fakturu. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení faktury objednateli.

- Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací, a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbylých 10% ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

- Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele.

- Veškeré úhrady objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře.

- Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou.

- Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této Smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě do 10 dnů od doručení s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

V.

Termíny plnění

- Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín ukončení a předání celého díla nejpozději do 30. 11. 2018.

- Dílo bude prováděno v souladu s vypracovaným harmonogramem prováděných prací, který je přílohou č. 3 této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční Dílo provede v termínu a v kvalitě dle  této Smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání Díla.

VI.

# Provádění Díla

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

- Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a s vynaložením odborné péče.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

- Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

- Pověří-li zhotovitel prováděním Díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním Díla sám zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a v používaných částech objektu objednatele čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen na svůj náklad odstraňovat veškerý odpad z činností souvisejících s realizací Díla a zajistit jeho odvoz.

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup do míst, kde je prováděno Dílo.

- Za objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru objednatele. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup do objektu, v němž bude Dílo prováděno. Objednatel vyčlení prostor, který budou pracovníci zhotovitele oprávněni používat pro uložení věcí a materiálu. Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu objednatele.

- Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody a zajistí sociální zařízení pro osobní hygienu.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem v souladu s touto Smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na Díle a navrhnout objednateli změnu Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

VII.

Kvalitativní podmínky Díla

- Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, a že provedení a kvalita Díla bude odpovídat této Smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným harmonizovaným českým technickým normám, příp. českým technickým normám a bude prosté jakýchkoli právních vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení Díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.

Vedení stavebního deníku

1.   Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli.

- Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele, název, sídlo, IČO objednatele,

- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,

- název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

- Zápisy do stavebního deníku čitelně provádí a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy o dílo.

- Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

IX.

Předání a převzetí Díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo podle této Smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

- Zhotovitel a zástupce objednatele se setkají vždy 1x týdně na schůzkách na kontrolách průběhu prací se zápisy ve stavebním deníku.

- Objednatel Dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této Smlouvě, je plně funkční a je prosté zjevných vad a nedodělků.

- O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán závěrečný protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedených prací, soupis zjištěných i odstraněných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady Díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání Díla. Pokud zhotovitel vady, uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady zhotovitele.

- V případě, že objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí Díla.

- Pro účely této Smlouvy se Dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Bude-li však Dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se Dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady Díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí Díla podle odst. 4. tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí Díla podle odst. 5. tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady Díla, je zhotovitel povinen na vadu nebo nedodělek nastoupit k jeho odstranění nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto závady ani při vynaložení odborné péče nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

X.

Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady

- Zhotovitel zaručí objednateli a odpovídá za to, že Dílo provedené jím podle této Smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této Smlouvě.

- Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost Díla.

- Záruční doba činí 60 měsíců na provedené práce vč. instalovaných komponent, resp. celého Díla a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová své vlastnosti.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené objednatelem nebo způsobené v důsledku vnějších událostí, popř. v důsledku vyšší moci, pokud nebyly způsobeny zhotovitelem nebo osobami, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek z této Smlouvy.

- Vady Díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí Díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Pro účely této Smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu Díla.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady Díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace, nejedná-li se o havarijní stav (viz odst. 7 tohoto článku Smlouvy).

- U vad Díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání Díla v případě havarijního stavu, se zhotovitel zavazuje nastoupit na opravu havárie do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem a dokončit opravu nejdéle do 72 hodin od započetí odstraňování havárie, nebrání-li dokončení objektivní příčiny nezávislé na vůli zhotovitele, např. vyšší moc.

- Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno Dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

- V případě, že zhotovitel na odstranění vady Díla nenastoupí do smluvené doby 5 dnů, po jejím prokazatelném oznámení objednatelem zhotoviteli, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad Díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady Díla, a to do 20 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění a předložení důkazu o doručení nahlášení vady objednatelem.

- O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání Díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků i v době pracovního volna či svátku.

XI.

Postoupení, započtení

- Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy na třetího ani je zastavit.

- Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XII.

Smluvní sankce

- Pro případ prodlení zhotovitele s prováděním nebo dokončením Díla podle této Smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla uvedené v článku III. odst. 1 této Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla uvedené v článku III. odst. 1. této Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení.

- Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího uplatnění druhou smluvní stranou. Smluvní pokuta bude kteroukoli smluvní stranou uplatněna vystavenou písemnou fakturou.

XIII.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

  - zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením Díla podle této Smlouvy delším než 14 kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží nebo

  - zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy nebo

  - zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce nebo

  - zhotovitel bude v prodlení s nástupem na odstranění vad Díla podle této Smlouvy delším než

  - 3 pracovní dny, resp. 24 hodin v případě havarijního stavu nebo

  - důsledky vyplývající z působení vyšší moci na straně zhotovitele budou trvat déle než 60 kalendářních dnů nebo

  - bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z následujících důvodů:

  - objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze Smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží nebo

  - důsledky vyplývající z působení vyšší moci na straně objednatele budou trvat déle než 60 kalendářních dnů.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

- V případě odstoupení od Smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této Smlouvy vyklidit prostory poskytnuté mu objednatelem.

- V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

- V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.

- V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému zhotoviteli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

- Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 8. tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

- Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady Díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

XIV.

# Způsob komunikace, kontakty

- Není-li v této Smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této Smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou, datovou schránkou nebo faxem na níže uvedenou adresu určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem):

Zhotovitel: 3COMP, s. r. o.

Adresa: Trnkova 1, 628 00 Brno - Líšeň

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel: ČR – Česká obchodní inspekce

Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Zuzana Chamrádová

e-mail:  zchamradova@coi.cz

tel: 731 553 748

- Není-li v této Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou považována za doručená:

  - v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

  - v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této Smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; uvedená lhůta platí i pro korespondenci odeslanou datovou schránkou; nebo

  - v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo

  - v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

- Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této Smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

- Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XV.

Další ujednání

- 1.  Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení Díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

- 2.   Zhotovitel je povinen udržovat své pracoviště v pořádku a čistotě a zejména je povinen veškeré odpady, které při jeho práci vzniknou, odstranit na vlastní náklady. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn odstranit odpad na náklady zhotovitele.

3.  Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na Díle až do celkového předání Díla.

- XVI.

- Odpovědnost za škody a vyšší moc

- Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ní z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace Díla až do doby konečné přejímky a převzetí Díla objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla.

- Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této Smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

- Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

- Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

- Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy doložit uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s minimálním limitem plnění 5 000 000 Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských). Potvrzení nebo kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 3 této Smlouvy.

XVII.

##### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla součástí evidence smluv, vedené Českou obchodní inspekcí, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zároveň bere zhotovitel na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

- V záležitostech neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Její platnost a účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato uzavřená smlouva nenabude účinnosti před jejím zveřejněním v centrálním registru podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o registru smluv). Pokud nebude tato podmínka zveřejnění podle citovaného zákona splněna do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, ruší se tato smlouva od počátku.

- Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti 
v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění Smlouvy.

- Nedílnou součástí Smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Příloha č. 3 - Harmonogram prací

8. 	Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne   ……………..						V Brně dne ………………..

.......................................						.......................................

Objednatel								Zhotovitel