DODATEK Č. 1

K

SMLOUVĚ O DÍLO

Projektová dokumentace stavební pro stavební řízení a provedení stavby

pro projekt

„Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře –

ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora"

Smluvní strany se dohodly o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo  ze dne 10.8.2016

(dále SoD), který se na základě čl. 4.6 SoD doplňuje a mění takto:

- Text : „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře – ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora“

se v SoD čl. 1.1., 1.5., 2.10., 4.7., 5.1., 8.7. nahrazuje textem:

„Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře – ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora a ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora“

V čl. 3.2. se text: 31.8.2016 nahrazuje textem: 17.10.2016

- V čl. 4.1. se text:

Cena bez DPH	  192.000,- Kč
DPH 21%		    40.320,- Kč

Cena včetně DPH 232.320,-Kč

(slovy dvěstětřicetdvatisíctřistadvacetkorunčeských)

nahrazuje textem:

Cena bez DPH	   360.000,- Kč
DPH 21%		     75.600,- Kč

Cena včetně DPH 435.600,- Kč

(slovy čtyřistatřicetpěttisícšestsetkorunčeských)

- V čl. 4.2. se text:

Cena bez DPH	     40.000,- Kč
DPH 21%		      8.400,- Kč

Cena včetně DPH  48.400,-Kč

(slovy čtyřicetosumtisícčtyřistakorunčeských)

nahrazuje textem:

Cena bez DPH	      55.470,- Kč
DPH 21%		      11.648,7,- Kč

Cena včetně DPH    67.118,7,- Kč

(slovy šedesátsedumtisícjednostoosumnáctkorunčeských)

- V čl. 4.3. se text:

Cena bez DPH	   232.000,- Kč
DPH 21%		     48.720,- Kč

Cena včetně DPH 280.720,-Kč

(slovy dvěstěosumdesáttisícsedumsetdvacetkorunčeských)

nahrazuje textem:

Cena bez DPH	    415.470,- Kč
DPH 21%		      87.248,7,- Kč

Cena včetně DPH  502.718,7- Kč

(slovy pětsetdvatisícsedumsetosumnáctkorunčeských)

- Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že obdržel od objednatele projektové zadání pro vypracování dokumentace pro provedení stavby a rozpočtu dle požadavků SoD.

- Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstavají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek č. 1. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1. před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

8.  Tento dodatek byl schválen rozhodnutím rady města č.858/16  ze dne 19.10.2016

V Kutné Hoře 19.10.2016					V Kutné Hoře dne 19.10.2016

OBJEDNATEL                                                      ZHOTOVITEL

BC Martin Starý starosta                                   Ing Arch Pavel Železný

………………………………	             	         	………………………………