Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 160-2018-11142

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Zastoupená: xxxxxxxxxxx

Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

AREN VT, s.r.o.

Se sídlem: Sokolská 23, 120 00 Praha 2

IČO: 24232441

DIČ: CZ24232441

Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199809

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

zastoupená: xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

# předmět smlouvy

  - Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy.

  - Zhotovitel se v rámci díla zavazuje provést:

    - stavební práce spočívající ve stavebních úpravách kancelářských prostor ve 4. patře objektu objednatele Těšnov 65/17, Praha 1 (dále jen „část díla 1“). Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované pro tento účel společností ARKOS, s.r.o. dne 20. 10. 2017 (dále jen „projektová dokumentace části díla 1“).

    - stavební práce spočívající ve stavebních úpravách prostor mateřské školky Klásek v objektu objednatele Těšnov 65/17, Praha 1 (dále jen „část díla 2“). Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované pro tento účel společností xxxxxxxxxxx, Archicon plus sdružení podnikatelů v březnu 2018 (dále jen „projektová dokumentace části díla 2“)

(část díla 1 a zároveň část díla 2 společně dále jen „dílo“, projektová dokumentace části díla 1 a zároveň projektová dokumentace části díla 2 společně dále jen „projektová dokumentace“).

  - Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také:

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou)

    - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

    - účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy

    - zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla

    - zřízení a odstranění zařízení staveniště

    - odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů

    - uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu

    - úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po převzetí díla, resp. části díla schopno k užívání)

    - zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy (vyjma zajištění kolaudačního souhlasu, které není součástí díla. Objednatel si vydání kolaudačního souhlasu zajistí sám, přičemž povinnosti zhotovitele v této věci jsou stanoveny v čl. III. odst. 11 Smlouvy).

  - Veškeré stavební práce, které bude zhotovitel provádět uvnitř budovy, proběhnou za běžného chodu budovy objednatele.

  - Veškerá stavební činnost bude zhotovitelem prováděna po dohodě s objednavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy objednatele. Prašné a hlučné práce budou prováděny po pracovní době, tj. od 17:00 a o víkendech. Je na objednateli, aby posoudil, které práce jsou prašné a hlučné, a které z nich lze výjimečně po předchozím odsouhlasení s objednatelem provádět i v rámci pracovní doby.

  - Účelem Smlouvy je v případě části díla 1 oddělení stávajícího schodiště na půdu od kancelářských prostor, zřízení samostatných vstupů na schodiště a do kanceláří z chodby, čímž bude zvýšen komfort kancelářských prostor a zajištěna požární bezpečnost, v případě části díla 2 rozšíření stávajících kapacitně nedostatečných prostor mateřské školky a vybudování nezbytného zázemí.

# Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci části díla 1 nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy druhou ze smluvních stran, staveniště a projektovou dokumentaci části díla 2 nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy druhou ze smluvních stran. Případné změny jsou možné pouze na základě písemné dohody mezi oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující se k řešenému dílu a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění Smlouvy.

- Případná vyjádření k dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli v přiměřených lhůtách, nikoliv však kratší lhůtě než 2 dny.

- Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli včas překážky na straně objednatele, bránící plnění předmětu Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo resp. dokončenou část díla, která je bez vad a zaplatit za její zhotovení dohodnutou cenu a poskytnout zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

- Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost v přiměřeném rozsahu, a to do 3 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že tyto informace zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude pokračovat na plnění díla s využitím svých profesionálních znalostí a informací o technologiích, materiálech, výrobcích atd., které v souladu s ustanovením Smlouvy jsou v místě plnění a pro účel díla obvyklé.

# Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu Smlouvy s řádnou péčí, resp. pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zásadního charakteru, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací Smlouvy, a které jsou finanční nebo jiné obchodní povahy, a neposkytnout je třetím osobám. Dále je zhotoviteli zakázáno využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě.

Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat v souvislosti s plněním této Smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

- Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, které mají přístup k těmto informacím, byli vázáni stejnou povinností mlčenlivosti, jaká je uvedena ve výše uvedeném odstavci.

- Objednatel požaduje pravidelnou kontrolu díla resp. části díla formou kontrolních dní stavby, za účasti projektanta, autorského dozoru PD, zhotovitele Stavby a technického dozoru Stavby, a to dle potřeby, v minimálním počtu 3x za dobu provádění díla resp. části díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu průběhu stavebních prací a provádění díla resp. části díla.

- V případě, že v rámci kontroly předjímané v čl. III. odst. 4. Smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení některé z povinností zhotovitele, předjímané smluvně nebo zákonem, pořídí o této skutečnosti objednatel zápis, jehož součástí může být  lhůta stanovená objednatelem pro odstranění výše uvedené porušované povinnosti.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění po celou dobu průběhu stavebních prací resp. plnění dle této Smlouvy tak, aby nebyl narušen běžných provoz v dotčených prostorách objednatele.

- Zhotovitel je povinen vést pro každou část díla ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem protokolárního převzetí díla bez připomínek. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby zhotovitele oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zápisy ve stavebním deníku nemají povahu změny smlouvy, resp. dodatku ke smlouvě. Mohou pouze složit případně jako podklady pro případné jednání smluvních stran o dodatku ke smlouvě.

- Zhotovitel je povinen průběžně z místa plnění odstraňovat všechny odpady, stavební suti a nepotřebný materiál a zajistit vyklizení staveniště dle čl. IX. odst. 8 a 9 smlouvy.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy harmonogram provádění části díla 1 a harmonogram provádění části díla 2 (harmonogram provádění části díla 1 a zároveň harmonogram provádění části díla 2 společně dále jen „harmonogram“) v tabulkovém formátu xls nebo xlsx. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a projektové dokumentace příslušné dílčí části díla a končí termínem předání dílčí části díla ve smyslu dokončení předávacího řízení. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uvedena předpokládaná délka realizace. V harmonogramu musí být uvedeny také případné termíny stavební připravenosti pro zahájení prací subdodávek. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu.

- Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost nezbytnou pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu resp. příslušné části díla.

# MÍSTO a Doba plnění, předání a převzetí díla

- Místem plnění části díla 1 jsou kancelářské prostory ve 4. patře objektu Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, místem plnění části díla 2 jsou prostory mateřské školky Klásek v objektu Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.

- Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných.

- Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště a projektové dokumentace příslušné dílčí části díla objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že dílo resp. dílčí části díla budou převzaty objednatelem v souladu s touto Smlouvou v termínech níže uvedených a definovaných:

- část díla 1 nejpozději do 3 týdnů od předání staveniště a projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

- část díla 2 nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště a projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

- Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převzetím díla resp. dílčí části díla se rozumí předání dílčí části díla objednateli a akceptace dílčí části díla objednatelem prostřednictvím protokolu o předání a převzetí díla. Akceptací se přitom rozumí, že provedená dílčí část díla je bez jakýchkoliv vad, včetně vad drobných, ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílčí část díla připravena k předání. Objednatel je povinen vyjádřit se zda předanou dílčí část díla akceptuje či nikoliv do 14 dnů od předání této dílčí části díla zhotovitelem zadavateli.

- Má-li objednatel k předané dílčí části díla připomínky, uvede je v protokolu o předání a převzetí díla s připomínkami. Zhotovitel je povinen tyto připomínky vypořádat ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Nemá-li objednatel k předané dílčí části díla připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již nemá k této dílčí části díla žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek dílčí části díla odpovídá této Smlouvě. Tento protokol o předání a převzetí díla bez připomínek bude současně přílohou faktury.

- Objednatel není povinen převzít část díla vykazující vady nebo nedodělky, včetně vad drobných ojediněle se vyskytujících.

- Termín převzetí může být upraven pouze po vzájemné dohodě, která musí být provedena písemnou formou a podepsána oběma smluvními stranami.

- Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 10. Smlouvy není možné dodržet termín pro převzetí dílčí části díla, je povinen okamžitě informovat o takovém zjištění objednatele.

- Termín pro převzetí dílčí části díla může být prodloužen pouze v případě zásahu vyšší moci, pod kterou se rozumí překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která brání zhotoviteli v plnění jeho povinností, a kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při vynaložení náležité odborné péče, a které nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité odborné péče. O oprávněnosti požadavku zhotovitele na prodloužení termínu pro převzetí dílčí části díla z důvodu zásahu vyšší moci rozhodne technický dozor stavby ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických.

# cena díla

- Celková cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána následovně:

Celková cena části díla 1 	258 461,54 Kč bez DPH

Celková cena části díla 2 	1 791 332,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem bez DPH	2 049 794,00 Kč

DPH (21 %)	430 457,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH	2 480 251,00 Kč

Cena části díla 1 byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Cena části díla 2 byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.

# platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla resp. dílčí části díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy následujícím způsobem:

  - část díla 1 	… 100 % platby části díla 1 po jeho protokolárním převzetí, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami, a vyklizení staveniště dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy.

  - část díla 2 	… 100 % platby části díla 2 po jeho protokolárním převzetí, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami, a vyklizení staveniště dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.

- Faktura za dílčí část díla musí být vystavena v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ

- bankovní spojení

- předmět plnění, resp. části plnění

- den uskutečnění zdanitelného plnění

- cenu díla k fakturaci dle čl. V. odst. 2 Smlouvy

- datum vystavení

- datum splatnosti

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele

- individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČ

- přílohu - protokol o předání a převzetí dílčí části díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami

- další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely.

Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji opraví nebo vystaví novou. V obou případech se lhůta splatnosti obnovuje.

- Cena díla resp. části díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat DPH pouze v případě, že je plátcem DPH.

# Záruka, Vady díla a pojištění

- Zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo resp. dílčí část díla bude po stanovenou dobu (záruční doba) způsobilé k použití ke smluvenému účelu resp. že si zachová vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Zhotovitelova zodpovědnost se nevztahuje výlučně na škody způsobené nesprávným užíváním díla objednatelem a vyšší moc, pouze však v rozsahu předjímaném občanským zákoníkem.

- Záruční doba na část díla 1 a část díla 2, včetně jejich jednotlivých částí, je stanovena na dobu 60 měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního převzetí dílčí části díla tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí dílčí části díla bez připomínek oběma smluvními stranami.

- Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit po uplatnění reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody způsobené vadným dílem, jakož i za škody způsobené zhotovitelem při výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace předmětu Smlouvy, a to do výše minimálně 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat pojistní krytí ve stanoveném rozsahu do skončení záruční doby.

# Smluvní pokuta

- Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených v čl. III. odst. 5. nebo čl. IV. odst. 3. Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.

- Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 2. a 3. Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

- Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 6. a 8. Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

- Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 7. Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

- Pokud Zhotovitel poruší povinnost předjímanou v čl. III odst. 9 Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do doby splnění povinnosti plynoucí ze Smlouvy.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, která je předjímána v čl. I. odst. 2 Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,-  Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele předjímané v čl. IX. odst. 8 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně.

- Neuhradí-li objednatel faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Dnem splacení se pro účely Smlouvy rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, ani dotčena povinnost splnit původní závazek, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

- Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný zhotovitel, je zhotovitel povinen okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, poskytnout náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto vynaloženou náhradu škodu na částku dlužnou zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady díla vzniklé během záruční doby v intencích čl. VII. odst. 3. Smlouvy. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k odstranění reklamovaných vad řádně nebo včas, je objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jím účelně vynaložené na odstranění reklamované vady.

- Za nesplnění povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě v této Smlouvě předjímané (čl. VII. odst. 3. Smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu a to za každý i započatý den prodlení, aniž by byl dotčen čl. VIII. odst. 7. Smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za veškerá smluvní, příp. zákonná porušení Smlouvy způsobená subdodavatelem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je způsobil sám.

# Staveniště

- Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění resp. místo provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací.

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II odst. 1 smlouvy.

- Při předání Staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat.

- Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do stavebního deníku.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny díla.

- Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých komunikací.

- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

- Vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu je zhotovitel povinen provést předávacím protokolem podepsaným objednatelem nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne protokolárního převzetí dílčí části díla bez připomínek.

- Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

# Doba trvání smlouvy, Změna závazků

  - Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Platnost a účinnost smlouvy končí protokolárním převzetím díla bez připomínek, aniž by byla dotčena ustanovení, z jejichž povahy vyplývají jejich účinky i po skončení účinnosti smlouvy, např. ustanovení týkající se záruk, ustanovení o smluvní pokutě, povinnosti mlčenlivosti, apod.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu, že zhotovitel:

- je v prodlení s plněním předmětu díla o více než 1 měsíc oproti termínům dle čl. IV. odst. 3. Smlouvy, nebo

- závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy v intencích § 2002 odst. 1 občanského zákoníku,

- poruší čl. VII. odst. 4. Smlouvy.

  - Jestliže objednatel odstoupí od Smlouvy z některého z důvodů uvedených v čl.  X. odst. 2. Smlouvy, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny ve výši, která odpovídá skutečně provedeným pracím do doby odstoupení od Smlouvy, která je ponížená o 30%. Výše uvedeným není jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinnosti zhotovitele.

  - Pokud se po uzavření Smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo pokud vzniknou nové požadavky ze strany objednatele, upraví smluvní strany dodatkem k této Smlouvě přiměřeným způsobem vzájemné závazky a povinnosti smluvních stran.

  - Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele výlučně z toho důvodu, že objednatel je v prodlení s úhradou za plnění předmětu této Smlouvy po dobu delší než 1 měsíc, a byl před tím nejméně dvakrát ze strany zhotovitele písemně urgován.

# Bankovní záruka

      - Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla resp. dílčí části díla, dokončení předávacího řízení a převzetí dílčí části díla, včetně řádného a včasného odstranění drobných vad a nedodělků v následující výši:

        - bankovní záruka pro část díla 1 ……….. 1 % celkové ceny části díla 1.

        - bankovní záruka pro část díla 2 ……….. 1 % celkové ceny části díla 2.

Bankovní záruku pro část díla 1 a část díla 2 (bankovní záruka pro část díla 1 a zároveň bankovní záruka pro část díla 2 společně dále jen „bankovní záruka“) předloží zhotovitel ve formě písemného potvrzení při podpisu smlouvy s tím, že bankovní záruka bude mít formu bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy (platnost a účinnost smlouvy je tedy podmíněna předložením výše uvedeného potvrzení objednateli zhotovitelem). Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případě, že zhotovitel neuhradil objednateli vzniklou smluvní pokutu dle ustanovení této smlouvy nebo způsobenou škodu nebo neprovádí dílčí část díla v souladu s touto smlouvou včetně plnění harmonogramu. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna ve prospěch zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního převzetí příslušné dílčí části díla.

      - Bankovní záruku pro část díla 1 i část díla 2 je zhotovitel povinen udržovat ve výši, v níž byla poskytnuta po celou dobu účinnosti bankovní záruky. Pakliže byla bankovní záruka objednatelem použita na úhradu příslušných pohledávek zajištěných bankovní zárukou, je povinností Zhotovitele doplnit bankovní záruku na původní smluvenou výši dle odst. 1) tohoto článku, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů.

# Závěrečná ustanovení

- Ke změnám a doplňkům Smlouvy je zapotřebí písemné formy obou smluvních stran, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena.

- Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2618 a § 2605 občanského zákoníku.

- Budou-li jednotlivá ustanovení Smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem za neplatná nebo neprosaditelná, není tím dotčena platnost a zákonnost jiných ustanovení, a smluvní strany podniknou vše potřebné k tomu, aby toto neplatné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele.

- Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 106/1999 Sb.

- Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy a metadat zajistí objednatel.

- Veškerá oznámení, úkony a jiná oznámení mezi smluvními stranami v souvislosti se  Smlouvou budou smluvní strany činit písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou, v České republice zavedenou kurýrní službou nebo v případě, že originál takového oznámení bude bezodkladně doručen zároveň jedním z výše uvedených způsobů doručování, také emailem, a to na následující adresy:

V případě objednatele:

ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

V případě zhotovitele:

ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxx

ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxx

## nebo na takovou jinou adresu, která bude smluvní straně, která je odesílatelem oznámení, předem oznámena v souladu s tímto článkem.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací části díla 1

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací části díla 2

V Praze dne …………………	V Praze dne …………………

za objednatele	za zhotovitele

………………………………………	…………………………………

Česká republika – Ministerstvo 	AREN VT, s.r.o.

zemědělství	xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx