# DODATEK č.2

# SMLOUVY O DÍLO

„Oprava KP těžní budovy s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

#### Obchodní firma:	DIAMO, státní podnik

Sídlo:	Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

## zastoupený:	Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO:	00002739

Týká se:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo:	Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86

## zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

## DIČ:	CZ00002739

Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:	409037423/0300

Je plátcem DPH

/dále jen „objednatel“/

a

Obchodní firma:      	EKOFAS spol. s r.o.

Sídlo:		Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupena:	          	Ing. Romanem Beránkem, jednatelem společnosti

IČO:		60321661

DIČ:		         	CZ60321661

Bankovní spojení:   	 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	           	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:   		zapsaný u KS Ostrava, oddíl C, vložka 11391

Je plátce DPH

/dále jen „zhotovitel“/

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby plnění. Toto prodloužení je způsobeno nepředpokládanými skutečnostmi, které vznikly při odstraňování betonového monolitu, na severní stěně jámové budovy (součást předmětu díla), kde byl v úrovni terénu zjištěn otvor do podzemních prostor, ve kterých byla naměřena koncentrace CH4 – 1,5%. Z důvodu zajištění bezpečnosti v dotčeném okolí otvoru zastavili zástupci objednatele zhotoviteli veškeré práce do doby odstranění nebezpečného stavu.

S  ohledem na výše uvedené se mění text článku III. Doba plnění odst. 1 a článku XI. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla odst. 12 Smlouvy o dílo č. D500/21000/00229/15/00 ze dne 20. 10. 2015 (dále také „smlouva“) nahrazuje se novým zněním uvedeným níže.

Nové znění textu smlouvy je:

Článek III.

Doba plnění

- Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II. této smlouvy budou zahájeny do 14 dnů po podpisu smlouvy a dílo bude zhotoveno do 2016-11-18.

Článek IX.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

12. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu nejpozději do 2016-11-18.

V ostatních článcích a odstavcích zůstává smlouva nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 2, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:                                                  	   Za zhotovitele:

V Ostravě dne:                                                            V Ostravě dne:

………………………….                                           ………………………………….

Ing. Josef Havelka                                                        Ing. Roman Beránek

vedoucí odštěpného závodu ODRA                                          jednatel společnosti