SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.)

o dodávce maleb vč. lešení

pro stavbu „Malby tělocvičny Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2“

__________________________________________________________________

Zhotovitel:			 David Bader – GEPAB, Revoluční 1832/1a,

Litoměřice, 412 01

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku

zastoupený:			panem Davidem Baderem

ve věcech smluvních:		David Bader

ve věcech technických:		David Bader

ve věcech realizačních:		David Bader, tel. 602168389

bankovní spojení:		Komerční banka Litoměřice, č.účtu: 43-8482220247/0100

IČO:				87481588

DIČ: 				CZ7507292661

Objednatel:			Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

zastoupený:	 		 PaedDr. Václavem Hančem, Ph.D.

IČO:				46773312

## Údaje o stavbě

Místo stavby: 	Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 tělocvična a šatna

Název stavby: 	Malba tělocvičny a šatny

## I. Předmět plnění :

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu při dodržení podmínek této smlouvy.

Předmětem plnění je :

Malby tělocvičny vč. lešení. Jedná se zejména o

-  kompletní malby stěn a stropů bílou barvou (2x + penetrace),  Součástí je i příprava a očištění stávajících povrchů, ochrana okolních konstrukcí vč. oken.

V rámci předmětu plnění jsou obsaženy veškeré náklady spojené s prováděním předmětu plnění, zejména náklady na materiály, pracovní síly, zařízení staveniště, náklady na řídící tým stavby, administrativu, dodavatelsko-inženýrskou činnost, režii dodavatele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací předmětu plnění např. inflace, kurzovní rizika, předložení potřebných vzorků, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), údržbu a vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu, likvidace odpadů a suti, průkazné uložení odpadů, průběžné udržování pořádku a čistoty na staveništi i v přilehlém okolí stavby, úklid komunikací po znečištění vlastní činností, vedení stavebního deníku, lešení, stroje a zvedací mechanizmy, dopravu, přesuny hmot, stavební přípomoce , pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby, osvětlení pracoviště, zajištění a provádění předepsaných zkoušek, dokladů, certifikáty, atesty, revize, náklady související s kompletací díla apod.

Práce budou provedeny tak zvaně „na klíč“.

2) Podkladem pro rozsah, technické řešení a stanovení ceny je orientační výkaz výměr a osobní prohlídka zhotovitele.

3) Nedílnou součástí smlouvy jako příloha č.1 je nabídka zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za kompletnost nabídky a za skutečnost, že nabídka není v rozporu s projektovou dokumentací. V nabídce uvedený rozpis ceny slouží pouze pro účely :

- fakturace

- ocenění objednatelem požadovaných víceprací

- ocenění méněprací

4) Nedílnou součástí předmětu plnění jsou doklady uvedené v čl.V odst.3. Bez těchto dokladů nebude dodávka považována za kompletní.

5) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho uvedení do řádného provozu a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.

6) Zhotovitel prohlašuje, že podle právních předpisů platných v České republice vlastní potřebná oprávnění pro provádění činností, ke kterým se zavázal touto smlouvou. V případě, že potřebná oprávnění nevlastní, zavazuje se vykonávat veškeré odborné práce těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel může pověřit provedením nebo vedením díla jinou osobu. V tomto případě odpovídá za řádné plnění jako by dílo provedl sám a nese všechny následky s tím spojené.

Objednatel si vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit případné subdodavatele zhotovitele, zejména prověřit zda mají příslušná oprávnění k činnosti, která je předmětem plnění dle této smlouvy.

7) Zhotovitel prohlašuje, že neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily kolaudaci a bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s požárními, bezpečnostními či hygienickými či jinými předpisy nebo požadovanou úrovní výsledné kvality díla.

8) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a požadavky objednatele, prostudoval předané podklady a má tak všechny potřebné údaje související s předmětem plnění.

9) Zhotovitel předloží objednateli ke schválení vzorky předem dohodnutých nebo včas označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitosti tvořících předmět smlouvy dle projektu. Jejich záměnu pak smí zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Stejně tak musí být předem objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, zařizovací předměty apod., které neodpovídají projektu a které ovlivňují vzhled, životnost a jakost stavby.

10) Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele. Je však povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů.

11) Zhotovitel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu objektu. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované montážními a technologickými postupy výrobců komponentů či celých systémů, platnou legislativou a platnými normami ČSN nebo normami DIN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené normy ČSN se pro předmět díla dle této smlouvy považují za normy závazné.

Objednatel má právo provádět kontrolu plnění smlouvy v rozpracovanosti a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

13) Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) stanovené platnou legislativou.

14) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro pracovníky provádějící dílo veškerá potřebná úřední povolení, platná školení v oblasti BOZP, kvalifikační oprávnění pro provádění díla a doklady o zdravotní a odborné způsobilosti, které je schopen na vyžádání objednatele neprodleně předložit, stejně jako revize používaných strojů a elektrického nářadí (vč. prodlužovacích kabelů), dokladující jejich bezpečnou provozuschopnost.

15) Zástupce zhotovitele pro věci realizační dle této smlouvy je povinen před zahájením svých prací jmenovat zápisem do stavebního deníku nebo deníku BOZP objednatele odpovědného pracovníka (zástupce zhotovitele na stavbě), který bude organizovat a řídit pracovníky zhotovitele při provádění díla a zodpovídat za dodržování BOZP, PO a OŽP. Jmenování odpovědného pracovníka je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost odpovědného pracovníka na stavbě během provádění prací. Případná dočasná nebo trvalá změna musí být zástupcem zhotovitele zapsána předem do stavebního deníku.

17) Stejně tak je zhotovitel povinen zpracovat a předat technologické postupy na prováděné práce. Zhotovitel prohlašuje, že se bude tyto technologické postupy při provádění svých prací dodržovat. Tyto technologické postupy v tiskové podobě musí být předány objednateli nejpozději při zahájení prací na stavbě.

18) Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností zhotovitele jdou k jeho tíži.

19) Objednatel je oprávněn požadovat či odsouhlasit v průběhu realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu dodávky vůči ustanovením této smlouvy.

20) Objednatel má právo požadovat práce nad rámec této smlouvy a zhotovitel je povinen tyto vícepráce provést za předem dohodnutých podmínek.

21) Místem plnění předmětu smlouvy je staveniště: 3ZŠ Boženy Němcové Litoměřice

II. Čas plnění :

Předání staveniště:		23.7.2018		
Termín zahájení:		23.7.2018  		
Konečný termín realizace :  	30.7.2018

## III. Cena plnění :

1) Celková cena plnění na rozsah uvedený v čl.I je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb o cenách, v platném znění,  jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH:

53 009,- Kč   ve složení dle nabídky zhotovitele

2) Celková cena plnění vychází z nabídky zhotovitele zpracované dle požadavku objednatele a osobní prohlídky stavby a je kompletní. Jednotkové ceny z rozpisu jsou platné po celou dobu provádění díla, nepodléhají žádné další eskalační či inflační doložce, tzn. že jsou nepřekročitelné až do předání díla a to i v případě zvýšení cen materiálu, práce a energií v průběhu výstavby.

4) V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětem, místem a časem plnění. V celkové ceně jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v technické dokumentaci nebo nabídce zhotovitele, které bylo možno ke dni uzavření smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla. Předpokládá se, že jsou zahrnuty v ostatních položkách. Toto ustanovení se netýká případů, kdy si objednatel písemně vyžádá provedení víceprací. Vliv na cenu budou mít tyto vyžádané vícepráce pouze po výslovném schválení objednatelem.

5) Zhotovitel nese v rámci předmětu smlouvy veškeré náklady a poplatky související s realizací včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (vč.celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových a kolaudačních vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době.

## IV. Platební podmínky :

1) Provedené práce a dodávky budou hrazeny fakturami (daňovými doklady) na základě soupisu potvrzeného objednatelem, vždy po dokončení a předání celého díla.

Odsouhlasený soupis bude nedílnou součástí dodavatelem vystavené faktury.

3) Po předání a převzetí bezvadného díla objednatelem vystaví zhotovitel na uskutečněné zdanitelné plnění konečnou fakturu – daňový doklad, ve které budou odečteny poskytnuté platby a případné pozastávky. Každá faktura musí být jednoznačně identifikovatelná, musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Nedílnou součástí konečné faktury je předávací protokol opatřený podpisem odpovědných zástupců obou smluvních stran.

5) Splatnost dohodnutých plateb je 14 dnů od obdržení řádně vystavené faktury doložené objednatelem podepsaným soupisem provedených prací nebo předávacím protokolem na adresu. Termínem splatnosti se rozumí datum odepsání částky z účtu objednatele.

6) Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele (včetně formálních) vyplývajících z této smlouvy.

7) Objednatel má právo vrátit před termínem splatnosti neproplacenou fakturu k doplnění jako neidentifikovatelnou a neúplnou, pokud tato nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu a přílohy a další náležitosti dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen fakturu přepracovat resp. doplnit vč. změny termínu splatnosti a doručit ji objednateli. Splatnost opravené/doplněné faktury se počítá ode dne jejího obdržení na adresu objednatele.

8) Objednatel je oprávněn zastavit vyplácení faktur pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním postupových termínů sjednaných v této smlouvě nebo v HMG prací, nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě. Faktury budou dále vypláceny pouze v případě, kdy zhotovitel zvýšenou aktivitou dožene zpoždění resp. pokud bude zjednána náprava, nebo po vzájemné dohodě. Toto přerušení placení není považováno za prodlení objednatele se zaplacením, které je zajištěno dohodnutou výší úroku z prodlení.

9) Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel může převzít dílo i v případě, že toto bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívaní funkčně nebo esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Termíny pro odstranění vad a nedodělků budou konkrétně uvedeny v předávacím protokolu a nebudou delší než 7 kalendářních dnů.

## V. Předání a převzetí předmětu smlouvy :

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. O předání díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

2) Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od okamžiku jeho zabudování do stavby investor, nebezpečí škody na díle nese až do jeho převzetí objednatelem zhotovitel.

## VI. Záruční doba a odpovědnost za vady :

1) Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu ustanoveními platných norem či jiných obecně závazných předpisů a touto smlouvou po dobu 24 měsíců ode dne předání díla investorovi.

2) Během smluvní záruční doby je zhotovitel povinen opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady jakékoli vadné části svého díla, ať již vznikly chybným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá. Ke stejné povinnosti se zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných při předání díla investorovi.

Vzniklé vady je povinen zhotovitel odstranit :

- Závady typu havárie neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

- Vady bránící užívání do 24 hodin od nahlášení. Tento termín odstranění vady platí v případě, že vzhledem k nutnosti dodržení předepsaného technologického postupu nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění závady.

- U ostatních (běžných) vad nejdéle do 14 dnů od nahlášení, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

- Místní šetření k uznání vady musí být provedeno do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení.

3) Neodstraní-li zhotovitel vady v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé zvýšené náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Přitom nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu svého díla.

4) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní u zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po uplynutí záruční lhůty a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční lhůty.

5) Jestliže se v průběhu záruční lhůty některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata. Záruční lhůty se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem odstranění vady.

6) Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií, je objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo celého výrobku.

7) Kromě povinnosti bezplatně odstranit vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré škody, které mu vzniknou v souvislosti s vadným plněním.

## VII. Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění:

1) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Škody odstraní zhotovitel na vlastní náklady, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V opačném případě škody odstraní objednatel a zhotovitel objednateli uhradí veškeré náklady, které objednateli s odstraněním škod vzniknou. V případě prodlení s odstraněním škod či s úhradou nákladů, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu sjednanou ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Zhotovitel bude po dobu provádění prací na vlastní náklady pojištěn proti krádeži a škodám na svém majetku, jakož i proti případným škodám způsobeným svojí činností. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen při uzavření smlouvy nebo kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

## VIII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení:

1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s kompletním dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

2) Při nesplnění dohodnutých dílčích termínů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

3) V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu dle smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč denně. Stejné sankce je objednatel vůči zhotoviteli oprávněn uplatnit v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.

6) Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla (uplatněných v průběhu výstavby, při dílčí nebo závěrečné přejímce, nebo jako reklamovaných záručních vad) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den.

7) Pokud zhotovitel na písemně reklamovanou vadu nebude ve smyslu čl.VI. odst.2d) reagovat do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, nebo si v této lhůtě nedohodne s objednatelem vzhledem k povaze reklamované vady lhůtu delší, je povinen zaplatit objednateli další jednorázovou pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou uplatněnou reklamaci.

8) Pokud prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých povinností, zajištěných smluvními pokutami, způsobí objednateli na této akci škodu, uhradí zhotovitel formou náhrady škody prokázané náklady, které tímto objednateli vzniknou. Smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

11) Za pozdní úhradu dohodnutých plateb faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných předpisů.

## IX. Selhání zhotovitele :

1) V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce, neplní dílčí postupové termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy nebo pokud práce budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jinému zhotoviteli.

2) Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost po dobu záruky.

3) V případě selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15-ti dnů po předložení faktur.

4) Objednatel může v daném případě také od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení objednatele od smlouvy strany sepíší předávací protokol o předání zrealizované části předmětu plnění do doby odstoupení. Protokol bude podkladem ke vzájemnému vypořádání stran.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, stává se objednatel (resp. investor) vlastníkem nedokončeného díla (pokud jím nebyl už dřív) a je povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené v souladu se smlouvou, tj. smluvní cena bude snížena o částku za práce, které zhotovitel neprovedl. Zhotovitel je povinen, pokud o to objednatel požádá, ponechat na místě stavby všechny i nezabudované materiály a dodávky, které jsou součástí budoucího díla, předat objednateli všechny dodávky opatřené pro provedení díla, které ještě nebyly dopraveny na místo stavby nebo předat úplné informace o objednaných dodávkách, aby bylo možné provést postoupení těchto objednávek na objednatele. Dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli vícenáklady a škody spojené s odstoupením od smlouvy a se zajištěním nedokončeného díla vlastními silami nebo za pomoci jiného zhotovitele.

## X. Další ujednání

2) Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a denně uklízet po svojí činnosti. V případě, že zhotovitel nebude tuto svoji povinnost plnit, je objednatel oprávněn náklady spojené s tímto úklidem na zhotovitele přeúčtovat.

3) Zhotovitel je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a jiné důležité okolnosti do montážního deníku, který na stavbě vede zhotovitel. Zhotovitel má povinnost předkládat montážní deník objednateli na vyzvání. Dále je zhotovitel povinen vyjadřovat se k zápisům objednatele týkajícím se své dodávky. Pokud tak zhotovitel neučiní do tří pracovních dnů, má se zato, že se skutečnostmi uvedenými v zápise souhlasí a bere je na vědomí. Do montážního deníku zhotovitele stejně jako do stavebního deníku objednatele je oprávněna zapisovat pouze odpovědná osoba zhotovitele.

4) Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se jednání na kontrolních poradách.

5) Po dobu nepřítomnosti zhotovitele na pracovišti nesmí tento zanechat na pracovišti žádné nářadí ani nástroje, materiál pouze v minimálním nejnutnějším rozsahu.

7) Objednatel poskytne v případě požadavku zhotovitele (pokud bude mít volnou kapacitu) zhotoviteli prostor šaten pro jeho pracovníky v přízemí jednotlivých vchodů. Stejně tak uzamykatelný prostor pro skladování drobného materiálu a nářadí. Hygienické zařízení si řeší zhotovitel na své náklady.

8) Objednatel zajistí pro zhotovitele napájecí body pro odběr elektro a vody. Podmínky odběru budou dohodnuty s objednatelem při přejímce staveniště.

9) Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem HMG postupu prací s vyspecifikovanými dílčími (postupovými) termíny. Stejně tak je povinen projednat případné změny a termínové aktualizace. V HMG dohodnuté dílčí termíny se stávají smluvními ve vazbě na smluvní pokuty dle čl. VIII odst. 2).

10) Zhotovitel není oprávněn práva a závazky vzniklé z této smlouvy převádět na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění povinností plynoucích mu z této smlouvy také i ve smlouvách se subdodavateli.

12) Ke sjednávání dohod o změnách nebo doplňcích této smlouvy jsou smluvními stranami pověřeni :	Za objednatele :	
	Za zhotovitele :	David Bader

13) Pracovník zhotovitele určený smlouvou pro jednání s objednatelem musí být česky hovořící osoba.

14) Zhotovitel se zavazuje, že jemu svěřené obchodní a technické informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy a to po celou dobu trvání smlouvy a i po jejím skončení, až do doby než se informace stanou obecně známé. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy, včetně jejích příloh, o všech obchodních a technických informacích, ledaže objednatel udělí předchozí souhlas ke sdělení některé informace třetí osobě. Zhotovitel je poté zproštěn mlčenlivosti pouze ve vztahu ke třetí osobě, pro kterou objednatel udělil souhlas, a za předpokladu, že třetí osoba bude písemnou smlouvou nebo zákonem zavázána k mlčenlivosti. Prozradí-li či zneužije zhotovitel tyto informace, je povinný objednateli vydat to, oč se tímto jednáním obohatil. Vedle toho má poškozený objednatel i nárok na náhradu škody.

15) Tato smlouva se řídí právem České republiky. Případné spory spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen místně příslušným soudem.

Rozpory, které nemají právní povahu, tj.spory technického charakteru, se řeší dohodou nebo přizváním znalců, na nichž se zhotovitel a objednatel dohodnou a stanoví společně před zahájením znaleckého šetření otázky na které má znalec odpovědět. Veškerá šetření se musí konat za účasti obou smluvních stran. Náklady na znalecké posudky nesou obě smluvní strany rovným dílem.

17) Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a 2620 Občanského zákoníku.

18) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

19) V případě kdy zhotovitel přes důvodné očekávání objednatele ukončí jednání o uzavření smlouvy, aniž pro to má spravedlivý důvod, nahradí v souladu s § 1729 odst. 2 Občanského zákoníku objednateli škodu. Ve vztahu k jednání objednatele se §§ 1728 a 1729 Občanského zákoníku neuplatní.

20) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy :

příloha č.1 - nabídka zhotovitele

Smlouva obsahuje 8 stran a uvedené přílohy a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou podepsaném vyhotovení.

Smlouva je platná okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

V Litoměřicích, dne ...............					V Litoměřicích, dne ................

Za objednatele: 							Za zhotovitele:

………………………………………………	 	  …………………………………………………..

David Bader

………………………………………………