PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

kterou uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: 	P & P InTech s.r.o.

IČO: 071 82 619, DIČ: CZ07182619

se sídlem Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41874

zastoupena Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen příkazník -

I.

Předmět smlouvy

  - Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za sjednanou odměnu obstarat záležitost příkazce: zajistit technický dozor investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „Rekonstrukce a výměna kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení T. G. Masaryka“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení.

  - Dílo bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací pod názvem „Rekonstrukce a výměna kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení T.G.Masaryka“ zpracovanou firmou BETA - PROJEKT, s.r.o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy. Dílo bude provádět zhotovitel vybraný v zadávacím řízení na základě smlouvy o dílo, kterou uzavře s příkazcem jako objednatelem.

  - Pokud se v této smlouvě dále hovoří o smlouvě o dílo, rozumí se tím smlouva popsaná v bodě 1.2. této smlouvy

  - Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost.

II.

Rozsah činnosti příkazníka

  - Příkazník je povinen zajistit denní přítomnost TDI na stavbě v době provádění stavebních prací a to i v případě, že budou stavební práce probíhat v den pracovního klidu či státem uznávaný svátek, a to minimálně po dobu 2 hodiny za den. V případě, že TDI nebude přítomen na staveništi tak, jak bylo dohodnuto v předchozí větě, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

  - Ve fázi realizace díla bude příkazník zejména:

- schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;

- poskytovat na vyžádání příkazce součinnost zhotoviteli při získávání potřebných povolení  a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby;

- protokolárně předávat staveniště zhotoviteli prací a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho stavu včetně přilehlého okolí;

- sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;

- kontrolovat dodržování požárních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitelem, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně dodržování hygienických nařízení a udržování čistoty a pořádku;

- kontrolovat, zda zhotovitel provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení), jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami nebo smlouvou o dílo a zajišťovat, aby zhotovitel vždy vyhotovil o provedení zkoušky zápis či protokol;

- provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.), sledovat zda není ohrožen termín provedení díla nebo jeho částí. Sledovat dodržování časového a finančního harmonogramu a upozorňovat zhotovitele na možné prodlení;

- kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku;

- kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk apod., za které je zhotovitel odpovědný podle smlouvy o dílo;

- iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny, které se budou konat zpravidla 1x za 7 dní. Příkazce je oprávněn stanovit jiný interval konání kontrolních dnů. Příkazník je povinen vyhotovovat písemné zápisy z kontrolních dnů a rozesílat je účastníkům;

- spolupracovat s projektantem zabezpečujícím autorský dozor,

- ohlašovat případné archeologické nálezy;

- zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se smlouvou o dílo, kontrolovat zjišťovací protokoly, za jejichž věcnou správnost příkazník ručí a potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů;

- sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním stavby;

- projednávat se zhotovitelem a dávat písemná doporučení příkazci stran sazeb a cen týkajících se prací, jejichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání veřejné zakázky na stavební práce;

- kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat příkazci všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem;

- kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku;

- poskytovat příkazci poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků příkazce ve vztahu ke zhotoviteli nebo zhotovitelem ve vztahu k příkazci s cílem předcházet vzniku sporů;

- neprodleně podávat příkazci zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění podmínek smlouvy o dílo, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit včasné dokončení stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve smlouvě o dílo;

- zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele na změnu v provádění díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo smlouvy či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady stavby, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry stavby apod.;

- připravovat podklady pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby.

  - Ve fázi dokončení díla bude příkazník zejména:

    - připravovat podklady potřebné pro řízení o předání a převzetí díla, organizovat proces předání a převzetí díla, před zahájením přejímacího řízení sdělí příkazci písemně, zda je dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska;

    - kontrolovat podklady, které doloží zhotovitel při přejímacím řízení, zejména doklady, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla příkazce;

    - provádět prohlídky přebíraného díla dle smlouvy o dílo, podpis předávacího protokolu o předání díla, vymezovat případné vady a nedodělky v předávacím protokolu, pokud bude dílo převzato s vadami a nedodělky;

    - kontrolovat odstranění vad uvedených v předávacím protokolu, kontrolovat vyklizení staveniště;

    - připravovat podklady pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby;

    - vyhotovovat závěrečnou zprávu TDI o vyhodnocení svých činností k předání díla;

    - uplatňovat požadavky z případného zkušebního provozu díla;

    - řešit všechny připomínky ke kvalitě a provádění stavby od příkazce, dotčených orgánů státní správy nebo od občanů.

III.

Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy

  - Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které zná nebo musí znát. Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy deklarovaného v článku I. této smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný příkazníkem dle této smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce, který je zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných příkazníkem dle smlouvy. Příkazce tak svým pokynem může změnit či upřesnit rozsah činnosti dle článku II. této smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

  - Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu či na základě písemné výzvy příkazce věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy.

  - Zjistí-li příkazník překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních jednání dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně písemně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku a které nejsou běžně dostupné.

IV.

Práva a povinnosti příkazce

  - Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s výkonem činnosti příkazníka a informace, které získá po uzavření smlouvy.

  - Příkazce udělí příkazníkovi po uzavření této smlouvy plnou moc k uskutečňování právních jednání v zastoupení a jménem příkazce, a to pro výkon činností dle této smlouvy, pokud to bude v konkrétním případě nutné.

  - Příkazník není oprávněn měnit smlouvu o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

V.

Odměna

5.1.  	Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 304.950,- Kč.

  - Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které vynaloží při plnění této smlouvy.

  - Platba odměny za předmět plnění této smlouvy bude provedena takto:

  - faktura ve výši 150.000 Kč vystavená po provedení více jak poloviny stavebních prací zhotovitelem

  - faktura ve výši 154.950 Kč vystavená po dokončení a předání díla zhotovitelem, vydání kolaudačního souhlasu, odstranění všech vad a nedodělků na stavbě. Přílohou faktury musí být podepsaný předávací protokol díla dle smlouvy o dílo a doklad o odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odstranění všech případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu; v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků, je tímto dnem den podpisu předávacího protokolu.

  - Faktury musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí být doručena příkazci.

  - Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

  - Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Na faktuře musí být uvedeno číslo účtu příkazníka zveřejněné správcem daně dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn.

VI.

Pojištění

- Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 500 000,- Kč za jednu pojistnou událost.

- V případě změn v pojištění je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku.

- Porušení povinnosti dle bodu 6.1. nebo 6.2. této smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka.

- Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané odměně.

- Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

VII.

Doba trvání smlouvy

- Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy na základě výzvy příkazce.

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v plném rozsahu. Nestanoví-li výpověď příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením činnosti dle této smlouvy.

- Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu příkazník povinen.

VIII.

Odpovědnost za vady

- V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDI dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení nápravných opatření.

- V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli práce, které tvoří předmět díla, a příkazci v důsledku toho vznikne škoda či se vyskytnou na díle vady, je příkazce oprávněn reklamovat nedostatky a vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 měsíců ode dne předání díla.

IX.

Sankce

- V případě, že příkazník podstatně poruší tuto smlouvu, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,3 % sjednané odměny za každé porušení smlouvy či každý den prodlení. Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení smlouvy, jak je definováno v § 2002 občanského zákoníku.

- V případě, že příkazník nepodstatně poruší tuto smlouvu, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % sjednané odměny za každé porušení smlouvy či každý den prodlení.

- V případě prodlení příkazce s úhradou faktury zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši.

- Žádné ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku příkazce požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

X.

Adresy pro doručování

- Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail příkazce jsou:

Město Svitavy

Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

e-mail:xxxxxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 6jrbphg

Adresa a e-mail příkazníka jsou:

P & P InTech s.r.o.

Adresa: Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: iynaet2

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 18.6.2018.

Ve Svitavách dne 19.6.2018.

Za příkazce :                                                                 	Za příkazníka :

………..……………………………………	………………….…………………………..

Mgr. David Šimek	Bc. Andrej Peňák

starosta města Svitavy	jednatel společnosti P & P InTech s.r.o.