**SMLOUVA O DÍLO**

**na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a**

**výkon autorského dozoru projektanta**

**Karlovarský kraj**

Se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: xxxx

Zastoupený: Ing. Jan Bureš, člen Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen *„objednatel“*)

a

**BPO spol. s r.o.**

Se sídlem: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

IČO: 182 24 920

DIČ: CZ18224920

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrov

Číslo účtu: xxxx

Zastoupený: Ing. Pavlem Kylišem, jednatetlem společnosti

Zapsaný: U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen *„zhotovitel“)*

(společně jako „*smluvní strany*“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

**s m l o u v u o d í l o n a**

**zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1.1. Objednatelem je Karlovarský kraj, jako vlastník stávajícího areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově, ulice Slovenská 1596, umístěné na pozemcích p.p.č. 3311/1, 3311/2, 3311/4, 3311/5, k.ú. Sokolov. Objekt se nachází na adrese Slovenská 1596, 356 01 Sokolov. Správu nemovitosti zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c, Dvory, Karlovy Vary, PSČ 360 06.

1.2. Karlovarský kraj realizuje projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, na základě 36. výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002296, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „provedení projektové činnosti ve výstavbě“.

**II.**

**Předmět smlouvy**

2.1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, podrobný plán organizace výstavby na stavební úpravy areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově, ulici Slovenská 1596 v Sokolově, dle zadávací dokumentace, obecně závazných právních předpisů, relevantních technických norem a dle pokynů objednatele.

2.3. Zhotovitel bude vykonávat činnost autorského dozoru projektanta na základě písemné výzvy objednatele po celou dobu realizace stavby, od zahájení stavebních prací do předání a převzetí díla objednatelem, případně i v průběhu kolaudačního řízení.

**III.**

**Specifikace díla**

3.1. Předmětem díla je

a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., přílohy č. 6 – projektová dokumentace pro provádění stavby, na stavební úpravy areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově, která bude v souladu s vydaným Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením, vydaným Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního a územního plánování, č. j. 29872/2017/OSÚP/LUST vydaného dne 20. 4. 2017 a Rozhodnutím o odstranění stavby č. 24914/2017/OSÚP/LUST vydaným dne 31. 3. 2017 Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního a územního plánování.

b) Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění (dále také „výkaz výměr“) o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude obsahovat všechny zpracované části dokumentace pro provádění stavby a všechny části projektové dokumentace bouracích prací, vedlejší a ostatní náklady, včetně podpisu odpovědného projektanta.

c) Poskytnutí odborných konzultací spočívajících v přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu §98 a §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na výběrové řízení dodavatele stavby.

d) Vypracování podrobného plánu organizace výstavby v souvislosti se zajištěním nepřetržitého 24hodinového provozu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově, která pracuje v režimu RLP (rychlá lékařská pomoc) a RV (Rendez-Vous).

3.2. Součástí plnění bude zajištění potřebných průzkumných prací, posudků, studií či analýz, budou-li pro vypracování dokumentace nezbytné. Kontrola platnosti všech vyjádření a stanovisek (případně neplatnosti, zajištění jejich obnovení), která byla dokládána k vydání stavebního povolení.

3.3. Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru projektanta v rozsahu dle aktuální metodiky UNIKA. Výkon autorského dozoru projektanta bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:

* 1. účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
  2. sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
  3. poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;
  4. koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovány;
  5. posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;
  6. sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení;
  7. operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi provedením stavby a dokumentací stavby;
  8. příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
  9. účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;
  10. účast při předání a převzetí dokončené části nebo celé stavby a kolaudaci;
  11. poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;
  12. koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
  13. odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací.

3.4. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor s těmito podmínkami:

a) úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou odsouhlaseny objednatelem;

b) v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou účast příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby potřebné předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto kontrolní dny;

1. autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou dobu realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva týdny). Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provedení autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy objednatele zajistit příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dní od doručení písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od telefonické, mailové či faxové výzvy k výkonu autorského dozoru. V případě havárie, nebo v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru telefonicky či emailem a v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti autorského dozoru pro objednatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
2. zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského dozoru po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu autorského dozoru. Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu se sídlem mimo Karlovy Vary, projektové řešení změn stavby z důvodů neležících na straně zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací provedených zhotovitelem v rámci autorského dozoru, budou předem dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem;
3. k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury;
4. podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši objednatelem je splnění všech úkonů a činností; podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude protokol o úplném naplnění všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech smluvních.

**IV.**

**Způsob provedení díla**

4.1.Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

1. touto smlouvou;
2. zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ze dne 21.05.2018;
3. nabídkou zhotovitele ze dne 25.05. 2018;
4. obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle smlouvy.

4.2. Dílo bude zpracováno osobami s odbornou kvalifikací a příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

4.3. V průběhu zpracování díla dle čl. 3.1.a), 3.1.b), 3.1.d) a 3.2. této smlouvy je zhotovitel povinen organizovat průběžné konzultace rozpracovaného díla formou výrobních výborů a to minimálně 1x za 2 týdny.

4.4. Výstup dokumentace stavby zadavatel požaduje v tištěné i elektronické podobě (formáty \*.doc, \*.xls, \*.pdf a \*.dwg), včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby v cenové úrovni ÚRS, RTS pro rok 2018 vypracovaného na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, v listinné i elektronické podobě ve formátu \*.pdf, a v elektronické podobě \*.esoupis, \*.unixml, \*.xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového programu. Dodavatel předloží výstup kompletní dokumentace v listinné verzi v počtu 6 vyhotovení (paré) a v elektronické podobě v počtu 6 kusů na vhodném datovém nosiči (CD, DVD) a v počtu 3 vyhotovení v listinné verzi slepý výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby a položkový rozpočet stavby včetně 3 kusů na vhodném datovém nosiči (CD, DVD).

4.5. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány. Rozpočet projektu, soupis prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude zpracován v jedné z rozpočtových soustav (URS, RTS), s označením zvolené soustavy v každé položce. U položek, které nejsou obsaženy v příslušné cenové soustavě, budou navržené jednotkové ceny zdůvodněny například průzkumem u dodavatelů. Položky nebudou odkazovat na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Položkový rozpočet stavby bude jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

4.6. Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

4.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby.

4.8. Součástí popisu technického řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.

**V.**

**Doba plnění a místo, předání díla**

5.1. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, podrobný plán organizace výstavby na stavební úpravy dle bodů 3.1., 3.2. a této smlouvy jako celek řádně provést a odevzdat nejpozději ve lhůtě do   
**180 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo.**

5.2. Místem předání díla je místo sídla objednatele.

5.3. Výkon činnosti autorského dozoru na základě písemné výzvy objednatele po celou dobu realizace stavby, od zahájení stavebních prací do předání a převzetí díla objednatelem, případně i v průběhu kolaudačního řízení.

**VI.**

**Cena za dílo**

6.1. a) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. a III. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle bodů 2.3., 3.3., 3.4. této smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH 340 000,- Kč

DPH 21 % 71 400,- Kč

**cena včetně DPH 411 400,- Kč**

Dodavatel je plátce DPH.

(slovy: Čtyřistajedenácttisícčtyřistakorunčeských)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).

b) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru projektanta (dále jen „*AD*“) dle čl. II. bodu 2.3. a čl. III. bodu 3.3. a 3.4. smlouvy dohodnutou úplatu ve výši:

cena bez DPH za hodinu výkonu AD 600,- Kč

DPH 21 % 126,- Kč

**cena včetně DPH 726,- Kč**

Dodavatel je plátce DPH.

(slovy: sedmsetdvacetšestkorunčeských)

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavebních prací do předání a převzetí díla objednatelem, případně i v průběhu kolaudačního řízení, nesmí v celkovém  plnění přesáhnout částku rovnající se 10 % smluvní ceny za dílo dle bodu 6.1. a) této smlouvy.

6.2. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny zhotovitele a obsahuje veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené.

**VII.**

**Platební podmínky**

7.1. Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provedení díla.

7.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena takto:

1. Po dokončení a protokolárním odevzdání dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, podrobného plánu organizace výstavby na stavební úpravy dle čl. III. 3.1., 3.2. dle této smlouvy na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového doklad), na kterém bude uvedena celková částka k úhradě za provedení díla dle článku VI., odstavec 6.1.a) této smlouvy.
2. Na zajištění činností dle čl. III. odst. 3.3. a 3.4. této smlouvy bude cena objednatelem zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli dle hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin, které budou odsouhlaseny objednatelem.
3. Dle čl. III. odst. 3.3. a 3.4. této smlouvy je zhotovitel povinen každý měsíc předložit objednateli k odsouhlasení výkaz skutečně odpracovaných hodin k odsouhlasení, a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz skutečně odpracovaných hodin. Objednatel je povinen odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz skutečně odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložil jej objednateli k odsouhlasení. V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce.
4. Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny služeb dle čl. III. odst. 3.3. a 3.4. této smlouvy jsou veškeré náklady zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru projektanta dle čl. III. odst. 3.3. a 3.4. této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.
5. Dle čl. III odst. 3.3. a 3.4. budou náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a na kolky, vynaložené nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků z této smlouvy, zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení objednatelem dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto nákladech.
6. Do patnácti dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, popř. do patnácti dní po uplynutí výpovědní lhůty, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za autorský dozor projektanta dle této smlouvy). Dílčí faktury a konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost třicet dní ode dne řádného předání objednateli. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně informaci, že dodavatel není plátce DPH. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Faktury budou mít splatnost 30 dní ode dne řádného předání objednateli. Faktury musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 a § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Faktury budou předány objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou. Lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu. Každá faktura musí obsahovat název projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ a registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002296**.**

7.4. Zjistí-li objednatel do 30 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí dílčího plnění nebo celého díla, že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn dílčí nebo konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel pak oprávněn vystavit až po odstranění vad.

7.5. Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

7.6. Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutým termínem plnění, může vystavit fakturu za dílčí nebo konečné plnění pouze na základě předchozího souhlasu objednatele.

7.7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „*zákon o DPH*“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti dohodly poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

**VIII.**

**Součinnost smluvních stran**

8.1.Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

8.2.Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

8.3. Objednatel umožní zhotoviteli podrobné seznámení s objektem, který je předmětem plnění díla a předloží zhotoviteli všechny jemu dostupné podklady a stavební dokumentace včetně zaměření.

**IX.**

**Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran**

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že:

1. není jako právnická osoba v likvidaci;
2. není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům;
3. uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy;
4. neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byli zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

9.4. Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele v jednání s třetími osobami na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

9.5. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s provedením díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provedení díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č.360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónůkorunčeských). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských). Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

9.6. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provedení díla bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

9.7. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provedení kontroly součinnost.

9.8. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

9.9. Pro případ autorského dozoru projektanta se zhotovitel zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provádět (vykonávat) autorský dozor při realizaci předmětné stavby v souladu se zákonem, touto smlouvou, dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a dle pokynů, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.

9.10. Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo změnu pokynů objednatele.

9.11. Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může zhotovitel odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů objednatele došlo.

9.12. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí.

9.13. Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci smlouvy.

9.14. Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

9.15. Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

9.16. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

**X.**

**Záruka a odpovědnost za vady díla**

10.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému smlouvou, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací a obecně závaznými technickými normami.

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na pozdější kvalitu stavby, na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr),za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ČN.

10.4. Vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla nebo později je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 7 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

10.5. Ode dne uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba na dílo v délce 24 měsíců. Je-li však záruční doba na dodávku stavby, která bude realizována na základě dokumentace zhotovené podle této smlouvy delší, než je uvedeno v předchozí větě, skončí záruční doba na předmět díla podle této smlouvy až uplynutím této doby.

10.6. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla neprodleně poté, co je zjistil. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije.

10.7. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

10.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

10.9. Zhotovitel je povinen odstraňovat vady díla bezplatně.

10.10. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na jejich nevhodnost objednatele upozorňoval a ten na jejich použití trval.

10.11. Zhotovitel odpovídá za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace, jejíž důsledkem bude zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím odevzdaném díle.

**XI.**

**Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

11.1**.** V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, a to i jednotlivých dílčích plnění, ve lhůtě uvedené v čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové  ceny díla, včetně DPH uvedené v čl. VI. této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.3. Za prodlení v odstranění vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v čl. X., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy : jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. IX., má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. 6.1 této smlouvy včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

11.5. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z ceny díla dle čl. 6.1 a) této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení.

11.6. V případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 % z navýšených nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

* 1. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
  2. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2% (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
  3. Ujednáním o smluvních pokutách podle předchozích odstavců není dotčeno právo na náhradu škody.

**XII.**

**Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s provedením dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provedení díla dle článku V. smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;
2. jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, v rozporu se zadáním objednatele, v rozporu s normami, zákony a jejich prováděcími vyhláškami a zhotoviteli se nepodaří zjednat nápravu ani po písemném upozornění;
3. jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „*insolvenční zákon*“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
4. zhotovitel vstoupil do likvidace;
5. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu;
6. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktury delší než 60 dní.

12.3. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitelem, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů nad dohodnutou cenu za dílo a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele na uplatnění smluvní pokuty tím není dotčen.

12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

**XIII.**

**Oprávněné osoby**

13.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

13.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

13.3. Oprávněné osoby objednatele

a) oprávněná osoba se všeobecnou působností

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

b) oprávněná osoba ve věcech technických

Bc. Antonín Zaschke, vedoucí provozního úseku Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

13.4. Oprávněné osoby zhotovitele

a) oprávněná osoba se všeobecnou působností

Ing. Pavel Kyliš, jednatel společnosti

b) oprávněná osoba ve věcech technických

Ing. Martin Pluhař CSc., vedoucí zakázky

**XIV.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

* 1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.
  3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.
  4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
  5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa), elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou nebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení. Zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit.

14.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

14.7. Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat následujícímu režimu

a) Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela nebo z části, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této smlouvě.

b) Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat informace týkající se této smlouvy třetím osobám.

c) Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou.

d) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na základě zákona.

e) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této smlouvy.

14.8. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví.

14.9. Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.11. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14.12. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně datová schránka: cdncde7. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

14.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy *(externě uloženo u objednatele)*:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 25.05.2018

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a pro stavební povolení

Příloha č. 3: Dokumentace bouracích prací pro stavební povolení

Příloha č. 4: Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení č. j. 29872/2017/OSÚP/LUST vydaného dne 20. 4. 2017.

Příloha č. 5: Rozhodnutí o odstranění stavby č. j. 24914/2017/OSÚP/LUST vydaného dne 31. 3. 2017

V Karlových Varech dne……………….. V Ostrově dne …………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………… ………………………………………

Karlovarský kraj BPO spol. s r.o.

Ing. Jan Bureš Ing. Pavel Kyliš, jednatel společnosti