Smlouva o dílo 006/2018/Fi

OK servis Kaplánek, s.r.o.,

se sídlem v Prostějově, Hliníky 7, PSČ 796 01

IČ: 25331825

DIČ CZ25331825

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26284

jednající: Oldřich Kaplánek

Bankovní spojení: 112588718/0300

jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

a

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

se sídlem V Prostějově, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01

IČ: 26259893

DIČ: CZ26259893

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40603

Jednající: Ing. Vladimír Průša

Bankovní spojení: 183538195/0300 , ČSOB

jako objednatel

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne následující

smlouvu o dílo

Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je dodání a montáž klimatizačních jednotek dle zaslaného výkazu výměru  ze dne 14. 5. 2018. Dílo bude předáno a převzato písemným předávacím protokolem podepsaným oběma stranami.

V ceně je zahrnuto: kompletní dodávka a montáž  klimatizačních jednotek značky do kanceláří.

Článek 2

Čas plnění

Zhotovitel je povinen zahájit práce dle této smlouvy do 1 týdne od obdržené objednávky. Celková cena bude uhrazena do 14-ti pracovních dnů od předání díla. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 2 týdnů od zahájení montáže. Neposkytne-li objednatel potřebnou součinnost, prodlužují se shora uvedené lhůty o dobu, po kterou neposkytl potřebnou součinnost.

Článek 3

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména přístup do prostor provedení díla, média a energie a stavební přípomoci (nákladem objednatele). Dále pak zamalování a úklidové práce (nákladem objednatele). Stavební otvory a jejich zapravení a případné protipožární ucpávky.

Článek 4

Povinnosti zhotovitele

Součástí předání a převzetí je vyzkoušení předmětu smlouvy. Parametry funkční zkoušky budou uvedeny v předávacím protokolu, který se smluvní strany zavazují ke dni předání a převzetí díla podepsat.

Článek 5

Cena a způsob placení

Celková cena je stanovena ve výši 314 642,-Kč bez DPH, DPH se řídí dle platných zákonů. Cena za dílo bude hrazena  po předání díla, nejpozději do 14-ti pracovních dní od předání díla. Dnem úhrady se počítá den připsání částky na účet.

Článek 6

Další ujednání

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemně předem před započetím provedení díla veškeré potřebné informace k řádnému provedení díla, včetně informací o nemovitosti, zejména rozvodech vody, elektřiny, plynu, odpadů apod., aby při provádění díla nemohly vzniknout škody na nemovitosti, prováděném díle, věcech objednatele, případně věcech třetích osob. Veškeré škody, které vzniknou v důsledku porušení povinností objednatele, jak jsou uvedeny výše, tedy zejména neposkytnutím potřebných a nezbytných informací, případně jejich nedostatečností, správností či neúplností, nese objednatel. V případě, že škody z porušení povinností objednatele uvedených výše, bude odstraňovat zhotovitel, zavazuje se veškeré náklady vzniklé s odstraněním škod zaplatit objednatel zhotoviteli.

Vlastnictví k předmětu díla přejde na objednatele teprve zaplacením celé ceny díla, přičemž nebezpečí škody na předmětu díla nese objednatel.

Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v zákoně.

Je-li výsledkem nebo součástí zhotovení předmětu smlouvy výsledek, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je objednatel oprávněn je využívat jen k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Pro další využití je povinen uzavřít se zhotovitelem příslušnou licenční smlouvu.

Strany ujednávají, že je objednatel  povinen v případě prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části přesahujícího 7 dní zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky jistiny, se kterou je objednatel v prodlení.

Strany si sjednávají, že bude-li zhotovitel v prodlení s dodáním díla o více jak 7 dnů, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla do dne předání díla, které nebude vykazovat vady bránící jeho řádnému užívání v souladu s jeho účelem.

Změna smlouvy včetně sjednání rozsahu a ceny víceprací je možná jen písemně, postačí však objednatelem podepsaný a zhotovitelem odsouhlasený zápis či oboustranně podepsaný předávací protokol.

Strany ujednávají, že prodlení se zaplacením zálohy v termínu viz shora či prodlení se zaplacením ceny díla přesahujícího 20 dnů je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo zhotovitele od této smlouvy odstoupit.

# Článek 7

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost na dílo v trvání 12 měsíců. V případě pravidelných půlročních servisních prohlídek zhotovitelem se záruční lhůta prodlužuje o 12 měsíců. Tato doba počíná dnem, v němž objednatel převzal dílo.

Záruka se nevztahuje zejména na normální opotřebení, na mechanické poškození v důsledku neodborného zásahu nebo nevhodné manipulace, vady způsobené nedodržením návodu k obsluze, vady způsobené nevhodným umístěním, vady způsobené neodvratnou událostí, v případě zásahu třetí osoby do instalovaného zařízení apod.

Bude-li plnění vyplývající ze záruky poskytnuto mimo sídlo zhotovitele, hradí objednatel zhotoviteli náklady na dopravu v plné výši.

Článek 8

Strany ujednávají, že pokud některé z ujednání této smlouvy bude či stane se či bude prohlášeno soudem, státním orgánem či úřadem veřejné správy za neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost této smlouvy a strany nahradí takovéto dotčené ujednání platným ujednáním odpovídajícím co nejvíce smyslu a hospodářskému účelu dotčeného ujednání.

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V  Prostějově dne                                                       V Prostějově dne

________________________                                           _________________________

zhotovitel	                                                                        objednatel

OK servis Kaplánek, s.r.o.	                                         Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Oldřich Kaplánek, jednatel		                               Ing. Vladimír Průša