Strojírna a stavby Třinec a.s.

Ing. Kičmer

Elektrotechnické dílny

Průmyslová 1038

Třinec – Staré Město

PSČ 739 65

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:     025/224.1.0.07/18

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:	2018-06-06

Objednávka č. OVs2218/0169			Splatnost faktury :	30 dnů od doručení

„ VD Šance, oprava generátoru MVE Francis „  DHM01869

Objednáváme u Vás realizaci veřejné zakázky malého rozsahu zahrnující opravu generátoru ADH 1444-6 MVE Francis na VD Šance v rozsahu cenové nabídky 4514-06-18-Zog ze dne 4. 6. 2018.

Předpokládaný rozsah prací:

- Demontáž a převoz generátoru do opravy

- Výměna ložisek, včetně vyčištění generátoru.

- Revize statoru + nástřik elektroizolační barvou

- Zpětná montáž a usazení generátoru.

- Vibrodiagnostické měření 2x

Během provádění prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetí osoby. Případné škody na cizím majetku budou uhrazeny dodavatelem.

Termín realizace : 	 22. 6. 2018 –  27. 7. 2018

Cena prací :	107 090,- Kč bez DPH dle odsouhlasené nabídky

Na provedené práce požadujeme poskytnutí záruky v délce trvání 12 měsíců.

K faktuře přiložte potvrzený protokol o předání a převzetí prací potvrzený zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu nebude faktura uhrazena!

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu – daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával, a uchovával v písemné listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých údajů v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!

Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89_2012 Sb.,občanský zákoník.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanoven smlouvy za obchodní tajemství.

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:	Povodí Odry, státní podnik
							závod Frýdek-Místek
							Horymírova 2347
							738 01 Frýdek-Místek

Pro fakturaci uvádíme následující potřebné údaje:

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Podpis objednatele							Podpis zhotovitele

Datum:								Datum:

ředitel závodu 2 F-M