Smlouva o dílo č. 420/2016/O/9

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Objednatel

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,

veřejná výzkumná instituce

Podbabská 2582/30

160 00, Praha 6

zastoupený Mgr. Markem Riederem – ředitelem

zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bagál

IČO: 00020711

DIČ: CZ00020711

Bankovní spojení: KB Praha 6

Číslo účtu: 32931-061/0100

dále jen „objednatel“,

a

2. Zhotovitel

VAMB s.r.o.

stavební a obchodní společnost

Hlavní 121, 252 07 Štěchovice

zastoupený: Ing. Vladimírem Vicherkem-jednatelem

IČ: 45147086

DIČ: 45147086

dále jen „zhotovitel“,

Článek I.

Předmět smlouvy

Komplexní zajištění výstavby modelu VD Troja B v měřítku 1:XX. Dílčí skladba předmětu smlouvy:

- Technická a projektová příprava

- Příprava staveniště (bourání stávajícího modelu Hněvkovice, vyklízení)

- Bourání biokoridoru a betonáž základu pro model Troja B

- Materiál pro zhotovení modelu Troja B

xxxxx

xxxxx

- Montážní práce na modelu xx hod

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad od 2.11.2016) do 30. 11.2016.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:

- etapa – projektová příprava -	do 10. 11. 2016

- etapa – příprava staveniště  	do 12. 11. 2016

- etapa - výroba modelu  	do 28. 11. 2016

- etapa – vyzkoušení funkčnosti modelu a jeho předání do 30. 11. 2016

- Stanovený termín pro konečné předání díla do 30. 11. 2016 může být prodloužen pouze po vzájemné dohodě.

Článek III.

Cena za dílo

- Pevná cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní 240 000,- Kč bez DPH, resp. 290 400,- Kč vč. 21% DPH.

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena v jedné splátce na základě faktury vystavené zhotovitelem. Součástí faktury bude protokol o řádném předání vyzkoušeného díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení objednateli.

2. 	Za nesplnění konečného termínu plnění dle čl. II z důvodů překážek na jeho straně je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

3. 	Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce                 6 měsíců od předání díla.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

- předání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace do 2 dní od nabytí účinnosti smlouvy

- předání místa plnění k provádění bouracích prací - v den nabytí účinnosti smlouvy

- poskytnutí energií pro výrobu a vyzkoušení modelu – v den nabytí účinnosti smlouvy

- účast pracovníků zhotovitele při vyzkoušení a přejímce modelu – dle výzvy objednatele

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost a účinnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

- Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Centrálním registru smluv, vedeném u Ministerstva vnitra.

- Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Praze dne 1. 11. 2016                                       V Praze dne 1. 11. 2016

Mgr. Mark Rieder- ředitel	        Ing. Vladimír Vicherek- jednatel

.........................................................                                 .............................................................

objednatel			zhotovitel