SMLOUVA O DÍLO

na akci

„SŠ zahradnická a technická Litomyšl – Stavební úpravy opěrné zdi a oplocení u č. p. 650“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

sídlo: T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl

zastoupená: Ing. Ivo Jiránek, ředitel školy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jaromír Doležal

bankovní spojení: MONETA, a. s.

číslo účtu: 202286422/0600

IČ: 72085428

DIČ: CZ72085428

na straně jedné (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:	DOLESTAV SY s. r. o.

sídlo: Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy Lačnov

zastoupen: Jaroslav Doleček, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČS, pobočka Litomyšl

číslo účtu: 1218080319/0800

IČ: 277 85 874

DIČ: CZ27785874

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

II. Předmět PLNĚNÍ

- Předmětem plnění smlouvy je kompletní dodávka zakázky „SŠ zahradnická a technická Litomyšl – Stavební úpravy opěrné zdi a oplocení u č. p. 650“, tedy provedení stavebních, montážních a řemeslných prací dle požadavku objednatele.

- Součástí předmětu plnění je rovněž předložení všech potřebných dokladů k užívání předmětu díla.

- Místo plnění předmětu díla je vymezeno č. kat. st. 933/1, 1591/4 a 933/2, vše v k. ú. Litomyšl.

- Smluvní strany berou na vědomí, že v době uzavření této smlouvy je rozsah provedení díla specifikován následujícími podklady:

  - zadávacími podmínkami objednatele

  - stavební dokumentací

  - výkazy výměr

  - cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20. 10. 2016

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

III. Cena díla

- Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH:				749 409,- Kč

DPH 21 %				 	166 826,- Kč

-------------------------------------------------------------------------

Cena díla celkem (včetně DPH) 	961 235,- Kč

(slovy devětsetšedesátjedentisícdvěstětřicetpětkorunčeských)

K ceně nebudou připočteny žádné vedlejší náklady.

- Cena díla je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.

- Cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do užívání a předání včetně nákladů na zařízení staveniště, vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, skládkového a pojistného.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání staveniště:					24. 10. 2016

Termín zahájení prací:					24. 10. 2016

Termín dokončení prací a předání staveniště:           16. 12. 2016

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Cena za dílo, nebo jeho ucelenou část, bude zaplacena po dokončení díla, nebo jeho ucelené části, na základě vystavené faktury, splatné do 30 dnů po jejím doručení objednateli.

- Faktura bude obsahovat výši DPH.

- Podkladem pro fakturaci bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací.

- Objednatel může pozastavit 10 % smluvní ceny díla do doby odstranění případných vad a nedodělků.

- Předání a převzetí díla bude provedeno písemným zápisem, ve kterém budou případné vady a nedodělky přesně specifikovány.

VI. Základní podmínky provádění díla

- Objednatel se zavazuje:

  - předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k realizaci díla

  - postarat se o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob mimo osoby objednatele, zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostor staveniště po dobu trvání stavby, včetně doby nezbytně nutné pro vyklizení staveniště

  - bude-li v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí nebo změny rozhodnutí orgánů hygienických, vodohospodářských, energetických nebo jiných, je objednatel, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno jinak, povinen včas požádat tyto orgány o projednání a přijetí příslušných rozhodnutí

  - zabezpečit veškerou inženýrskou činnost při provádění předmětu díla

  - zajistit informovanost zhotovitele o všech změnách a nově vzniklých okolnostech při realizaci stavby

- Zhotovitel se zavazuje:

  - dílo provést podle této smlouvy a jejích příloh, v souladu se stavebními technickými normami a v dohodnuté době

  - udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu včetně odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi

  - postupovat podle pokynů objednatele, vycházejících z podmínek této smlouvy a respektující autorská práva zpracovatele projektu

  - řádně vést ode dne převzetí staveniště příslušnou dokumentaci, a to způsobem a v rozsahu stanoveným nebo obvyklým pro dílo této kategorie

  - zajistit veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN, kterými bude prokázána předepsaná kvalita a parametry dokončeného díla

VII. Záruka za dílo

- Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýchkoliv vad, věcných, právních i ostatních. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací nebo obecně platnými předpisy a normami.

- Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku na bezzávadnost předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po uvedenou záruční dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost.

- Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

VIII. Postup při odstraňování reklamovaných vad

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

  - odstranění vady dodáním náhradního plnění.

  - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- Není-li možné sjednat nápravu některých z výše uvedených způsobů, může objednatel požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 kalendářních dnů po uznání reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- Omezení nebo rozšíření záruk a záručních podmínek může být dohodnuto v odůvodněných zvláštních případech.

- Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

IX. Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, má zhotovitel právo na úpravu konečného termínu. Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

X. Závěrečná ustanovení

- Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a předpisy souvisejícími.

- Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

- Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Litomyšli dne 24. 10. 2016

Za objednatele						Za zhotovitele

………………….…………………………..	………………………..…………………

Ing. Ivo Jiránek					Jaroslav Doleček

ředitel školy				  		        jednatel