Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku rotačního desintegrátoru částic pevných látek s příslušenstvím ze dne 2. 5. 2018

(ve smyslu ustanovení § 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,

IČ: 67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

zastoupený: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem

e-mail: irsm@irsm.cas.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Helago CZ s.r.o.

IČ: 25963961

se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17879

zastoupený: Ing. Pavlem Kahlem

e-mail: info@helago-cz.cz

(dále jen „Dodavatel“)

na straně druhé

Objednatel a Dodavatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1(dále jen „Dodatek“)       ke smlouvě na dodávku rotačního desintegrátoru částic pevných látek s příslušenstvím ze    dne 2. 5. 2018 (dále také jen jako „Smlouva“).

- Předmět tohoto Dodatku

  - Smluvní strany společně uzavřely smlouvu na dodávku rotačního desintegrátoru částic pevných látek s příslušenstvím ze dne 2. 5. 2018, jejímž předmětem je závazek Dodavatele (i) dodat Objednateli rotační desintegrátor částic pevných látek s příslušenstvím (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“), a (ii) provést komplexní instalaci Dodávky, tedy zejména instalaci Zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí Dodávky a zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Dodávky (dále společně jako „Předmět plnění“ a bod (ii) rovněž samostatně jako "Komplexní instalace“).

  - Smluvní strany si v čl. 4.2. Smlouvy ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Vzhledem k nepříznivým skutečnostem, které nastaly při výrobě rotačního desintegrátoru částic pevných látek s příslušenstvím a které byly zaviněny vyšší mocí, se smluvní strany dohodly na posunutí dodací lhůty dle současných možností výrobce.

  - Smluvní strany se tímto na základě tohoto Dodatku dohodly na novém termínu dodání a Komplexní instalaci Dodávky, a to nejpozději do 20. 7. 2018.

  - Dodávka bude dodána a instalována za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se místa a termínu plnění.

- Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.

## Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech (4) shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží po jednom (1) stejnopise.

## Tento Dodatek nabývá platnosti připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), s čímž Smluvní strany vyslovují svůj souhlas.

V Praze dne 20. 6. 2018					V Hradci Králové dne 20. 6. 2018

Za Objednatele:						Za Dodavatele:

________________________________________        	 _________________

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,		Helago-CZ s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  			Ing. Pavel Kahl, jednatel