Dodatek č. 1 k SOD č. D 9/2016

na akci: „Práce na stavbách: údržba silnic I., II. a III. tříd a místních komunikací okresu Zlín“

- Smluvní strany

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:   			269 13 453

### DIČ:   			CZ26913453

bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:             	5014504122/5500

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:    	Ing. Jaroslav Horáček, jednatel

b) technických: 	David Polášek, výrobní náměstek, mob. 602 318 370

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:		DEV - CU, s.r.o.

se sídlem:		Ul. 8. mája 634/22, Svidník

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:		2532754048/0800

IČ:			367 25 633

DIČ:			CZ682475773

Telefon:		605 114 803

Zástupce zhotovitele oprávněný:

a)  k uzavření a změnám smlouvy: 	Vladislav Cupák, jednatel

b)  jednat ve věcech stavby:             	Vladislav Cupák, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Smlouva se mění v bodech:

- II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že provede navíc nad SOD D 9/2016 pro objednatele práce na stavbách:

- údržba silnic I., II. a III. tříd a místních komunikací okresu Zlín

Výkaz výměr:

|  | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruční sečení travních porostů na silnicích II. a III. třídy - okres Zlín | hod | 450,00 | 135,00 | 60 750,00 |
| Pomocné práce při pokládce asfaltových betonů | hod | 660,00 | 135,00 | 89 100,00 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 149 850,00 |

- Čas plnění

  - Termín zahájení prací:	        1.5.2016

  - Termín ukončení prací:       30.6.2016

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Ve Zlíně dne	26.4.2016         	                    		Ve Zlíně dne 26.4.2016

Za zhotovitele:					        	Za objednatele:

…………………………….                                             …………………………….

Vladislav Cupák 				                        Ing. Jaroslav Horáček

jednatel		                                                          jednatel