SMLOUVA O DÍLO  č. 14 / 16

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona čís. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, mezi

OBJEDNATELEM                         Dopravní podnik města Pardubic a.s.

ADRESA				Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice

IČO					63217066

DIČ					CZ63217066

ZASTOUPENÝM

ve věcech smluvních		Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických		Ing. Jaroslavem Havlem, provozně technickým náměstkem

BANKOVNÍ SPOJENÍ		KB Pardubice, č.ú. 19-2372930267/0100

ZAPSÁN	Obchodní rejstřík – Krajský soud Hradec Králové oddíl B, vložka 1241

a

ZHOTOVITELEM			Centroterm spol. s r.o.

ADRESA				Sobětuchy – Vrcha 181, 537 01 Chrudim

IČO					474 515 13

DIČ					CZ  474 515 13

ZASTOUPENÝM			Vladimírem Kohoutkem – jednatelem

BANKOVNÍ SPOJENÍ		ČS Chrudim, č.ú. 1140648399 – 0800

ZAPSÁN	Obchodní rejstřík – Krajský soud Hradec Králové oddíl C, vložka 2515

ČLÁNEK I.

- Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k zajištění dodávek a montážních prací

stavby „Modernizace technologie ohřevu teplé vody v areálu Dopravního  podniku města Pardubic a.s.“

Stavba bude zhotovena dle předané projektové dokumentace. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Součástí díla jsou však veškeré práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla dle projektové dokumentace i v případě, že nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, a to bez vlivu na cenu díla sjednanou v odstavci 2. tohoto článku.

2.		Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle cenové nabídky:

Smluvní cena realizace bez DPH				Kč 454 371,-

Na základě zápisu o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu – daňový

Doklad. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/ 2004 o dani z přidané hodnoty. 		Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, 		které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná 		k dani. Při splnění podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací dle § 92a až 92e 		zákona o DPH bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo 		uskutečněno zdanitelné plnění.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů.

ČLÁNEK II.

Obě smluvní strany touto smlouvou sjednávají podmínky, za kterých bude dílo provedeno a předáno objednateli :

1.	Zhotovitel započne s provedením díla 1.8. 2016.

2.	Zhotovitel splní svůj závazek řádným provedením díla a předáním objednateli v termínu do 20. 9. 2016.

3.	Zhotovitel opatří na své náklady materiály a věci potřebné k provedení díla.

4.	Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo za účasti pověřených zástupců obou smluvních stran

5.	Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců ode dne předání. Na dodané výrobky se vztahují záruční lhůty poskytované jejich výrobci – minimálně 24 měsíců. V záruční době je uchazeč povinen bezplatně odstranit případné vady v termínech dohodnutých se zadavatelem, pokud k dohodě nedojde, pak v termínu určeném zadavatelem tak, aby odpovídal technologickým postupům.

6.	Uskutečněné dodávky a montážní práce budou koordinovány v průběhu stavby se zástupci objednatele.

7.	V rámci předání staveniště poskytne objednatel zhotoviteli uzamykatelnou místnost v místě stavby pro skladování materiálu po dobu montážních prací.

8.	Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním předmětu plnění objednateli v termínu uvedeném v bodě 2., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že tuto případnou smluvní pokutu, má právo objednatel odečíst od částky uvedené v konečné faktuře. Objednatel je přitom oprávněn domáhat se též náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

9. 	Smluvní strany sjednávají, že prodlení s dokončením díla delší třiceti dnů považují za porušení smluvní povinnosti zhotovitele podstatným způsobem a takové prodlení tak zakládá objednateli právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit ve smyslu § 1977 občanského zákoníku.

10.	Jakékoliv změny týkající se této smlouvy budou předem projednány za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran, popřípadě budou sepsány v dodatku k této smlouvě o dílo.

ČLÁNEK III.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout dodatek k této smlouvě, který musí mít písemnou formu a jeho platnost musí být stvrzena oběma stranami.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva je vystavena ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po vzájemném potvrzení po jednom vyhotovení.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

ČLÁNEK IV.

Právní vztahy obou smluvních stran neupravené konkrétně ustanoveními této smlouvy o dílo se budou přiměřeně řídit občanským zákoníkem. Práva a povinnosti dle této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce.

Příloha: Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 20. 7. 2016

Objednatel:							Zhotovitel