Číslo smlouvy objednatele:  I-3/2018

Závazný vzor

SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

- SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha

Zastoupený ředitelem xxxx

IČ: 00020702

DIČ: CZ00020702

Jednáním pověřen: xxxxx

Telefon: xxxxx

Bankovní spojení: xxxx

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:	STAVIBET s.r.o.

Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 73 České Meziříčí

IČ: 27472922

DIČ: CZ27472922

Bankovní spojení: xxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049

Telefon: xxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky č.j.: 41/000412/VULHM/2018 „Oprava zpevněných ploch“

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Dílem podle této smlouvy, uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky s názvem: „Oprava zpevněných ploch“, se rozumí provedení opravy zpevněných ploch (beton, dlažba, asfalt) v objektu zhotovitele.

Jedná se o celkové stavební práce a rekonstrukce, a to v rozsahu určeném v projektu „Oprava zpevněných ploch na p.p.č.st. 608/8, katastrální území Opočno pod Orlickými horami“, zpracovaném projekční firmou: Ing. arch. xxxxx, se sídlem xxxx, IČ: xxxx, zpracováno v 10/2017.

Cenová nabídka, vč. Výkazu výměr za celé dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

- Dílo zhotovitel provede v souladu s podrobným věcným a časovým harmonogramem prací (viz příloha č. 2), předloženým v nabídce objednateli v rámci veřejné soutěže, a to za plného provozu pracoviště objednatele, a to po dobu realizace díla zhotovitelem.

- Místo provedení díla je sídlo pobočky zhotovitele, tj. Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno, k.ú. Opočno pod Orlickými horami.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, dále v rozsahu a podle podmínek podle výše uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby, uvedených v bodě č. 1) tohoto článku této smlouvy, a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude prováděno odborně způsobilými osobami, a že v záruční době bude bez vad. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- ČAS  PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla: zahájení dnem podpisu této smlouvy.

Dokončení plnění díla: nejpozději do lhůty 90 kalendářních dnů od data zahájení plnění díla.

- CENA  DÍLA

- Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy

# dle čl. II. je						526 339,-  Kč bez DPH

## DPH 21 %		  				110 531,- Kč

Sjednaná cena za provedení díla je celkem		636 870,-  Kč vč. DPH

- Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, na základě Nabídky, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a zahrnuje veškeré dodávky a práce v rozsahu díla stanoveném v čl. II., bod 1 této smlouvy. Na závaznosti Nabídky se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. Sjednanou cenu je možné změnit pouze při změně sazby a výše DPH.

- FINANCOVÁNÍ  DÍLA

- Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla, uvedenou v čl. IV. Smlouvy, až po úplném dokončení díla, jeho řádném předání objednateli na základě:

- vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy,

- vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem na základě daňového dokladu, a to až po dokončení celého díla, na základě odsouhlasení a převzetí díla určeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy, postupem dle čl. VI., bod 15.

- Sjednaná lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli.

- Daňový doklad vystaví zhotovitel a předá jej odběrateli v listinné originální podobě. Přílohou daňového dokladu bude podrobný položkový soupis skutečných realizovaných prací s výměrami a oceněním.

- DPH vyúčtuje zhotovitel ve výši, v sazbě a způsobem v souladu platným právním předpisem.

- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného finančního úřadu dle ustanovení platného předpisu o dani z přidané hodnoty, je povinen neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@vulhm.cz Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle platného předpisu o dani z přidané hodnoty.

- Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, nebo v případě jakýchkoliv pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem podle planého předpisu o DPH, část finančního plnění podle daňového dokladu, odpovídající částce daně z přidané hodnoty, objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanoveními platného zákona o dani z přidané hodnoty. O tuto část bude snížena úhrada zhotoviteli z celkového plnění podle daňového dokladu.

- OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jejího předání objednateli. Stavbyvedoucím za zhotovitele je určen p. xxxx.

- Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby:

- nedocházelo k poškozování majetku ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob v místě provádění díla dle čl. II, odst. 3.,

- nedocházelo k znečistění místních komunikací.

- Pokud zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy poškodí dílo samotné, majetek objednatele nebo majetek jiného vlastníka v místě provádění stavby, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.

- Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce, aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami, dále pak aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění staveb, definovanou v čl. II., bod 1 této smlouvy.

- Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.

- Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy ropnými produkty a zabrání vzniku případných ekologických škod.

- Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při realizaci díla v souladu s příslušnými závaznými předpisy.

- Zhotovitel zabezpečí místo provádění díla a zamezí přístupu nepovolaných osob.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, v souladu s obecně závaznými předpisy, a bude v něm zaznamenávat mimo jiné též rozhodující skutečnosti pro plnění této smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od projektové dokumentace, provedené kontrolní dny a jejich zjištění, a další relevantní údaje vztahující se k prováděnému dílu. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla a objednatel, případně jím zmocněná osoba, je oprávněn kontrolovat vedení stavebního deníku a zaznamenávat do něj své připomínky k plnění díla, a to i mimo kontrolní dny podle odst. 10.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na konání kontrolních dnů plnění předmětu díla, a to vždy v termínech stanovených objednatelem, nejpozději však v posledním pracovním týdnu každého kalendářního měsíce. První kontrolní den proběhne nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem. Z každého kontrolního dne bude pořízen písemný zápis, podepsaný zástupci zhotovitele, objednatele a případně autora projektu. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, jeho určenému zástupci nebo autorovi projektu přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole výkopových prací pokaždé před jejich zakrytím a zavezením, a to alespoň ve lhůtě 3 pracovních dnů před provedením.

- Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla s autorem projektové dokumentace.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

- Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla.

- Za den dokončení díla se považuje den předání a převzetí díla objednateli, resp. jím určenému zástupci, a to s výsledkem bez zjištěných závad. V případě odstraňování zjištěných vad se za den dokončení díla považuje den odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zjištěné vady a nedodělky při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli.

- Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech řádně uhradí.

- Vodu a elektrickou energii, nezbytně nutné pro provedení díla, poskytne svým nákladem objednatel. V kupní ceně hodnota těchto věcí není zahrnuta.

- ZÁRUKA

Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce 36 měsíců. Záruka začíná běžet od prvého dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

- SMLUVNÍ  POKUTY

- Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH uvedené v čl. IV., za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel přizve ke spolupráci jiného subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele, a to ve výši 100 000,- Kč za každý případ.

- Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

- Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Informačním systému Registru smluv dle bodu 6 tohoto článku smlouvy.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět okamžitě, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, nebo pokud zhotovitel nebude dílo provádět sám, případně se zhotovitelem odsouhlasenými subdodavateli, ale převede práce a dodávky na plnění předmětu této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V takovém případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel provede zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků, v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem a v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel je povinen v souladu s platným obecně závazným předpisem o veřejných zakázkách provést zveřejnění této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, a výši celkové skutečně uhrazené ceny za plnění dle této smlouvy, na profilu zadavatele, a to v zákonem stanovené lhůtě.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V ............, dne          	 		   	       V ............, dne

…………………………….				………………………………..

objednatel						zhotovitel

Příloha č. 1 - závazná cenová nabídka ve Výkazu výměr

2 - podrobný časový harmonogram prací

Příloha č. 1

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  | 1713 |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  | Venkovní úpravy - rekonstrukce zpevněných ploch poz. parc.č. 608/8, k.ú. Opočno |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| Místo: |  | Opočno |  |  | Datum: |  |  | 11.6.2018 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
| Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: |  |  |  | 27472922 |  |  |
| Stavibet s.r.o., České Meziříčí |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ27472922 |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
| xxxx |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 526 338,50 |  |  |  |  |
| Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně |  |  |
| DPH | základní |  |  | 21,00% |  | 526 338,50 |  |  | 110 531,10 |
| snížená |  | 15,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Cena s DPH |  | v |  |  | CZK |  |  | 636 869,60 |  |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  | 1713 |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  | Venkovní úpravy - rekonstrukce zpevněných ploch poz. parc.č. 608/8, k.ú. Opočno |  |  |  |  |
| Místo: |  | Opočno |  |  | Datum: |  |  | 11.6.2018 |  |
| Zadavatel: |  | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, |  |  | Projektant: |  |  | xxxx |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  | Stavibet s.r.o., České Meziříčí |  |  |  |  |
| Typ | Kód |  |  | Objekt, Soupis prací |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 526 338,50 |  |  |  | 636 869,60 |  |  |
| STA | 636 869,60 |  |  | 526 338,50 |  | 01 |  |  | Zpevněné plochy |

| KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní úpravy - rekonstrukce zpevněných ploch poz. parc.č. 608/8, k.ú. Opočno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| Místo: |  | Opočno |  |  | Datum: |  |  | 11.6.2018 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
| Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: |  |  |  | 27472922 |  |  |
| Stavibet s.r.o., České Meziříčí |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ27472922 |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
| xxxx |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 526 338,50 |  |  |  |  |
| Základ daně |  |  | Sazba daně |  |  |  | Výše daně |  |  |
| DPH | základní |  |  | 526 338,50 |  | 21,00% |  |  | 110 531,10 |
| snížená |  | 0,00 |  |  | 15,00% |  |  | 0,00 |  |
| Cena s DPH |  | v |  |  | CZK |  |  | 636 869,60 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
| Místo: | Opočno |  | Datum: |  | 11.6.2018 |
| Zadavatel: |  | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: |  |  | Stavibet s.r.o., České Meziříčí |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 526 338,50 |  |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 519 338,50 |  |  |
| 1 - Zemní práce |  |  | 95 344,10 |  |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  | 10 687,50 |  |  |
| 5 - Komunikace pozemní |  |  | 324 707,30 |  |  |
| 8 - Trubní vedení |  |  | 4 800,00 |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 37 449,60 |  |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 37 107,10 |  |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 9 242,90 |  |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 7 000,00 |  |  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 4 000,00 |  |  |
| VRN7 - Provozní vlivy |  |  | 3 000,00 |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Opočno |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | 11.6.2018 |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  | Stavibet s.r.o., České Meziříčí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 526 338,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  | HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 519 338,50 |  |  |  |  |
| D |  |  |  | 1 |  |  |  | Zemní práce |  |  |  |  | 95 344,10 |  |  |  |  |
| 1 | K |  | 111301111 |  | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek |  | m2 |  | 25,600 |  | 20,00 |  |  | 512,00 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "8" 17,98 |  |  |  |  |  | 17,980 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "10" 7,62 |  |  |  |  |  | 7,620 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 25,600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K |  | 113106121 |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic |  | m2 |  | 117,840 |  | 15,00 |  |  | 1 767,60 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "1" 117,84 |  |  |  |  |  | 117,840 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 117,840 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K |  | 113106122 |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic |  | m2 |  | 32,670 |  | 15,00 |  |  | 490,10 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "3" 7,25 |  |  |  |  |  | 7,250 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "4" 25,42 |  |  |  |  |  | 25,420 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 32,670 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K |  | 113107161 |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm |  | m2 |  | 45,740 |  | 20,00 |  |  | 914,80 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 9" 9,22 |  |  |  |  |  | 9,220 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 5" 36,52 |  |  |  |  |  | 36,520 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 45,740 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K |  | 113107162 |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm |  | m2 |  | 644,640 |  | 30,00 |  |  | 19 339,20 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "kryt 6 a 9" 71,27+9,22 |  |  |  |  |  | 80,490 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 2 a 7" 147,99+312,22 |  |  |  |  |  | 460,210 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 3 a 4" 7,25+25,42 |  |  |  |  |  | 32,670 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 6" 71,27 |  |  |  |  |  | 71,270 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 644,640 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K |  | 113107163 |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm |  | m2 |  | 17,840 |  | 40,00 |  |  | 713,60 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 1" 17,84 |  |  |  |  |  | 17,840 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 17,840 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K |  | 113107171 |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm |  | m2 |  | 36,520 |  | 100,00 |  |  | 3 652,00 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "5" 36,52 |  |  |  |  |  | 36,520 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 36,520 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K |  | 113107182 |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm |  | m2 |  | 460,210 |  | 35,00 |  |  | 16 107,40 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "2" 147,99 |  |  |  |  |  | 147,990 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "7" 312,22 |  |  |  |  |  | 312,220 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 460,210 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K |  | 122201101 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 |  | m3 |  | 4,864 |  | 124,00 |  |  | 603,10 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 8 a 10" (17,98+7,62)*0,19 |  |  |  |  |  | 4,864 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 4,864 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K |  | 162201102 |  | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | m3 |  | 124,290 |  | 55,00 |  |  | 6 836,00 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "odstraněné podkladní vrstvy určené zpět do násypů - tam a zpět" 62,145*2 |  |  |  |  |  | 124,290 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 124,290 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K |  | 162701105 |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | m3 |  | 69,568 |  | 190,00 |  |  | 13 217,90 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "drn" 25,6*0,1 |  |  |  |  |  | 2,560 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "odkopávka" 4,864 |  |  |  |  |  | 4,864 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  |  | 7,424 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  |  |  | "štěrkodrť" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 9" 9,22*0,09 |  |  |  |  |  | 0,830 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 5" 36,52*0,09 |  |  |  |  |  | 3,287 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "kryt 6" 71,27*0,16 |  |  |  |  |  | 11,403 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 2 a 7" (147,99+312,22)*0,19 |  |  |  |  |  | 87,440 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 3 a 4" (7,25+25,42)*0,14 |  |  |  |  |  | 4,574 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 6" 71,27*0,16 |  |  |  |  |  | 11,403 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "podklad 1" 17,84 *0,3 |  |  |  |  |  | 5,352 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  |  | 124,289 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "štěrkodrť zpět do násypů 1/2 množství" -124,289/2 |  |  |  |  |  | -62,145 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 69,568 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K |  | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky |  | m3 |  | 69,569 |  | 15,00 |  |  | 1 043,50 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| 13 | K |  | 171201211 |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  | t |  | 121,746 |  | 190,00 |  |  | 23 131,70 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | 69,569*1,75 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 121,746 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K |  | 181951102 |  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  | m2 |  | 701,520 |  | 10,00 |  |  | 7 015,20 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "S1" 70,58+105,15 |  |  |  |  |  | 175,730 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "S2" 441,02 |  |  |  |  |  | 441,020 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "S3" 19,87+64,35+0,55 |  |  |  |  |  | 84,770 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 701,520 |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  | 4 |  |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 10 687,50 |  |  |  |  |  |
| 15 | K |  | 430321313 |  | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 |  | m3 |  | 0,600 |  | 4 500,00 |  |  | 2 700,00 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| VV |  |  |  |  | 1,2*0,2*2,5 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 434121420 |  | Osazení ŽB schodišťových stupňů |  | m |  | 7,500 |  | 145,00 |  |  | 1 087,50 |  |  |
| 17 |  | M |  | 5937378 1 |  | stupeň schodišťový BEST CANTO |  | kus |  | 27,000 |  | 150,00 |  |  | 4 050,00 |  |  |
| VV |  |  |  |  | 9*3 |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K |  | 434311114 |  | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru |  | m |  | 7,500 |  | 380,00 |  |  | 2 850,00 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | 2,5*3 |  |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  | 5 |  |  |  | Komunikace pozemní |  |  |  | 324 707,30 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K |  | 5648111 01 |  | Podklad z drceného kameniva 8-16mm tl 50 mm |  | m2 |  | 260,500 |  | 40,00 |  |  | 10 420,00 |  |  |
| VV |  |  |  |  | "S1" 70,58+105,15 |  |  |  |  |  | 175,730 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "S3" 19,87+64,35+0,55 |  |  |  |  |  | 84,770 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 260,500 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K |  | 564831111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm |  | m2 |  | 84,770 |  | 65,00 |  |  | 5 510,10 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "S3" 19,87+64,35+0,55 |  |  |  |  |  | 84,770 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 84,770 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K |  | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm |  | m2 |  | 306,025 |  | 130,00 |  |  | 39 783,30 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "S1" 70,58+105,15 |  |  |  |  |  | 175,730 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "S2" 441,02 |  |  |  |  |  | 441,020 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "stávající drť" -62,145/0,2 |  |  |  |  |  | -310,725 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 306,025 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K |  | 564861111.1 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - materiál stávající |  | m2 |  | 310,725 |  | 40,00 |  |  | 12 429,00 |  |  |
| VV |  |  |  |  | "stávající drť" 62,145/0,2 |  |  |  |  |  | 310,725 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 310,725 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | K |  | 564911511 |  | Podklad z R-materiálu tl 50 mm |  | m2 |  | 441,020 |  | 96,00 |  |  | 42 337,90 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| 24 | K |  | 573111112 |  | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 |  | m2 |  | 441,020 |  | 19,00 |  |  | 8 379,40 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| 25 | K |  | 573231106 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 |  | m2 |  | 441,020 |  | 11,00 |  |  | 4 851,20 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| 26 | K |  | 577133111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  | m2 |  | 441,020 |  | 266,00 |  |  | 117 311,30 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "S2" 441,02 |  |  |  |  |  | 441,020 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 441,020 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K |  | 596211111 |  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 |  | m2 |  | 84,770 |  | 180,00 |  |  | 15 258,60 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "S3" 19,87+64,35+0,55 |  |  |  |  |  | 84,770 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 84,770 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | M |  | 5924530 2 |  | dlažba zámková tl. 60mm přírodní |  | m2 |  | 86,465 |  | 115,00 |  |  | 9 943,50 |  |  |
| VV |  |  |  |  | 84,77*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 86,465 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K |  | 596212212 |  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 |  | m2 |  | 175,730 |  | 190,00 |  |  | 33 388,70 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "S1" 70,58+105,15 |  |  |  |  |  | 175,730 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 175,730 |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| 30 |  | M |  | 592453001 |  | dlažba zámková tl. 80mm přírodní |  | m2 |  | 179,245 |  | 140,00 |  |  | 25 094,30 |  |  |
| VV |  |  |  |  | 175,73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 179,245 |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  | 8 |  |  |  | Trubní vedení |  |  |  | 4 800,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | K |  | 800 01 |  | Výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet |  | ks |  | 6,000 |  | 800,00 |  |  | 4 800,00 |  |  |
| D |  |  |  | 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 37 449,60 |  |  |  |  |  |
| 32 | K |  | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  | m |  | 54,250 |  | 190,00 |  |  | 10 307,50 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | 16,75+7,5+7,5+15,0+3,75+3,75 |  |  |  |  |  | 54,250 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 54,250 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | M |  | 592174600 |  | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm |  | kus |  | 56,963 |  | 68,00 |  |  | 3 873,50 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | 54,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 56,963 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K |  | 916231213 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  | m |  | 63,250 |  | 170,00 |  |  | 10 752,50 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | "ukončení" 10,75+4,5 |  |  |  |  |  | 15,250 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "okraj" 4,5+10,5+10,0+11,75+3,5+1,25+1,5+5,0 |  |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 63,250 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | M |  | 592174530 |  | obrubník betonový chodníkový ABO 010-19 100x15x25 cm, přímý |  | kus |  | 66,413 |  | 68,00 |  |  | 4 516,10 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | 63,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 66,413 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K |  | 950 001 |  | Demontáž stávajících svislých prvků vč. likvidace |  | sou |  | 1,000 |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |
| 37 |  | K |  | 950 002 |  | Přemístění stávající buňky |  | ks |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |
| D |  |  |  | 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  | 37 107,10 |  |  |  |  |  |
| 38 | K |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  | t |  | 150,842 |  | 65,00 |  |  | 9 804,70 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| 39 | K |  | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t |  | 1 357,578 |  | 9,00 |  |  | 12 218,20 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| VV |  |  |  |  | 150,842*9 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 1 357,578 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K |  | 997013801 |  | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  | t |  | 49,596 |  | 100,00 |  |  | 4 959,60 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| 41 |  | K |  | 997013845 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - živice |  | t |  | 101,246 |  | 100,00 |  |  | 10 124,60 |  |  |
| D |  |  |  | 998 |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  | 9 242,90 |  |  |  |  |  |
| 42 | K |  | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným |  | t |  | 93,363 |  | 99,00 |  |  | 9 242,90 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| D |  |  |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 7 000,00 |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  | VRN1 |  |  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | K |  | 010001000 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | sou |  | 1,000 |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| D |  |  |  | VRN7 |  |  |  | Provozní vlivy |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | K |  | 070001000 |  | Provozní vlivy |  | sou |  | 1,000 |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | CS ÚRS 2017 01 |  |